建成投产、加快建设、新开工三个批次投资完成情况

单位：万元

| 项目类别 | 建成投运 |  | 加快建设 |  | 新开工 |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年计划投资 | 一季度 完成情况 | 2016年计划投资 | 一季度 完成情况 | 2016年计划投资 | 一季度 完成情况 | 2016年计划投资 | 一季度 完成情况 |
| 合 计 | 969600 | 225901 | 2770400 | 605201 | 563300 | 27600 | 4303300 | 870971 |
| 一、基础设施项目 | 712000 | 148473 | 1193000 | 154157 | 209600 | 7000 | 2114600 | 309630 |
| （一）交通基础设施 | 348000 | 74558 | 460000 | 32567 | 102000 | 5000 | 910000 | 112125 |
| （二）城市基础设施 | 4000 | 1000 | 354000 | 54325 | 51000 | 0 | 409000 | 55325 |
| （三）农林水利基础设施 | 125000 | 27000 | 69000 | 13555 | 36600 | 0 | 230600 | 40555 |
| （四）能源基础设施 | 223000 | 0 | 30000 | 0 | 20000 | 2000 | 273000 | 2000 |
| （五）园区基础设施 | 12000 | 4175 | 210000 | 53710 |  |  | 222000 | 57885 |
| （六）通信基础设施 |  |  | 70000 | 0 |  |  | 70000 | 0 |
| 二、产业项目 | 129000 | 50128 | 911400 | 202663 | 280500 | 20400 | 1320900 | 285191 |
| （一）工业 | 60000 | 29828 | 293300 | 70580 | 79000 | 22200 | 432300 | 122608 |
| （二）现代服务业 | 69000 | 20300 | 581100 | 125483 | 184500 | 10200 | 834600 | 155983 |
| （三）现代农业 |  |  | 37000 | 6600 | 17000 |  | 54000 | 6600 |
| 三、民生工程及社会事业项目 | 128600 | 27300 | 658000 | 111197 | 73200 | 200 | 859800 | 138697 |
| 四、生态建设和环境保护项目 |  |  | 8000 | 500 |  |  | 8000 | 500 |