关于对渠县2016年重点退耕还林地区

基本口粮田建设项目实施方案的批复

一、项目建设的必要性

渠县位于四川省东部，达州西南部，以往盲目毁林开垦和进行陡坡地、沙化地耕种，造成了严重的水土流失，洪涝、干旱自然灾害频频发生，人民群众的生产、生活受到严重影响，国家的生态安全受到严重威胁。为改变中西部地区的生态状况，国家从1999年开始在中西部地区实施退耕还林（草）工程，取得了显著的生态效益。但退耕还林工程造成了项目区耕地面积减少，粮食产量降低，特别是在退耕还林任务重、耕地少、自然条件较差、农业基础设施不完善、单产不高的地区，给许多退耕农户造成粮食短缺的困难。为巩固退耕还林成果，并结合贫困村脱贫致富，充分挖掘中低产田土的潜力，增加退耕农户粮食占有量，构建和谐社会，我省在渠县重点退耕还林地区实施基本口粮田建设是十分必要的。

二、项目基本情况

（一）项目业主：渠县退耕还林基本口粮田建设项目领导小组办公室。

（二）项目建设规模及内容：建设规模为建设基本口粮田3000亩。主要建设内容为：整治山坪塘3座，整治囤水田10亩，新建蓄水池2口，新建沉沙池2口，整治渠道3005米，配套建设渠系建筑物97处，实施坡改梯185亩，实施地力培肥650亩，实施秸秆还田850亩，新建机耕道2110米，新建生产便道600米。

（三）项目建设地址：渠县新市乡五通村、白云村。

（四）项目投资估算及资金筹措方案：项目估算总投资270万元，其资金筹措方案为：争取中央预算内资金225万元，县级财政配套金资45万元。

（五）建设工期：12个月。

三、效益分析

通过项目的实施能进一步配套完善农业基础设施条件，提高土壤的基本肥力，稳定基本农田的生产能力，能显著提高耕地的综合生产能力，促进农业产业结构的调整，提高粮食产量，改善项目区群众的生产生活条件，促进农业新技术普及推广，改变农民野外焚烧秸秆与滥施化肥习惯，对保证粮食生产安全，巩固项目区退耕还林成果，确保粮食安全生产，改善区域生态环境，促进农村安定团结具有重要意义。