达州市“十三五”重点项目规划

（2016-2020年）

（征求意见稿）

达州市发展和改革委员会

二○一七年  月

前    言

“十三五”时期是同步全面建成小康社会的决胜期。无论从加快当前发展的现实选择，还是从实现达州发展的长远需要，扩大有效投资都是实现经济社会持续健康发展最直接最有效的手段。根据中国共产党达州市第四次代表大会精神和《达州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的总体要求，为实现与全国全省同步全面建成小康社会的目标，进一步提高项目决策的科学性、指导性和规范性，引导投资方向，优化投资布局，调优投资结构，提高投资效益，充分发挥有效投资对我市经济增长的关键作用，特编制《达州市“十三五”重点项目规划》（以下简称《规划》）。该《规划》依据国家、省及达州市相关政策和发展规划编制，是对规划期内全市重点项目建设的总体部署和统筹安排，是指导我市“十三五”时期项目建设的重要依据，规划期限为2016-2020年。

目    录

一、规划背景

（一）“十二五”建设成就

（二）“十三五”面临形势

二、总体要求

（一）指导思想

（二）基本原则

（三）发展目标

三、规划重点

（一）加快建设现代基础设施，着力夯实发展基础

（二）持续推动产业转型升级，切实提升发展能力

（三）加强生态环境保护，努力改善人居环境

（四）深入实施民生工程，全力建设幸福美丽达州

四、保障措施

（一）强化项目前期工作，提升储备水平

（二）强化项目要素保障，破除瓶颈制约

（三）完善项目工作机制，强化推进落实

（四）加强项目监管力度，确保发挥效益

附：达州市“十三五”重点项目规划表

一、规划背景

（一）“十二五”建设成就

“十二五”以来，市委、市政府高度重视重点项目建设，坚持追赶跨越、加快发展，实施了一大批带动力大、影响面广、效益较好的重点项目，促进了全市固定资产投资总量的快速扩张。“十二五”确定的720个重点建设项目累计完成投资1659亿元，占同期全市全社会固定资产投资的33%。其中，建成投产（投运）重点项目124个，累计完成投资578亿元；新开工重点项目156个，累计完成投资266亿元。在重点项目的支撑、引领和带动下，五年来全社会固定资产投资完成4995亿元，是“十一五”时期的8.3倍，年均增长19%以上，为经济社会发展提供了有力支撑。基础设施明显改善，铁路建设里程达到665公里，公路里程突破2万公里；“3+10+1”骨干水利工程有序推进，土溪口、白岩滩、刘家拱桥、石峡子等建设项目扎实推进；加快推进新型城镇化，中心城区建成区面积达到76平方公里；“气化达州”稳步推进，川气东送管道等13条长输管道全面建成投运。持续推进产业发展，正原微玻纤、瓮福达州磷硫化工基地、川投天然气发电等项目建成投产，工业为主导、现代服务业加快发展的产业发展格局正在形成。着力实施农业“4+8”工程，建成现代农业产业基地园区7个，现代农业万亩亿元示范区30个，特色农业产业基地75万亩。生态环保稳步推进，扎实推进天然林资源保护、退耕还林、工业原料林和特色经济林基地、种苗工程等重点生态工程建设，综合治理水土流失面积510.2平方公里，大力实施城镇生活垃圾污水处理、高效煤电综合利用、畜牧业循环经济链建设等项目，城镇生活污水处理率85%，城镇垃圾处理率80%。社会事业全面进步，深入推进中小学标准化建设工程、学前教育推进工程、西南职业教育园区等项目建设；累计建设市级医疗机构4个、县级医疗机构31个、基层医疗机构（含村卫生室）995个，建成保障性安居工程8.9万套（户），秦巴山区连片扶贫开发、以工代赈易地扶贫搬迁等一批脱贫攻坚项目顺利完工。

“十二五”期间，全市重点项目建设取得了较好成效，对推动全市经济社会持续健康发展奠定了坚实基础，但仍然存在不足，主要体现在四个方面：一是重大项目支撑不够，项目规模普遍偏小，对产业的促进和带动力度较弱。二是投资结构不尽优化，基础设施项目与产业项目量比反差明显，交通、城镇基础设施项目较多，产业项目特别是工业项目较少，投资规模偏小，基础设施建设与产业发展项目量比失衡。三是规划衔接不够，项目储备与经济社会发展总体规划、城乡规划、土地利用规划缺乏有效衔接，为项目实施带来困难；四是要素保障压力偏大，融资难、融资贵无法有效解决，部分国家投资重点项目配套资金严重不足，影响项目顺利实施。

（二）“十三五”面临形势

“十三五”时期，是我市适应经济新常态，实现加快发展、转型发展的关键时期，要通过重点项目带动投资增长支撑“一体两翼”发展目标，既面临许多重大机遇，也面临不少严峻挑战，必须抢抓机遇，克服困难，争取主动，加快发展。

1．优势与机遇

——国家支持贫困地区、革命老区加快发展的机遇。国家将大力推进集中连片贫困地区脱贫攻坚，加快革命老区振兴发展，《秦巴山片区区域发展与扶贫攻坚规划》和《川陕革命老区振兴发展规划》将得到全面实施，我市作为秦巴山区重要组成部分和川陕革命老区核心区域，重点项目建设将获得国家和省重大政策支持。

——全面推进改革创新的机遇。“十三五”时期是全面深化改革的攻坚期，改革红利和政策效应将在“十三五”期间集中显现。四川全省纳入了国家创新改革试验区，有助于我市依托特色资源和市场空间，改造提升传统产业，促进产业结构优化升级，开发新产品、新技术项目提供了良好的机遇。

——新型城镇化试点的机遇。达州是第三批国家新型城镇化综合试点市，在优化城镇发展空间布局，强化城镇绿色产业支撑，突出城镇特色文化保护，促进农业转移人口市民化等方面政策优势明显，项目谋划占得先机。

——扩大内陆开放的机遇。国家大力实施“一带一路”和长江经济带重大战略，强化向西开放和扩大内陆开放。我市处于“一带一路”重要中心城市的辐射交汇处，可进一步发挥独特的区位优势，实施更加积极主动的开放合作战略，积极承接成渝、东部沿海地区以及国际产业转移，为我市在更大空间范围内引进项目带来难得的机遇。

——优势资源加快转化的机遇。国家加快实施“绿色发展”战略，高度重视秦巴山区绿色、低碳、循环、可持续发展，进一步优化能源消费结构，为我市大力实施天然气、特色农产品、生态旅游等领域的项目迎来空前发展的重大机遇。

2．困难与挑战

——投资增长对项目建设的挑战。随着政府主导、支撑全市投资高速增长的基础设施项目相继建成，后续投资需求空间受限。受市场需求疲软、企业生产经营成本较高、产成品价格不稳定、产品核心竞争力不强等因素影响，未来支撑全市经济发展的重点产业项目能否如期开工建设，是否形成更多的投资增量存在诸多变数，给投资持续增长带来巨大的挑战。

——加快项目实施对要素保障的挑战。随着更多重大项目开工实施，土地、资金、环境容量等要素保障制约将更加突出；项目建设导致的征地拆迁等社会不稳定风险压力持续加大，成为制约项目推进的重要障碍。

——转变发展方式对资源环境约束增强的挑战。全市传统产业比重较大，现代服务业发展滞后，科技创新能力不强，对资源环境的依赖性较强。

——招商引资多元化对区域发展竞争加剧的挑战。各地竞相加快发展，纷纷出台优惠政策，改善投资环境，产业项目特别是制造业项目招商更趋激烈，对我市的发展环境提出了更高的要求，对招商引资带来了极大的挑战。

二、总体要求

（一）指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、省委十届七次、八次、九次全会和市第四次党代会精神，坚持“四个全面”战略布局，践行“五大”发展理念，按照“12335”发展战略，准确把握国家和省产业政策和重点投向，加快实施一批重大基础设施、产业发展、民生及社会事业、生态环保等领域项目，推动全市投资持续稳定增长，加快达州经济社会发展，为同步全面建成小康社会、建设幸福美丽达州提供坚实的项目支撑。

（二）基本原则

——突出支撑引领、示范带动的原则。择优筛选支撑性强、带动力大、影响面广的重大项目，确保重点项目建设对全市经济社会发展的拉动作用，对产业结构优化升级和发展方式转变的促进作用，对增强全市经济实力和发展后劲的支撑作用。

——强化统筹兼顾、协调发展的原则。既突出综合交通枢纽、重大水利工程等基础设施项目和重大产业项目，又兼顾重大民生及社会事业项目和重大生态环保项目；既重点规划“十三五”实施的重点项目，又兼顾谋划“十三五”储备的重点项目。

——坚持严格准入、可持续发展的原则。严把项目入口关，确保重点项目符合国家和省相关产业政策、发展规划和市场准入条件，符合全市国民经济和社会发展规划，符合城乡规划和土地利用规划。

——把握量力而行、着眼长远的原则。重点项目的筛选论证和规划储备，在充分考虑我市经济发展实际情况和资源环境承载能力前提下，按照2020年与全国全省同步全面建成小康社会目标，适当超前谋划、全方位谋划。

（三）发展目标

“十三五”期间，规划建设679个重点项目，总投资7426亿元，“十三五”期间预期投资3746亿元。其中，实施类重点项目545个，总投资5258亿元，“十三五”期间预期投资3746亿元；储备类重点项目134个，总投资2168亿元。通过重点项目的引领带动，推动2020年全市全社会固定资产投资迈上2000亿元新台阶，投资结构更加优化，投资接替更为有序，投资布局更趋合理，投资效益更加突显，推动经济社会实现持续健康发展。

——市本级及跨区域项目152个，总投资3406亿元，“十三五”期间预期投资1376亿元；通川区项目50个，总投资552亿元，“十三五”期间预期投资399亿元；达川区项目45个，总投资568亿元，“十三五”期间预期投资353亿元；经开区项目74个，总投资478亿元，“十三五”期间预期投资241亿元；宣汉县项目59个，总投资617亿元，“十三五”期间预期投资340亿元；大竹县项目106个，总投资685亿元，“十三五”期间预期投资434亿元；渠县项目93个，总投资409亿元，“十三五”期间预期投资247亿元；开江县项目45个，总投资292亿元，“十三五”期间预期投资163亿元；万源市项目55个，总投资419亿元，“十三五”期间预期投资193亿元。

——重大基础设施项目197个，总投资3816亿元，“十三五”期间预期投资1631亿元；重大产业发展项目335个，总投资2408亿元，“十三五”期间预期投资1172亿元；重大民生及社会事业项目106个，总投资1074亿元，“十三五”期间预期投资844亿元；生态建设和环境保护项目32个，总投资120亿元，“十三五”期间预期投资90亿元；其他项目9个，总投资9亿元，“十三五”期间预期投资9亿元。

三、规划重点

（一）加快建设现代基础设施，着力夯实发展基础

按照统筹规划、合理布局、优化配套、适度超前的原则，坚持基础设施建设与产业布局、城镇发展相协调，增强基础设施综合承载能力和资源配置能力，更加注重提高服务质量和运行管理水平，加快构建功能完善、安全高效的现代化基础设施体系，不断补足发展短板，适应经济社会发展需要。

1．交通基础设施。坚持交通优先，全面推进骨干道路高速化、市内交通网络化、运输方式立体化，加强各种运输方式无缝衔接，加快构建大通道、大枢纽、大开放的现代立体交通网络体系，全力推进西部重要综合交通枢纽建设。

公路。以“一环三纵五横”高速公路建设为龙头，全面建成营山至达州高速、巴中至万源高速，开工建设达州市绕城高速西段、镇巴经达州至广安高速公路，加快达州绕城高速南段、东段、平昌经宣汉至开县高速、城口经宣汉经大竹至广安高速、万源至城口高速、开江至梁平高速前期工作。建成达宣、达开快速通道、达州市环城公路二期、G210达州市过境段，开工建设达渠快速通道，构建市域内快速交通网络体系。积极推进国省干线公路提档升级，加快“六横六纵十六联络”国省干线改造，进一步完善县城及城镇间公路网络，全面消除省际断头路，全面提升农村公路通达深度、保障能力和服务水平。

机场。全力推进达州机场及机场大道工作，确保2019年同步建成投运，规划建设万源、宣汉、渠县通用机场。

水运。实施渠江航运升级改造工程，开工建设达川金垭、渠县宕渠货运作业区，新建风洞子航电枢纽，拆除重建南阳滩、舵石鼓船闸，改扩建金盘子航电枢纽，实现三级通航能力，建成四川内河航运大通道。

枢纽站场。建成百节机场客运枢纽、万源客运枢纽、大竹东站客运枢纽、宣汉南坝客运站、渠县土溪客运站等区域枢纽中心客运站，规划实施达川区亭子客运站、万源客运北站、开江客运站等19座区域节点客运站，规划迁建汽车南客站。

2．城镇基础设施。围绕“一核一圈两翼三轴”的城镇总体发展格局，突出以人为核心的新型城镇化，把握好地上与地下、生产与生活、需求与时序的关系，以增强城镇综合承载能力为方向，推动“四层架构”梯次衔接，以“双百”城市建设为重点，进一步优化城镇空间布局，拓展城市框架、完善城市功能，提升城市形象，全面提升城镇基础设施水平。

道路。围绕“三横三纵一环”的中心城区城市道路骨架，全面建成“五桥六路”等重大骨干通道，建成凤凰山隧道及延线、金南大桥及延线、凤凰山山前路、快速通道（滨江通道）扩延工程等关键控制性工程，全面打通城市断头路和瓶颈路段，加快完善城市道路网络系统，提高城市道路连通性和可达性，到2018年形成中心城区道路运行的内循环系统。

市政设施。统筹推进水、电、气及管网等配套基础设施，完成莲花湖水厂及城市供水（配水管网）工程建设，新建6座城市供水厂；加强城市配电网络建设，推进城市电网智能化升级改造；加快雨污分流管网改造与排水防涝设施建设，持续推进海绵城市建设，建成达州市第二污水处理厂，开工建设达州市第三城市生活污水处理厂，新增污水处理能力38.6万吨/日；完善城镇垃圾处理基础设施建设，新增垃圾处理能力2980吨/日。集中建成一批城市公共停车场项目，启动建设地下综合管廊，确保外通内畅。

综合打造。重点抓好北城滨江、马踏洞、莲花湖、三里坪、翠屏山、长田坝、河市等七大新区和州河沿岸综合打造，进一步推动中心城区及县城绿化提档、亮化增色、美化升级；集中建成莲花湖、鹿鼎寨、大寨子、凤凰山、大竹东湖湿地、宣汉西区中央公园等城市绿地（湿地）公园，拓展城市绿地空间，满足居民就近生态休闲需求。

3．水利基础设施。按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的原则，加快推进事关全局和长远发展的重大水利工程建设，完成宣汉县白岩滩、渠县刘家拱桥、万源市寨子河、达川区石峡子、大竹县土地滩、通川区双河口等6座中型水库工程建设；大力推进宣汉土溪口大型水库工程建设；加快推进万源固军大型水库工程、亭子口大型灌区（渠县片区）工程和万源市李家梁、达川区斑竹沟、渠县大义等3座中型水库工程前期工作，力争“十三五”期开工建设；积极做好宣汉县庆云等10座中型水库工程前期工作。加强小型水库、引提水工程和连通工程建设，加快实施饮水安全巩固提升工程、灌区配套改造等工程建设。在全市农村粮食生产、贫困等重点地区，实施渠道、堰坝、水池等小型农田水利设施的新建或改造。加快实施重点河段河道堤防建设工程、病险水库除险加固等流域防洪减灾工程，统筹推进水土保持、节水工程、水利管理和发展能力建设等重点项目。

4．能源信息基础设施。优化能源供给结构，加快电力输送通道、天然气输配管网和加油加气设施建设，全面完成农村电网改造、天然气储备及调峰站、重点集镇供气工程等基础设施建设，合理规划建设加油站、CNG、LNG加气站，启动实施城市电动车充电基础设施建设，加快北外环至达州经开区天然气输气管道、普光净化厂至万源城区输气管道建设，完成7101油库搬迁工程。继续实施“气化达州”工程，加快城市燃气设施建设与改造，新建4座天然气储配站，完成城市燃气管网改造324公里，提高乡镇燃气供气覆盖率和乡镇居民生活用气普及率。加快全市4G网络基础设施建设，持续推进“智慧城市”建设，完成“无线达州”、“宽带乡村”工程建设，建成市级云计算中心和大数据中心。

（二）持续推动产业转型升级，切实提升发展能力

以调整优化产业结构为主线，创新产业发展方式，促进产业融合互动，持续推动工业转型升级，现代服务业提档升级，现代农业集聚集群发展，拓展产业发展新空间，培育产业发展新增长点。

1．工业。围绕构建现代工业发展新格局，以转型升级和提升核心竞争力为主导，以信息技术与制造业深度融合为主线，以制造业的数字化、网络化、智能化和绿色化发展为主攻方向，着力改造提升传统产业、做强做优优势产业、培育壮大新兴产业，推动全市工业主导产业由传统产业向先进制造业转变、重点产品由中间产品向终端产品转变、组织形式由单个企业向产业集群转变、发展动力从资源要素驱动向创新驱动转变，有力支撑全市经济又快又好发展。

传统产业。积极推动天然气化工向精细化、高端化发展，积极推动玖源4万吨三聚氰胺、瓮福磷酸盐产业园、年产3万吨不溶性硫磺等一批重点化工项目及早竣工达产。支持冶金建材行业兼并重组，提升工艺装备水平，构筑成本和质量优势，全力促成年产3000万平方米金属装饰保温一体板、机电孵化园、达优机械建材装备研发生产一体化、新象瓷业悬式复合绝缘子生产线等项目建成达效。积极推动轻工产业集群发展，推进中国西部皮鞋城、渠县汽车饰品生产线、万源孕婴童系列产品开发等项目全面建成达产。

优势产业。加大天然气勘探开发力度，加快川东北高含硫气田开发，宣汉、开江天然气综合利用项目建设进度，力争2020年天然气年产能超200亿立方米，伴生硫磺矿年产能400万吨，建成全国重要的天然气生产供应基地和最大的硫磺生产基地。争取开工建设川投燃气电站二期，建成经开区200MW天然气分布式能源站。以提质创牌为重点做优做大特色农产品加工产业，深入推动万源市巴山雀舌资源整合、宣汉县蜀宣花牛产业化开发利用、大竹县万吨香椿深加工等项目加快实施投产达效。

新兴产业。围绕新材料、智能制造、清洁能源汽车、电子信息、生物医药等领域，培育打造具有核心竞争力的产业带和产业集群，创新推动中国（普光）微玻纤新材料产业园、达州市建筑产业园、中捷产业园、健康家电产业园、智能制造产业园、鼎富安凯达州清洁能源汽车、黎明光电产业园、川产道地中药（GAP）基地等新兴产业项目全面建成投产，促进产业集中集聚发展。

2．现代服务业。围绕构建现代服务业发展新格局，做大做强生产性服务业，提档升级生活性服务业，突破发展新兴服务业，全面提升现代服务业发展水平，加快建成川渝陕结合部区域性服务业中心。

生产性服务业。加快秦巴物流园区、通川区双龙铁路仓储物流园、中国南北物流港等区域枢纽物流节点建设；积极打造开放平台，争取设立达州海关，启动建设国家开放口岸，打造川东国际无水港（达州保税物流中心）。加快马踏洞金融集聚区建设，开工建设达州金融投资和产权交易中心、达州民间借贷登记服务中心，健全现代金融服务体系。持续推动智慧城市、达州市知识产权和科技中介服务中心、达康源物联网科技等项目尽早落地见效，推动全市科技服务业加快发展。

生活性服务业。加快“三山两谷两湖”旅游基础设施建设，加快推进万源红色旅游、宣汉、渠县文化旅游、通川、大竹休闲生态旅游、达川、开江乡村旅游，配套完善旅游线路、旅游产品，接待体系等建设，充分挖掘打造州河风情旅游带、古蜀道国际旅游线等区域性旅游集群。立足建成川渝陕结合部重要的商贸物流中心，以创新服务模式为突破，提升壮大商贸流通业，全面建成复兴农产品批发市场、亿联建材家居五金城、中国橄榄油交易中心等重要节点市场和城市综合体，适应城市建设、经济发展和生活改善需求。

新兴服务业。以服务精细化、智慧化和生活高品质为导向，借助现代信息技术，突破发展电子商务、服务外包等新兴服务业，加快推动川东北电商服务中心（川东快递分拨处理中心）、达州市呼叫中心外包服务基地、农特产品电子商务交易中心等项目投用，积极拓展服务业新业态。

3．现代农业。围绕构建现代农业发展新格局，以发展特色产业和转变农业生产经营方式为主导，调整优化农业产业布局，加速推动一二三产业融合发展，着力构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系。以“3+6”优势特色农业为依托，大力发展特色效益农业，培育特色鲜明的现代农业产业集中发展和新型产业带，加快油牡丹“百千万工程”、茶叶“双百”工程、苎麻产业基地、乌梅产业基地、花椒种植基地、油橄榄基地建设及综合开发、西部黄花产业带、蚕桑基地建设，增强达州农业市场竞争实力。扎实推进农建综合示范工程、高标准农田建设、优质畜禽产业标准化、生猪生态循环产业链“三心工程”和畜禽品种改良项目建设，提高农业综合生产能力。加强农业科技创新，加速农业信息化平台、植物组培工厂、质量安全监测体系建设，健全农业生产服务体系。

（三）加强生态环境保护，努力改善人居环境

围绕“建设碧水青山、绿色低碳、生态宜居的美丽达州”的目标，加大生态建设和环境保护力度，加快形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式和消费模式，提高区域可持续发展能力。

1．污染治理。落实水污染防治行动计划，突出抓好城镇污水污泥、黑臭水体治理，建成达州市污泥处置中心。加强土壤污染治理，重点推进土壤重金属和有机物风险管控，继续深入推进采煤沉陷区改造治理。大力推进固体废物的综合利用，重点建设餐厨废弃物资源化利用、煤矿废水、矸渣综合治理、农村循环经济产业化建设等项目。加强农业面源污染防治，突出规模化畜禽养殖资源化利用和污染治理，强化畜禽污染综合利用设施建设，推进固体废弃物无害化、减量化、资源化处理水平。

2．流域治理。积极推动绿化达州行动，加大水土保持生态环境建设，继续实施天然林资源保护、退耕还林、自然保护区和森林公园等重点生态工程建设，完成营造林100万亩，综合治理水土流失面积844平方公里，不断增强水土保持和水源涵养能力，提高区域水土流失治理度。深入开展州河、万源后河、大竹东柳河等小流域综合整治工程。大力推进生态清洁型小流域治理，全面实施国家重点水土保持工程项目和国家坡耕地水土保持项目，实施生态环境脆弱地区和禁止开发区生态移民工程。

3．灾害治理。完善综合防灾减灾体系，强化应急救援场所设施建设，新建12处综合防灾减灾避难场所；加强气象、洪旱、矿山等自然灾害应急处理预测预警建设，完成气象防灾减灾建设设施、矿山地质环境重点治理区和矿区土地复垦重点区建设，加快达州绿色矿业发展示范区建设，全面提高综合减灾能力和灾害风险管控水平。

（四）深入实施民生工程，全力建设幸福美丽达州

坚持共享发展理念，坚持民生优先、共同富裕，加快建立覆盖城乡、富民惠民的民生保障体系，加快推动社会事业改革创新，深入推进基本公共服务均等化，使发展成果惠及全市人民。

1．教育。统筹利用好、布局好各类教育资源，突出保基本、补短板、促公平，推动区域、城乡协调发展，着力提高基本公共教育服务的覆盖面和质量水平，持续深入推进学前教育、义务教育、高中教育基础设施建设，新改建公立幼儿园133所，新改建城乡义务教育学校654所，完成达一中新校区改扩建、万源中学、南坝中学等高中改扩建工程，迁建达州特殊教育学校；突出职业教育特色，扎实推进达州市高级技工学校建设，建成5所特色中职学校，加快培养经济社会发展急需人才；积极壮大高等教育，加快达州文理学院、达州职业技术学院、四川省中医药职业技术学院基础设施建设，启动四川文理学院南坝校区搬迁工程，提高教育开放水平，整体提升教育服务经济社会发展的能力。

2．文化。实施基本公共文化服务标准化、均等化工程，加强公共文化基础设施建设，积极推进档案馆、博物馆、科技馆、文化艺术中心等设施建设。加强文化遗产保护工程建设，扎实推进达州市蜀道（荔枝古道）世界自然与文化遗产、渠县城坝遗址保护利用、罗家坝遗址升级改造、大竹县东柳醪糟、竹唢呐等申报国家非物质文化遗产及省级非遗基地等文化传承工程建设。加强文体产业工程培育，持续推进巴里文化广告创意产业园建设，进一步提升巴文化、红色文化和民俗文化产业竞争力。

3．卫生。大力推进基本公共卫生服务均等化，加快推进医疗中心、综合医院和专科医院建设，建成达州市中心医院、达州市妇幼保健院。健全基层医疗卫生服务体系建设，加快构建县级医院为龙头、乡镇卫生院、村卫生室和社区服务中心为基础的基层医疗卫生服务体系，全面完成4个县级医院、164个乡镇卫生院和828个村卫生室建设。

4．保障性住房。完善基本住房保障体系，加快推进棚户区改造、农村危房改造和易地扶贫搬迁建设，开工建设棚户区改造11.5万户，搬迁安置农村建档立卡贫困人口3.8179万人，新建农村建档立卡贫困人口安置住房95.4万平方米和附属设施30.5万平方米，进一步完善基础配套设施及公共服务设施建设。

5．健康服务。持续提升健康服务业发展水平，促进养生、养老、康复有机融合发展，加快龙潭河养老保健基地、安好休闲康养中心等项目建设。加快完善基本健康服务体系，加快养老院（服务中心）、社会福利院、精神病康复中心、残疾人综合服务等基础设施建设，建成达州市残疾人综合服务中心。大力推进体育设施建设，加快全市体育场馆建设和中心场镇体育活动中心建设，建成环百岛湖健身大道、达川区健身中心等项目。

6．脱贫攻坚。精准实施“六个一批”脱贫攻坚行动计划，扎实推进“十大扶贫专项行动”，扎实推进828个扶贫村涉及的297个乡（镇）的整村推进和连片扶贫开发项目，扎实推进以工代赈、移民避险解困工程建设，补齐基础设施和公共服务短板。

四、保障措施

重点项目的实施是一项复杂的综合性系统工程，涉及面广，工作量大，需要各地各部门的全力配合协调支持。各地各部门要根据市委、市政府的统一部署和要求，加强领导，明确责任，通力合作，强力推进，全面落实规划目标和任务。

（一）强化项目前期工作，提升储备水平

按照“分类评级、动态管理、滚动建库、严进宽出”的原则，搞好项目储备；完善项目储备库管理制度，建立入库项目前期工作审查制度和专家评审制度，全力提升项目前期工作质量。坚持编制年度重大项目前期工作计划，逐一明确前期工作任务、时间节点和责任主体，及时跟踪检查重点储备项目前期工作推进情况，继续加大前期工作投入力度，促进储备项目前期工作有序加快推进，推动项目尽早开工建设。

（二）强化项目要素保障，破除瓶颈制约

强化项目资金保障。紧盯国家投向，积极向上争取项目资金，做强政府综合性投融资平台，合理配置地方政府财政性建设资金，发挥财政性资金“四两拨千斤”的作用。深化投融资体制机制改革，努力拓宽融资渠道、创新融资方式，积极鼓励和支持社会资本参与重点项目建设，试点重点项目建设资产证券化。统筹安排全市建设项目用地计划和切块指标，积极盘活存量建设用地，确保全市重点项目建设用地需要。加快闲置土地、荒地的整理、开发、利用，缓解用地紧张的矛盾。进一步优化政务服务环境，缩短审批时限，提升审批效率。强化施工环境保障，加大强揽工程、阻工扰工的整治查处力度，加快项目实施。

（三）完善项目工作机制，强化推进落实

加强对全市重点项目建设的组织领导，强化全市重点项目领导小组办公室职能，加强项目协调沟通和信息反馈，定期召开联席会议，及时协调解决重点项目建设中的重大问题，切实督促各级各部门履职尽责，为项目建设营造宽松环境。将规划储备项目细化为年度计划实施项目，继续强化“四个一批”重点项目年度计划管理，对纳入年度计划的重点项目，严格“月通报、季督查、年考核”及市级领导挂包、现场推进会、项目约谈、挂牌督办、问责问效等工作机制，强化项目计划执行进度。

（四）加强项目监管力度，确保发挥效益

强化规划项目的建设管理，建立完善委托咨询评估、项目概算控制、投资绩效评价、决策责任追究等配套制度。依法加强对重大项目招投标活动的监管，推进重点建设项目的规范化和法制化管理。全面实施重点项目稽察，从审批程序、项目法人责任制、勘测设计、工程招投标、开工条件、施工和工程进度、设备材料采购、工程监理、工程质量、资金使用和概算控制、投资环境、竣工验收到项目效益等各个方面对项目开展全过程稽察，确保政府投资项目发挥最佳经济和社会效益。

附：达州市“十三五”重点项目规划表

附

达州市“十三五”重点项目规划汇总表

| 类 别 | 项目数量（个） | 规划总投资（万元） | “十三五” 预期投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 679 | 74263091 | 37459410 |
| 一、重大基础设施 | 197 | 38155870 | 16306473 |
| （一）交通基础设施 | 44 | 22596653 | 7575568 |
| （二）城镇基础设施 | 106 | 10951836 | 6271839 |
| （三）水利基础设施 | 31 | 3149729 | 1265174 |
| （四）能源基础设施 | 10 | 523543 | 523543 |
| （五）信息基础设施 | 6 | 934109 | 670349 |
| 二、重大产业发展 | 335 | 24077147 | 11715581 |
| （一）工业产业 | 165 | 11424215 | 4231165 |
| （二）现代服务业 | 114 | 10617750 | 6043348 |
| （三）现代农业 | 56 | 2035182 | 1441068 |
| 三、重大民生及社会事业 | 106 | 10735732 | 8440944 |
| （一）教育 | 43 | 1759769 | 1231439 |
| （二）文化广电 | 8 | 699200 | 349200 |
| （三）卫生 | 15 | 225496 | 152196 |
| （四）体育 | 4 | 430208 | 20208 |
| （五）保障性住房 | 27 | 7049619 | 6426461 |
| （六）健康服务 | 7 | 539440 | 229440 |
| （七）其他 | 2 | 32000 | 32000 |
| 四、生态建设和环境保护 | 32 | 1199928 | 902978 |
| （一）污染治理 | 11 | 307200 | 292200 |
| （二）流域治理 | 9 | 600450 | 319500 |
| （三）林业 | 6 | 135378 | 135378 |
| （四）灾害治理 | 6 | 156900 | 155900 |
| 五、其他 | 9 | 94414 | 93434 |

达州市“十三五”重点项目规划表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地址 | 建设内容和规模 | 规划总投资（万元） | “十三五” 预期投资 （万元） | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  | 74263091 | 37459410 |  |  |
|  | 一、重大基础设施 |  |  |  | 38155870 | 16306473 |  |  |
|  | （一）交通基础设施 |  |  |  | 22596653 | 7575568 |  |  |
|  | 1、铁路 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、高速公路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 营山至达州高速公路 | 新建 | 达州市 | 双向四车道高速公路，设计时速80公里/小时，达州境内65.99公里 | 617300 | 400000 | 市交通运输局 | 实施 |
| 10 | 巴中至万源高速公路 | 新建 | 达州市 | 双向四车道高速公路，设计时速80公里/小时，达州境内60.6公里 | 762000 | 762000 | 市交通运输局 | 实施 |
| 11 | 镇巴经达州至广安高速公路 | 新建 | 达州市 | 双向四车道高速公路，设计时速80公里/小时，路线全长约166.5公里，达州境内约80.5公里 | 803700 | 300000 | 市交通运输局 | 实施 |
| 12 | 达州市绕城高速西段 | 新建 | 达州市 | 双向四车道高速公路，设计时速80公里/小时，全长约41公里（含连接线10公里） | 490000 | 400000 | 市交通运输局 | 实施 |
| 13 | 达州市绕城高速东段 | 新建 | 达州市 | 双向四车道高速公路，设计时速80公里/小时，路线全长约90公里 | 855000 |  | 市交通运输局 | 储备 |
| 14 | 达州市绕城高速北环段 | 新建 | 达州市 | 双向四车道高速公路，设计时速80公里/小时，路线全长约65公里 | 650000 |  | 市交通运输局 | 储备 |
| 15 | 平昌经宣汉至开县高速公路 | 新建 | 达州市 | 双向四车道高速公路，设计时速80公里/小时，达州境约85公里 | 807500 |  | 市交通运输局 | 储备 |
| 16 | 城口经宣汉经大竹至广安高速公路 | 新建 | 达州市 | 双向四车道高速公路，设计时速80公里/小时达州境约194公里 | 1843000 |  | 市交通运输局 | 储备 |
| 17 | 万源至城口高速公路 | 新建 | 达州市 | 双向四车道高速公路，设计时速80公里/小时，达州境约30公里 | 285000 |  | 市交通运输局 | 储备 |
| 18 | 开江至梁平高速公路 | 新建 | 达州市 梁平县 | 双向四车道高速公路，设计时速80公里/小时，达州境内路线全长约30公里 | 220000 |  | 市交通运输局 | 储备 |
|  | 3、公路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 达州机场大道 | 新建 | 达州市 | 全长12.36公里 | 275000 | 275000 | 市交通运输局 | 实施 |
| 20 | 达宣快速通道（含徐家坝大桥） | 新建 | 达州市 | 一级公路，路线全长20.889公里 | 288300 | 200000 | 市交通运输局 | 实施 |
| 21 | 达开快速通道 | 新建 | 达州市 | 一级公路，路线全长51.91公里 | 422516 | 340000 | 市交通运输局 | 实施 |
| 22 | G210线达州市过境段二期工程（环城公路二期工程） | 新建 | 达州市 | 一级公路，路线全长17.721公里 | 124900 | 60000 | 市交通运输局 | 实施 |
| 23 | G210线达州市过境段三期工程 | 新建 | 达州市 | 一级公路，路线全长37.595公里 | 194500 | 194500 | 市交通运输局 | 实施 |
| 24 | 达州至渠县快速通道 | 新建 | 达州市 | 双向四车道一级公路，设计时速80公里/小时，路线全长约81.7公里 | 692000 | 692000 | 市交通运输局 | 实施 |
| 25 | 宣汉城区至南坝段公路 | 新建 | 达州市 | 一级公路，路线全长34.197公里 | 259200 | 259200 | 市交通运输局 | 实施 |
| 26 | 八台山至巴山大峡谷快速通道 | 新建 | 达州市 | 一级公路，路线全长80公里 | 600000 | 100000 | 市交通运输局 | 实施 |
| 27 | G542线复兴镇知县湾经管村经石桥至平昌界段 | 新建 | 达州市 | 一级公路，路线全长50公里 | 250000 | 50000 | 市交通运输局 | 实施 |
| 28 | 达州至大竹快速通道 | 新建 | 达州市 | 双向四车道一级公路，设计时速80公里/小时，路线全长约40公里 | 240000 | 100000 | 市交通运输局 | 实施 |
| 29 | 国省干道提升改造工程 | 改（扩）建 | 达州市 | 含G210线、G318线、G347线、G542线、S101线、S201线、S202线、S203线、S204线、S205线、S302线、S303线、S305线、S402线、S403线、S404线、S405线等路线提升改造工程；总计1952.2公里 | 1698618 | 1026571 | 市交通运输局 | 实施 |
| 30 | 宣汉县乡村公路建设 | 新建 | 宣汉县 | 新改建农村公路3069公里 | 249653 | 249653 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 31 | 达川区乡村公路建设 | 新建 | 达川区 | 新改建农村公路4101公里 | 241062 | 241062 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 32 | 开江县乡村公路建设 | 新建 | 开江县 | 新改建农村公路1839公里 | 104334 | 104334 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 33 | 大竹县乡村公路建设 | 新建 | 大竹县 | 新改建农村公路2314公里 | 134297 | 134297 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 34 | 渠县乡村公路建设 | 新建 | 渠 县 | 新改建农村公路2124公里 | 112124 | 112124 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 35 | 通川区乡村公路建设 | 新建 | 通川区 | 新改建农村公路2400公里 | 127871 | 127871 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 36 | 万源市乡村公路建设 | 新建 | 万源市 | 新改建农村公路2338公里 | 193656 | 193656 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 37 | 经开区乡村公路建设 | 新建 | 经开区 | 新改建农村公路107公里 | 7200 | 7200 | 达州经开区管委会 | 实施 |
|  | 4、机场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 达州机场迁建工程 | 新建 | 达州市 | 建设等级4C飞行区等配套设施设备 | 195600 | 195600 | 市交通运输局 | 实施 |
| 39 | 万源市通用机场 | 新建 | 万源市 | 建设通用机场一座及配套空管服务保障设施等 | 25000 |  | 万源市人民政府 | 储备 |
| 40 | 宣汉县通用机场 | 新建 | 宣汉县 | 建设通用机场一座及配套空管服务保障设施等 | 30000 |  | 宣汉县人民政府 | 储备 |
| 41 | 渠县通用机场 | 新建 | 渠 县 | 建设通用机场一座及配套空管服务保障设施等 | 30000 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
|  | 5、水运 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 渠江航运升级改造工程 | 新建 | 达州市 | 改造三级航道136公里，新改扩建风洞子、南阳滩、舵石鼓、金盘子航电枢纽，新建达川区、渠县两个重点港区，新建11个货运作业区 | 830000 | 705500 | 市交通运输局 | 实施 |
|  | 6、客运枢纽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 全市客运枢纽站（场）建设 | 新建 | 达州市 | 含百节机场客运枢纽、万源客运枢纽、大竹东站客运枢纽和渠县客运枢纽中心等4个枢纽中心建设 | 91000 | 91000 | 市交通运输局 | 实施 |
| 44 | 全市普通客运站建设 | 新建 | 达州市 | 含徐家坝客运站，达川区亭子、管村客运站，通川区魏兴客运站，宣汉县东乡、南坝客运站，万源市客运北站，大竹县客运南站、北站和周家客运站，渠县城北、土溪客运站，开江客运站等站点建设 | 154000 | 154000 | 市交通运输局 | 实施 |
|  | （二）城镇基础设施 |  |  |  | 10951836 | 6271839 |  |  |
|  | 1、市政基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ①道路桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 金南大桥 | 新建 | 达州市 | 道路总长2050米，其中：金南大桥长606米，宽31.5米 | 79800 | 35000 | 市城管执法局 | 实施 |
| 46 | 野茅溪大桥 | 新建 | 达州市 | 主桥及引桥长910米 | 27000 | 27000 | 市住房城乡建设局 | 实施 |
| 47 | 中坝州河大桥 | 新建 | 经开区 | 主桥及引桥长750米，连接道路长约1509米 | 25000 | 25000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 48 | 柳家坝大桥 | 新建 | 通川区 | 主桥及引桥长317米，宽32米 | 12000 | 12000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 49 | 凤凰山隧道及西延线工程 | 新建 | 达州市 | 凤凰山隧道工程：道路全长5197米，隧道长约2378米，桥梁长约905米/7座，主线道路宽30米（其中车行道宽16米，人行道宽14米），双向四车道，拆迁面积52000平方米。凤凰山隧道西延线工程：一期道路长1307米、宽40米，二期道路长570米、宽40米，道路等级为城市主干道；三期道路长1660米、宽30米；拆迁面积约62500平方米 | 139500 | 109500 | 市城管执法局 | 实施 |
| 50 | 金南大道西延线 | 新建 | 达州市 | 金南大道西延线：Ⅰ期道路长约1180米，宽50米；Ⅱ期道路总长849米，宽40米；Ⅲ期东段道路长1390米，宽44米；Ⅲ期西段道路长970米，宽44米 | 273000 | 273000 | 市城管执法局 市发展(控股）公司 | 实施 |
| 51 | 金南大道（达川区段） | 新建 | 达川区 | 道路长约2350米，宽40米 | 100000 | 100000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 52 | 河市大道（秦巴物流园区南北干道） | 新建 | 达州市 | 道路长约9.5公里，宽40米 | 146000 | 146000 | 市国资经营公司 | 实施 |
| 53 | 凤凰山山前路（含东西段、2号桥） | 新建 | 达州市 | 总长7.8公里，其中，西段3.9公里，东段3.5公里，2号桥0.4公里 | 41600 | 41600 | 市住房城乡建设局 | 实施 |
| 54 | 快速通道延伸拓展工程（含东西段） | 新建 | 达州市 | 总长3.4公里 | 53000 | 53000 | 市住房城乡建设局 | 实施 |
| 55 | 南北三号干道（含三里坪快速环线） | 新建 | 达川区 | Ⅲ号南北干道南延线道路工程：道路长约2800米，宽50米；达州市环线主干道穿越南城北延线道路一期工程：道路长约823米，宽50米；快速环线道路桥梁工程：新建道路及管网长2860米，宽50米；跨线桥长约460米 | 77000 | 77000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 56 | 莲花湖片区市政道路建设 | 新建 | 达州市 | 总长约5.3公里及配套附属设施 | 28202 | 28202 | 市住房城乡建设局 | 实施 |
| 57 | 塔石路延线及周边土地开发利用 | 新建 | 达州市 | 总长约4.7公里及周边土地开发 | 119000 | 119000 | 市投资公司 | 实施 |
| 58 | 翠屏山综合开发 | 新建 | 达川区 | 道路、110KV变电站、管网、护坡等基础设施建设 | 200000 |  | 达川区人民政府 | 储备 |
| 59 | 达川区小河嘴片区开发建设 | 新建 | 达川区 | 道路、管网等基础设施建设 | 500000 |  | 达川区人民政府 | 储备 |
| 60 | 开江县城普新区建设 | 新建 | 开江县 | 总规明确的普安组团及黄家坝组团，面积5平方公里（不含公园），主要包括新区内的道路、管网、绿化建设及土地一级整理等 | 529000 | 170000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 61 | 马踏洞片区市政基础设施建设 | 新建 | 达州市 | 主要包括南北干道一期、二期、南北二号次干道、南北干道三期、东西一号至四号次干道、外环快速路、中坝西路等市政道路，双龙河湿地公园及绿化、管廊等配套基础设施 | 514288 | 250000 | 市发展(控股）公司 | 实施 |
| 62 | 秦巴物流园区市政基础设施建设 | 新建 | 达州市 | 主要包括青杠梁、河龙、袁山崖、枣树梁、熊家沟等市政道路及绿化、管廊等配套附属设施 | 173685 | 173685 | 市国资经营公司 | 实施 |
| 63 | 西南职教园区市政基础设施建设 | 新建 | 达州市 | 主要包括韩家坝路、育才路等市政道路及配套附属设施 | 105125 | 105125 | 市国资经营公司 | 实施 |
| 64 | 达州市中心城区市政道路工程（含截污干管、断头路连接及整治拓展提升工程） | 新建 | 达州市 | 市政道路总长约13.2公里及配套附属工程 | 53268 | 53268 | 市住房城乡建设局 | 实施 |
| 65 | 通川区市政道路基础设施建设 | 新建 | 通川区 | 含环城产业大道、十里水街城市文化产业项目配套道路、滨江新区柳家坝市政道路、魏蒲产业新城市政道路建设等市政道路及配套附属工程，总长约46.1公里 | 346033 | 346033 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 66 | 达川区市政道路基础设施建设 | 新建 | 达川区 | 含翠屏山片区道路工程、三里坪人文生态区道路工程、亭子新城道路工程、河市东片区、石板片区、Ⅱ、Ⅲ号南北干道等市政道路及配套附属工程，总长约58公里 | 430256 | 328864 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 67 | 达川区亭子新城基础设施建设 | 新建 | 达川区 | 道路、管网等及附属设施、设备等基础设施建设 | 475000 |  | 达川区人民政府 | 储备 |
| 68 | 宣汉县市政道路基础设施建设 | 新建 | 宣汉县 | 含滨湖路、城际快速通道连接线、滨河路东西延伸工程、一号地块至百节溪滨河路道路工程等市政道路及配套附属工程，总长约10.2公里；二期：含环城路、石岭大道延伸工程等道路及配套附属工程，总长约7.5公里 | 400000 | 86900 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 69 | 渠县市政道路基础设施建设 | 新建 | 渠 县 | 含宕渠大道市政道路、城市绿道及连接道路等市政道路及配套附属工程，总长约6.3公里；二期：含渠江五桥、滨江大道、东西干道等市政道路及配套附属工程，总长约8公里 | 180000 | 66000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 70 | 大竹县市政道路基础设施建设 | 新建 | 大竹县 | 新建道路长约5.6公里及相关配套设施，二期新建道路长约6.9公里及相关配套设施 | 400000 | 274429 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 71 | 开江县市政道路基础设施建设 | 改（扩）建 | 开江县 | 改建总长约27.3公里及相关配套设施 | 87135 | 87135 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 72 | 万源市市政道路基础设施建设 | 新建 | 万源市 | 新建、改造市政道路约6.1公里及相关配套设施 | 12750 | 12750 | 万源市人民政府 | 实施 |
|  | ②城市停车场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 中心城区公交首末站建设 | 新建 | 达州市 | 含肖公庙、徐家坝、莲花湖、经开区、职教园区、二号干道等12个点位公交首末站建设 | 35560 | 35560 | 市交通运输局 | 实施 |
| 74 | 中心城区城市公共停车场建设 | 新建 | 达州市 | 含塔沱B区、塔沱加气站、达竹公司办公楼、永兴路万家河、塔沱堰家湾新居、老北客站、牌楼、红旗路、石岭桥、南岳社区、肖公庙等公共停车场 | 150000 | 112100 | 市投资公司 市国资经营公司 | 实施 |
| 75 | 宣汉县停车场建设 | 新建 | 宣汉县 | 新建12个停车场 | 55000 | 10000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 76 | 渠县城市停车场建设 | 新建 | 渠 县 | 新建渠城北区、东区、西区、老城区停车场 | 80000 | 20000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 77 | 大竹县城市停车场建设 | 新建 | 大竹县 | 新建10个停车场 | 90000 | 20000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 78 | 开江县停车场建设 | 新建 | 开江县 | 新建4个停车场 | 20000 | 10000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 79 | 万源市城市停车场建设 | 新建 | 万源市 | 新建城市停车场9000平方米 | 9600 | 2000 | 万源市人民政府 | 实施 |
|  | ③城市地下管廊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 朝阳中路地下综合管廊工程 | 新建 | 达州市 | 建设综合管廊长约1.2公里 | 10000 |  | 市投资公司 | 储备 |
| 81 | 通川区滨江新区柳家坝、魏蒲产业新城地下综合管廊建设 | 新建 | 通川区 | 建设综合管廊长约2公里 | 12000 | 12000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 82 | 达川区城区主干道附属综合管廊建设 | 新建 | 达川区 | 建设综合管廊长约2.8公里 | 22400 | 22400 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 83 | 达州经开区地下综合管廊建设 | 新建 | 经开区 | 建设综合管廊长约11.64公里 | 32020 | 32020 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 84 | 大竹县竹凤大道地下综合管廊建设 | 新建 | 大竹县 | 建设综合管廊长约4公里 | 40000 | 40000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 85 | 渠县文峰山东路、西路及黄花大道地下综合管廊建设 | 新建 | 渠 县 | 建设综合管廊长约9公里 | 72200 | 72200 | 渠县人民政府 | 实施 |
|  | ④城市供水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 达州市城市第二水源工程 | 新建 | 达州市 | 新建原水输水DN1600管道35.44公里双管，新建取水工程40万立方米∕日 | 122600 |  | 市住房城乡建设局 | 储备 |
| 87 | 达州市莲花湖水厂及配套管网工程 | 新建 | 达州市 | 新建7.5万吨/日水厂及输配DN1400管道8.957公里，改造原水加压泵站 | 25000 | 25000 | 市住房城乡建设局 | 实施 |
| 88 | 达州市城市供水（配水管网）工程 | 新建 | 达州市 | 新建和改造供水管网59.95公里 | 23000 | 23000 | 市住房城乡建设局 | 实施 |
| 89 | 渠县北城水厂建设 | 新建 | 渠 县 | 新建5.0万立方/日净水厂一座、10公里原水输水管道和10公里配水主管 | 15000 | 15000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 90 | 大竹县城区供水厂及管网建设 | 新建 | 大竹县 | 新建2座供水水厂，新建输水DN1600管道95.5公里，改造输供水管网60公里 | 40700 | 40700 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 91 | 开江县城市供水设施建设 | 改（扩）建 | 开江县 | 对全县自来水管道进行改造 | 15000 | 15000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 92 | 万源市场镇供水工程 | 新建 | 万源市 | 新建和改造供水管网158.17公里，输水管道21.5公里，抽水站6座及自动化控制系统4处等 | 28830 | 28830 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 93 | 渠县渠城备用供水工程 | 新建 | 渠 县 | 新建10万吨/日水厂，备用取水泵站一座，管网50公里两条 | 40000 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
| 94 | 宣汉县城市供水工程二期建设 | 新建 | 宣汉县 | 新建供水3万吨/日 | 10000 |  | 宣汉县人民政府 | 储备 |
| 95 | 万源市互通互联输水管网工程 | 新建 | 万源市 | 将后河、白沙河、龙潭河、寨子河水库、张家河水库水源互通互联，铺设输水管88公里 | 27000 |  | 万源市人民政府 | 储备 |
|  | ⑤城镇污水处理厂（站） |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 达州市第二城市生活污水处理工程 | 新建 | 达州市 | 建设处理能力5万吨/日城市生活污水处理厂一座，新建截污干管9.4公里 | 17920 | 17920 | 市住房城乡建设局 | 实施 |
| 97 | 达州市第三城市生活污水处理工程 | 新建 | 达州市 | 日处理生活污水12万吨，截污干管9.3公里 | 98000 | 80000 | 市住房城乡建设局 | 实施 |
| 98 | 达州市中心城区污水管网建设 | 新建 | 达州市 | 新建污水管网141.74公里 | 30348 | 30348 | 市住房城乡建设局 | 实施 |
| 99 | 通川区污水处理厂（站）建设工程 | 新建 | 通川区 | 新建江陵等9个重点流域内镇（乡）污水处理设施，新增处理能力1.43万吨/日；升级改造罗江镇污水处理设施0.2万吨/日；新建、改造污水管网34.8公里 | 9618 | 9618 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 100 | 达川区污水处理厂（站）建设工程 | 新建 | 达川区 | 新建麻柳等16个重点流域内镇（乡）污水处理设施，新增处理能力3.86万吨/日；新建、改造污水管网265.2公里 | 60214 | 60214 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 101 | 达州经开区污水处理厂（站）建设工程 | 新建 | 经开区 | 新建斌郎、幺塘0.5万吨/日污水处理厂，配套建设7.5公里污水管网 | 2750 | 2750 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 102 | 宣汉县污水处理厂（站）建设工程 | 新建 | 宣汉县 | 扩建县城污水处理厂二期新增处理污水2.5万吨/日；新建土黄等25个重点流域内镇（乡）污水处理设施，新增处理能力5.58万吨/日；改造污水管网137.86公里 | 38359 | 38359 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 103 | 渠县污水处理厂（站）建设工程 | 新建 | 渠 县 | 新建临巴等9个重点流域内镇（乡）污水处理设施，新增处理能力4.15万吨/日；新建污水管网53.7公里 | 31492 | 31492 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 104 | 大竹县污水处理厂（站）建设工程 | 新建 | 大竹县 | 扩建日处理4万吨污水厂一座及配套管网77公里；新建团坝等17个重点流域内镇（乡）污水处理设施；新建、改造污水管网140.06公里 | 87734 | 87734 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 105 | 开江县污水处理厂（站）建设工程 | 新建 | 开江县 | 新建甘棠等3个镇（乡）污水处理设施，新增处理能力0.53万吨/日；新建、改造污水管网105.1公里 | 17136 | 17136 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 106 | 万源市污水处理厂（站）建设工程 | 新建 | 万源市 | 对万源市污水处理厂和白沙污水处理厂升级改造，新建再生水利用设施及管网、泵站；新建茶垭、青花、官渡等场镇污水处理厂及在51个乡镇（除太平镇外）建设场镇生活污水截污管网 | 36426 | 36426 | 万源市人民政府 | 实施 |
|  | ⑥城镇垃圾处理厂（站） |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 达州市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理设施建设 | 新建 | 达州市 | 新建处理能力100吨/日餐厨垃圾资源化利用和无害化设施 | 4500 | 4500 | 市食品药品监督管理局 | 实施 |
| 108 | 通川区垃圾收、转、运基础设施建设工程 | 新建 | 通川区 | 新建13个乡镇垃圾中转站等 | 8600 | 8600 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 109 | 达川区垃圾收、转、运基础设施建设工程 | 新建 | 达川区 | 新建垃圾收转运规模650吨/日 | 2879 | 2879 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 110 | 达州经开区垃圾收、转、运基础设施建设工程 | 新建 | 经开区 | 新建垃圾处理规模100吨/日 | 5500 | 5500 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 111 | 宣汉县垃圾收、转、运基础设施建设工程 | 新建 | 宣汉县 | 新建垃圾收转运规模435吨/日 | 3480 | 3480 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 112 | 渠县垃圾收、转、运基础设施建设工程 | 新建 | 渠 县 | 建设垃圾处理厂日处理垃圾渗滤液150吨一座；新建垃圾收转运规模490吨/日 | 5380 | 5380 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 113 | 大竹县垃圾收、转、运基础设施建设工程 | 新建 | 大竹县 | 新建垃圾收转运规模366吨/日 | 2928 | 2928 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 114 | 开江县垃圾收、转、运基础设施建设工程 | 新建 | 开江县 | 扩建县垃圾处理厂二期新增处理能力300吨/日；新建垃圾收转运规模200吨/日 | 4400 | 4400 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 115 | 万源市垃圾收、转、运基础设施建设工程 | 新建 | 万源市 | 在白沙镇、草坝镇、旧院镇等9个乡镇建设垃圾压缩转运站各一座，每座设计日压缩转运垃圾60吨，配套垃圾收集设施和转运车辆；建设生活垃圾预处理及华新水泥窑协同处置工程 | 7200 | 7200 | 万源市人民政府 | 实施 |
|  | ⑦燃气管网建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 中心城区燃气管网建设改造 | 改（扩）建 | 达州市 | 改建（造）燃气管网165公里 | 33200 | 13200 | 市住房城乡建设局 | 实施 |
| 117 | 大竹县城镇燃气管网建设工程 | 新建 | 大竹县 | 管线、调压设施、表具等，完成后可改造燃气管网46.5公里 | 23000 | 20000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 118 | 开江县城镇燃气管网建设工程 | 新建 | 开江县 | 新建管网76公里，改建管网50公里，新增2个储气罐 | 37000 | 37000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 119 | 万源市城镇燃气管网建设工程 | 新建 | 万源市 | 新建向前广场至CNG老站段燃气管网26.5公里，武装部至石燕子沟段燃气管网26公里，土产公司至林业局段燃气管网7.8公里，火车站片区燃气管网6公里。新建东区新区10公里Ф90PE燃气管网，罗家湾片区20公里Ф90PE燃气管网 | 8650 | 8650 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 120 | 渠县城镇燃气管网建设工程 | 改（扩）建 | 渠 县 | 改造输气管网30公里 | 20000 | 10000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 121 | 宣汉县城镇燃气管网建设工程 | 改（扩）建 | 宣汉县 | 改造输气管网33公里 | 21000 |  | 宣汉县人民政府 | 储备 |
|  | ⑧环境打造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 鹿鼎寨公园 | 新建 | 达州市 | 城市绿地公园、生态健身园，总用地面积约31.9万平方米 | 28800 | 28800 | 市投资公司 | 实施 |
| 123 | 大寨子公园二期工程 | 新建 | 达州市 | 建设园内道路、管网等基础设施及休闲设施、植物栽植等 | 18500 | 18500 | 市林业园林局 | 实施 |
| 124 | 达川区山体公园建设 | 新建 | 达川区 | 建设面积约22.5万平方米，含公园道路、市政公共设施、园林绿化、夜景照明等 | 18000 | 18000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 125 | 大竹县白塔公园 | 新建 | 大竹县 | 建设面积约为16万平方米的城市公园一座及配套设施 | 16998 | 16998 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 126 | 大竹县东湖湿地公园 | 改（扩）建 | 大竹县 | 建设面积约为5万平方米的城市公园一座及配套设施 | 8000 | 8000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 127 | 宣汉县百节溪公园 | 新建 | 宣汉县 | 建设面积约为3万平方米的城市公园一座及配套设施 | 19100 | 10000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 128 | 宣汉县红军公园二期工程 | 新建 | 宣汉县 | 建设面积约为2万平方米的城市公园一座及配套设施 | 6000 | 4000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 129 | 宣汉县鱼禅寺公园 | 新建 | 宣汉县 | 建设面积约为1.5万平方米的城市公园一座及配套设施 | 43243 | 10000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 130 | 大竹县云台公园建设 | 新建 | 大竹县 | 建设面积约为16万平方米的城市公园一座及配套设施 | 4998 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 131 | 大竹县东柳公园建设 | 新建 | 大竹县 | 建设面积约为15万平方米的城市公园一座及配套设施 | 4692 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 132 | 渠县柏林湖湿地公园建设项目 | 新建 | 渠 县 | 新建湿地公园及配套设施 | 80000 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
| 133 | 渠县八濛山公园建设项目 | 新建 | 渠 县 | 占地167公顷，三国历史文化区、三国村落风光区、古代民俗体验区、自然生态保育区、滨江生态长廊区建设等 | 120000 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
| 134 | 文峰山公园建设项目 | 新建 | 渠 县 | 公园占地面积1.21平方公里，建设公园大门、文峰塔、文峰书院等公园内景观景点，周边市政道路及绿化、照明等市政公用基础配套设施 | 60000 | 60000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 135 | 达州市海绵城市建设 | 新建 | 达州市 | 按照“一河、两廊、三带、多轴、多点”的海绵城市空间格局，到2030年将达州建成成为具备“生态海绵”、“清洁海绵”、“弹性海绵”、“活力海绵”、“智慧海绵”特质的海绵城市，近期规划（2015年-2020年）建设马房坝-金山片区、莲花湖片区、南城中心组团、老城片区、西南职教园区等五个片区，共计16.3平方公里 | 300000 | 50000 | 市水务局 | 实施 |
| 136 | 莲花湖生态修复综合治理项目 | 新建 | 达州市 | 建莲花湖湿地公园基础设施工程、湿地公园配套生态康养区及湿地公园延展建设区基础设施工程等三大板块，项目内容包含莲花湖水环境生态修复、湿地景观打造、园区配套基础设施以及管理服务区建设等 | 595926 | 595926 | 市住房城乡建设局 | 实施 |
| 137 | 达州市中心城区“三化”工程建设 | 新建 | 达州市 | 主要包括中心城区规划范围重要城市节点、人员聚集重点场所以及重点交通线路等“5线15点”亮化、绿化、美化工作 | 57000 | 57000 | 市三化办 | 实施 |
| 138 | 达州市州河环境综合治理 | 新建 | 达州市 | 对州河两岸36公里进行综合环境整治，主要包括防洪堤、滨河道路及景观、水生态治理液压坝工程等 | 1340000 | 300000 | 市水务局 | 实施 |
| 139 | 凤凰山品质提升工程 | 新建 | 达州市 | 改造凤凰山公园、建设健身步道等附属设施 | 12000 | 12000 | 市林业园林局 | 实施 |
| 140 | 经开区州河滨江路景观绿地建设 | 新建 | 经开区 | 建设面积240万平方米及附属配套设施 | 24000 | 24000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 141 | 经开区道路绿化建设 | 新建 | 经开区 | 建设面积336.4万平方米及附属配套设施 | 80000 | 60000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 142 | 开江县城区风貌打造 | 新建 | 开江县 | 对县城区周边道路、人行走廊、步行街、广场统一打造 | 50000 | 50000 | 开江县人民政府 | 实施 |
|  | 2、园区基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 达州经开区基础设施项目 | 新建 | 经开区 | 南北二号干道3.2公里、三号干道9公里、金垭路3.5公里、百花路3公里、马坪路2.7公里、长田新区道路、杨柳垭隧道0.7公里、大尖子山隧道0.35公里配套基础设施等 | 400000 | 400000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 144 | 达川区工业园区基础设施建设项目 | 新建 | 达川区 | 永兴大道、众腾路、朝阳大道、昌顺路、中心北街等道路建设，中心北街输变电站建设 | 205300 | 176400 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 145 | 宣汉县普光经济开发区基础设施建设项目 | 新建 | 宣汉县 | 场地平整1000亩，建设道路5500米以及管网、绿化、亮化工程建设等 | 150000 | 130000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 146 | 渠县工业园三期基础设施建设项目 | 新建 | 渠 县 | 2.59平方公里拆迁、补偿及基础设施建设 | 40000 | 40000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 147 | 大竹县工业园区基础设施建设项目 | 新建 | 大竹县 | 新建道路长12500米、宽40米及管网等 | 26313 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 148 | 开江县普安工业集中发展区基础设施建设项目 | 新建 | 开江县 | 新建园区道路长2.9千米及配套基础设施 | 21700 | 20200 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 149 | 万源市富硒食品产业园基础设施建设项目 | 新建 | 万源市 | 完善富硒食品产业园区入园道路，建设污水处理厂、供水工程及配套设施，富硒农产品检验检测中心房屋、设备及配套设施 | 50000 | 50000 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 150 | 达州经开区集中供热系统建设项目 | 新建 | 经开区 | 建设园区供热管线20公里及配套附属设施。 | 50000 | 50000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
|  | （三）水利基础设施 |  |  |  | 3149729 | 1265174 |  |  |
|  | 1、大型水库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 宣汉县土溪口水库 | 新建 | 宣汉县 | 新建大型水库，库容1.60亿立方米 | 424353 | 250000 | 市水务局 | 实施 |
| 152 | 万源市固军水库 | 新建 | 万源市 | 新建大型水库，库容1.26亿立方米 | 201400 | 50000 | 市水务局 | 实施 |
| 153 | 万源市鲜家湾水库 | 新建 | 万源市 | 新建大型水库，库容1.36亿立方米 | 133900 |  | 万源市人民政府 | 储备 |
|  | 2、中型水库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 通川区双河口水库 | 新建 | 通川区 | 新建中型水库，总库容1225万立方米 | 51200 | 49700 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 155 | 达川区石峡子水库 | 新建 | 达川区 | 新建中型水库，总库容2190万立方米 | 61500 | 49500 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 156 | 达川区斑竹沟水库 | 新建 | 达川区 | 新建中型水库，库容1300万立方米 | 51000 | 47000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 157 | 宣汉县白岩滩水库 | 新建 | 宣汉县 | 新建中型水库，总库容6557万立方米 | 127100 | 35000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 158 | 万源市寨子河水库 | 新建 | 万源市 | 新建中型水库，总库容1200万立方米 | 39600 | 7600 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 159 | 大竹县土地滩水库 | 新建 | 大竹县 | 新建中型水库，总库容2058万立方米 | 95374 | 93374 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 160 | 万源市李家梁水库 | 新建 | 万源市 | 新建中型水库，库容1179万立方米 | 71600 | 71600 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 161 | 渠县刘家拱桥水库 | 新建 | 渠 县 | 新建中型水库，库容1497万立方米 | 36000 | 10000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 162 | 通川区长滩河水库 | 新建 | 通川区 | 新建中型水库，库容4000万立方米 | 80000 |  | 通川区人民政府 | 储备 |
| 163 | 宣汉县庆云水库 | 新建 | 宣汉县 | 新建中型水库，总库容6000万立方米 | 100000 |  | 宣汉县人民政府 | 储备 |
| 164 | 宣汉县肖家沟水库 | 新建 | 宣汉县 | 新建中型水库，总库容1350万立方米 | 86000 |  | 宣汉县人民政府 | 储备 |
| 165 | 宣汉县堰沟水库 | 新建 | 宣汉县 | 新建中型水库，总库容1050万立方米 | 52000 |  | 宣汉县人民政府 | 储备 |
| 166 | 宣汉县鸳鸯池水库 | 新建 | 宣汉县 | 新建中型水库，总库容4000万立方米 | 100000 |  | 宣汉县人民政府 | 储备 |
| 167 | 万源市张家河水库 | 新建 | 万源市 | 新建中型水库，库容6637万立方米 | 145000 |  | 万源市人民政府 | 储备 |
| 168 | 大竹县明滩水库 | 新建 | 大竹县 | 新建中型水库，总库容4000万立方米 | 77800 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 169 | 大竹县青滩子水库 | 改（扩）建 | 大竹县 | 扩建为中型水库，库容1100万立方米 | 70000 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 170 | 渠县白兔水库 | 新建 | 渠 县 | 新建中型水库，库容1425万立方米 | 46502 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
| 171 | 渠县大义水库 | 新建 | 渠 县 | 新建中型水库，库容1783万立方米 | 49000 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
| 172 | 渠县张家墩子水库 | 新建 | 渠 县 | 新建中型水库，总库容1800万立方米 | 52000 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
| 173 | 渠县屏西水库 | 新建 | 渠 县 | 新建中型水库，总库容1700万立方米 | 50000 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
| 174 | 渠县巨光水库 | 新建 | 渠 县 | 新建中型水库，总库容1700万立方米 | 43000 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
|  | 3、其他水利设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 全市小型水库建设 | 新建 | 达州市 | 通川区新建盘龙湖、老沟河等小型水库，库容166万立方米；达川区新建三清庙、红旗等小型水库，库容365万立方米；宣汉县新建堰沟等小型水库，扩建曹家沟、铺子坪等小型水库，库容720万立方米；开江县扩建徐家堡、黄山沟等水库，总库容由90.6万平方米增至416.9万立方米；万源市新建张保林、段家河、元坝子、小库楼等水库，总库容559万立方米；大竹县新建石板沟、铁峰、段家、庵子沟、梅家沟、三元、铜门洞等小型水库，总库容1142万立方米；渠县新建巴子沟、杜家沟、汤家沟等小型水库，总库容1129万立方米 | 214000 | 70000 | 市水务局 | 实施 |
| 176 | 全市小型农田水利建设 | 新建 | 达州市 | 通川区新建渠道75公里、整治渠道190公里、整治山平塘750口、新建蓄水池900口；达川区新建渠道60公里、整治渠道265公里、整治山平塘320口、新建蓄水池400口；经开区新建渠道17.5公里、整治渠道17.65公里、新建山平塘80口、整治山平塘93口、新建蓄水池64口；宣汉县新建渠道327公里、整治渠道217公里、整治山平塘2076口、新建蓄水池607口，水库渠系配套185.5公里；开江县整治山平塘1098口、新建蓄水池1200口；万源市新建渠道150公里、整治渠道78公里、整治山平塘252口、新建蓄水池50口；大竹县新建渠道196公里、整治渠道294公里、整治山平塘500口、新建蓄水池750口；渠县新建渠道39公里、整治渠道210.9公里、整治山平塘888口、整治石河堰97处、新建蓄水池704口 | 129000 | 129000 | 市水务局 | 实施 |
| 177 | 全市灌区配套改造工程 | 新建 | 达州市 | 宣汉县改造忠心、胡家沟、凉水井、团结等水库灌区配套设施，新建整治主干渠375.9公里，新建渡槽15座，新增灌面3万亩；渠县改造柏林、刘家拱桥等水库灌区配套设施，新建整治主干渠147.5公里，新增灌面7.23万亩；大竹县改造乌木滩、同心桥、土地滩等水库灌区配套设施，新建渠道206.6公里，新增灌面2.2万亩；达川区改造深沟子、高桥、明星、沙滩河等水库灌区配套设施，新建渠道56.8公里，新增灌面7.22万亩；开江县包括宝石桥水库灌区续建配套等，新增灌面11.9万亩，改善灌面3.6万亩，新建整治干支渠251.4公里；万源市改造李家梁、寨子河等水库灌区配套设施，新建渠道71.3公里，新增灌面3.74万亩；大竹县连通铜钵河-土地滩水库-乌木滩水库－东湖水库－东柳河水系，建设输水渠系、管道及泵站工程 | 125000 | 125000 | 市水务局 | 实施 |
| 178 | 全市饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 达州市 | 通川区新建工程333处、改扩建工程138处，受益人口10.01万；达川区（含经开区）新建工程733处、改扩建工程51处，受益人口17.26万；宣汉县新建工程623处、改扩建工程612处，受益人口41.91万；开江县新建工程739处、改扩建工程24处，受益人口8.79万；万源市新建工程50处、改扩建工程130处，受益人口12.92万；大竹县新建工程173处、改扩建工程160处，受益人口16.43万；渠县新建工程8处、改扩建工程57处，受益人口27.34万 | 70400 | 70400 | 市水务局 | 实施 |
| 179 | 全市中小河流防洪治理工程 | 新建 | 达州市 | 通川区治理38.4公里，达川区治理36.1公里，经开区治理12.2公里，宣汉县治理54.4公里，万源市治理44.7公里，渠县治理12.16公里，开江县治理49.1公里，大竹县治理33.8公里，防洪标准10年一遇 | 140000 | 140000 | 市水务局 | 实施 |
| 180 | 全市病险水库除险加固工程 | 新建 | 达州市 | 通川区整治病险水库12座，整治大坝、溢洪道、放水设施等；达川区整治病险水库44座，整治大坝、溢洪道、放水设施等；经开区整治病险水库6座，整治大坝、溢洪道、放水设施等；宣汉县整治病险水库68座，整治大坝、溢洪道、放水设施等；开江县整治病险水库2座，整治大坝、溢洪道、放水设施等；万源市整治病险水库6座，整治大坝、溢洪道、放水设施等；大竹县改扩建34座小型水库，整治病险水库21座水库，实施大坝、溢洪道、放水设施、附属设施整治与改造；渠县整治病险水库39座，整治大坝、溢洪道、放水设施等 | 47000 | 47000 | 市水务局 | 实施 |
| 181 | 亭子口灌区工程（渠县段） | 新建 | 渠 县 | 新建亭子口大型灌区，灌区涉及广元、南充、达州、广安4个市12个县（市、区）。渠县境内涉及扩建九龙水库，新建回龙、屏西、拱市、宋家、新市等5条支渠，控灌面积29.96万亩 | 180000 | 20000 | 渠县人民政府 | 实施 |
|  | （四）能源基础设施 |  |  |  | 523543 | 523543 |  |  |
| 182 | 城市电动车充电基础设施 | 新建 | 达州市 | 建设充电站 18 座，充电桩 11000 根 | 20000 | 20000 | 市住房城乡建设局 | 实施 |
| 183 | 全市城镇电网(国网）建设改造项目 | 新建 | 达州市 | 35kV电缆线路92.8公里，新增变电容量6.99万千伏安 | 38562 | 38562 | 国网达州供电公司 | 实施 |
| 184 | 全市城镇电网（地网）建设改造项目 | 新建 | 达州市 | 35kV电缆线路22公里，10kV电缆线路160公里，0.4kV电缆520公里，10kV台区52.750MVA，电缆沟30公里及开闭所等相关配套设施 | 27250 | 27250 | 达州电力集团 | 实施 |
| 185 | 全市农村电网(国网）升级改造项目 | 改（扩）建 | 达州市 | 升级改造电缆线路238.5公里 | 98634 | 98634 | 国网达州供电公司 | 实施 |
| 186 | 全市农村电网(地网）升级改造项目 | 改（扩）建 | 达州市 | 升级改造电缆线路103.6公里 | 43625 | 43625 | 达州电力集团 | 实施 |
| 187 | 宣汉500千伏输变电工程 | 新建 | 达州市 | 主变规模 2×100万千伏安 | 23562 | 23562 | 国网达州供电公司达州电力集团 | 实施 |
| 188 | 全市220千伏输变电工程 | 新建 | 达州市 | 含宣汉县宣汉北 220 千伏输变电工程、宣汉 500 千伏变电站 220 千伏配套工程、大竹县大竹 220 千伏输变电工程、通川区复兴 220kV 变电站增容改造工程、开江县开江 220kV输变电工程 | 89736 | 89736 | 国网达州供电公司 | 实施 |
| 189 | 全市110千伏输变电工程 | 新建 | 达州市 | 宣汉县宣汉北至盖家坪 110 千伏线路工程、宣汉县宣汉北 220 千伏变电站 110 千伏配套工程、通川区莲花湖110 千伏输变电工程、万源市竹峪 110 千伏输变电工程、开江县普安110 千伏输变电工程、渠县草街子 35 千伏变电站升压改造输变电工程等 35 个项目 | 65362 | 65362 | 国网达州供电公司 达州电力集团 | 实施 |
| 190 | 达州市天然气长输管道建设项目 | 新建 | 通川区 经开区 宣汉县 万源市 | 新建北外环至达州经开区天然气输气管道、普光净化厂至万源城区输气管道 | 40000 | 40000 | 市发展改革委 | 实施 |
| 191 | 全市天然气供储设施（含加气）建设 | 新建 | 达州市 | LNG 加气站、CNG 加气站、天然气储备调峰站及相关配套附属设施 | 76812 | 76812 | 市发展改革委 | 实施 |
|  | （五）信息基础设施 |  |  |  | 934109 | 670349 |  |  |
| 192 | 全市4G网络基础设施建设 | 新建 | 达州市 | 新建4GLTE基站，室内覆盖无线网主设备及配套安装工程、GSM网络优化工程及配套光缆管道专线等 | 358009 | 355349 | 市经信委 | 实施 |
| 193 | 智慧城市建设工程 | 新建 | 达州市 | 新建城市公共信息平台、基础网络工程、企业融合服务平台、城市运行管理平台以及智慧农业、智慧能源、智慧旅游、智慧园区、智慧医疗、智慧教育等附属工程 | 260000 | 100000 | 市经信委 | 实施 |
| 194 | 市级云计算中心和大数据中心建设 | 新建 | 达州市 | 新建软硬件设施（云操作系统、数据库、中间件等）、安全设施（云安全、网络安全、机房安全、备份容灾等）及配套附属设施（机房、供电等） | 75000 | 75000 | 市经信委 | 实施 |
| 195 | “无线达州”工程 | 新建 | 达州市 | 新建通讯连接设备、调度运播中心等 | 30000 | 30000 | 市经信委 | 实施 |
| 196 | “宽带乡村”工程 | 新建 | 达州市 | 新建乡镇到行政村一级的光缆覆盖、固定接入网络及配套设施等 | 201100 | 100000 | 市经信委 | 实施 |
| 197 | 达州经开区循环化改造服务中心项目 | 新建 | 经开区 | 建设废弃物交易平台，包括园区数据网络系统、园区信息中心机房、园区信息化公共服务平台；建设1万平方米的循环化改造监管中心等配套附属设施 | 10000 | 10000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
|  | 二、重大产业发展 |  |  |  | 24077147 | 11715581 |  |  |
|  | （一）工业产业 |  |  |  | 11424215 | 4231165 |  |  |
|  | 1、新材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 达州市建筑产业园 | 新建 | 达州市 | 装配式建筑生产基地、绿色建材基地等 | 500000 | 50000 | 市住房城乡建设局 | 实施 |
| 199 | 中国（普光）微玻纤新材料产业园 | 新建 | 宣汉县 | 建立高效过滤、深冷绝热、能源储存、绿色建材、航空交通五大产业链，打造集研发、中试、制造、贸易和物流功能于一体的中国首个微玻纤全产业链产业园；成立中国普光微玻纤新材料产业应用技术研究院 | 650000 | 200000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 200 | 玄武岩纤维 | 新建 | 经开区 | 建设年产1000吨玄武岩纤维、研究中心 | 12000 | 12000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 201 | 节能新型保温材料生产基地 | 新建 | 经开区 | 建设年产3000吨新型保温节能材料示范生产线及可装配式墙体材料、碳纤维材料、全降解塑料、超轻吸附材料、超级水染料、超级电容材料、高效冶金粉末材料、超高强度合金、石墨烯制备等研发和产业化 | 15000 | 10000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 202 | 石墨烯薄膜（卷材）生产 | 新建 | 大竹县 | 添置超精密磁控溅射镀膜机、建设石墨烯靶材生产研发线 | 8000 | 8000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 203 | 维奇光电高功能性光学薄膜研制及转化应用项目 | 新建 | 大竹县 | 年产各类光学薄膜1200万平方米 | 28000 | 28000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 204 | 川环科技硅氟胶生产线项目 | 新建 | 大竹县 | 年产硅氟胶橡胶管件20000吨 | 20000 | 20000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 205 | 大竹县新型墙体材料技改扩能项目 | 新建 | 大竹县 | 建成产5000万匹/新型墙体材料建材企业35个 | 87500 | 87500 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 206 | 开江县生物降解材料生产项目 | 新建 | 开江县 | 建设生态环保降解材料 | 21000 | 12500 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 207 | 经开区特种铝合金预拉伸板及深加工集群项目 | 新建 | 经开区 | 建设铸锭生产区、预拉伸板生产区、冷轧板生产区、深加工区、异型材料生产区、棒材生产区、带材生产区、 物流集散区、新技术研发、总部基地办公区等配套设施 | 300000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 208 | 高强轻质节能新型墙体材料生产项目 | 新建 | 经开区 | 新建年产高强轻质新型墙体材料（SRC）隔墙板50万平方米、自保温砌块20万立方米产能 | 7000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 209 | 大竹县太阳能电池生产项目 | 新建 | 大竹县 | 年产太阳能电池16000吨 | 20000 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 210 | 宣汉县年产1.5万吨商用飞机保温棉生产线 | 新建 | 宣汉县 | 年产1.5万吨商用飞机保温棉生产线 | 54000 |  | 宣汉县人民政府 | 储备 |
| 211 | 渠县年产20000吨玄武岩纤维及制品项目 | 新建 | 渠 县 | 新增建筑面积80800平方米，其中：拉丝车间40000平方米，罗纱车间20000平方米，辅助车间16000平方米，仓储区3800平方米，办公用房1000平方米，新购置破碎机、粉碎机、筛选机等设备1500余台（套） | 89846 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
| 212 | 超细纳米活性碳酸钙生产线项目 | 新建 | 渠 县 | 新建年产4万吨纳米级超细活性碳酸钙生产线及其辅助、公用工程和办公、生活设施。其中，塑料专用纳米级碳酸钙4000吨/年，涂料专用纳米级碳酸钙5000吨/年，橡胶专用纳米级碳酸钙5000吨/年，造纸专用纳米级碳酸钙4000吨/年，油墨专用纳米级碳酸钙2000吨/年 | 15000 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
| 213 | 渠县半导体照明材料项目 | 新建 | 渠 县 | 年产4000KG LED半导体照明材料 | 20000 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
| 214 | 渠县ITO导电玻璃生产项目 | 新建 | 渠 县 | 项目引进两条以上ITO透明导电膜玻璃生产线，预计年产ITO透明导电膜玻璃300万片 | 13000 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
|  | 2、机电制造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 中捷产业园 | 新建 | 经开区 | 被动房制造、精细环保装备制造、纳米光净化材料生产等 | 31000 | 31000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 216 | 达州经开区鼎富安凯达州清洁能源汽车项目 | 新建 | 经开区 | 建年产3000台清洁能源汽车生产基地，配建年产60万吨LNG生产装置项目和LNG汽车加气站项目 | 230000 | 230000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 217 | 经开区悦安华川汽车 | 新建 | 经开区 | 年产1000辆随车起重运输车 | 19000 | 19000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 218 | 达州经开区新达泵阀搬迁项目 | 新建 | 经开区 | 新达泵业生产线及配套设施搬迁 | 28000 | 18000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 219 | 达州市商驰汽车零件加工及销售项目 | 新建 | 经开区 | 建设年加工汽车零配件11万件（套）、年销售1亿元的汽车零配件销售平台、东风轻卡汽车年销售3500辆规模的加工和销售中心 | 10654 | 10000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 220 | 达州经开区徐工工程机械项目 | 新建 | 经开区 | 生产厂房、产品库房、维修中心等 | 31675 | 11675 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 221 | 达州经开区一江贸易130万套车轮生产项目 | 新建 | 经开区 | 建设年产车轮总成130万套及彩钢瓦等 | 14000 | 7000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 222 | DVR节能变频现代农业养殖设备生产线建设项目 | 新建 | 经开区 | 新建年产2500套DVR节能变频现代农业养殖设备生产线二条，新建主机装配车间、性能测试中心、成品库房、原材料及零部件仓库、半成品堆场；改建换热器车间、机械加工车间等，购置及改造相关设施设备65台（套） | 12000 | 12000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 223 | 亿兴电子空气净化器生产项目 | 新建 | 经开区 | 新建年产4.5万台家用空气净化器生产线一条，年产1万台车载空气净化器生产线一条，年产0.5万台办公、工业空气净化器生产线一条及其相关配套设施 | 9120 | 9120 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 224 | 智能输配电设备生产及安装项目 | 新建 | 经开区 | 新建年产5千套12KV-220KV智能开关断路器生产线一条，年产6千套10KV-35KV高压成套开关设备生产线一条及其相关附属配套设施 | 13368 | 13368 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 225 | 大竹县汽车覆盖件生产线扩能项目 | 新建 | 大竹县 | 新增3条汽车覆盖件生产线，建成后达年产20万套汽车覆盖件生产能力 | 15000 | 15000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 226 | 大竹县内啮合齿轮泵生产线建设项目 | 新建 | 大竹县 | 新建内啮合齿轮生产的专业配套生产线 | 10300 | 10300 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 227 | 机电孵化园项目 | 新建 | 大竹县 | 达到入驻30户工业企业的规模 | 342000 | 342000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 228 | 重庆恩郡科技建设项目 | 新建 | 大竹县 | 新建年产冲压和焊接配套产品1000万套、蓄电池80万件、农机总成3万台，配件5万套生产线 | 10000 | 10000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 229 | 环州机电二期建设项目 | 新建 | 大竹县 | 新增土地60目，新建厂房25000平方米、购置生产设备30台套 | 15000 | 15000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 230 | 安徽亚控工模具生产线建设项目 | 新建 | 大竹县 | 新建模具及包装生产线各一条，产300套模具总成和3000片磨新，维修600套模具 | 30000 | 30000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 231 | 川东电缆技改扩能建设项目 | 新建 | 大竹县 | 新建大口径水管生产线厂房3000平方米，新购设备3套；新建辐照交联生产线厂房5000平方米，新购生产线1条；建成环保电缆职能生产线2条 | 23000 | 23000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 232 | 广东富士电梯（达州）建设项目 | 新建 | 大竹县 | 电梯生产线及80米高电梯体验塔、运输车间等 | 50000 | 50000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 233 | 大竹县多功能陶瓷生产项目 | 新建 | 大竹县 | 年产多功能陶瓷500万件 | 30000 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 234 | 浙江瑞安公司（达州）汽车配件生产项目 | 新建 | 大竹县 | 拟在大竹县工业园区内投资7亿元占地50亩建设汽车配件生产线，预计建设周期3年，年销售收入1.5亿元，解决200人就业 | 70000 | 70000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 235 | 江苏常州新武机械厂（达州）汽摩配件生产项目 | 新建 | 大竹县 | 拟投资9亿元在大竹县工业园区内建设汽摩配件生产项目，预计建设周期5年，年销售收入2亿元，解决200人就业 | 90000 | 90000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 236 | 大竹县越洋电子电器设备感应及传输线项目 | 新建 | 大竹县 | 新增生产线5条 | 15000 | 15000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 237 | 大竹县微电子晶体管生产项目 | 新建 | 大竹县 | 年产各类晶体管2亿件 | 40000 | 40000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 238 | 广东位旭公司（达州）电容器及配套设备生产项目 | 新建 | 大竹县 | 拟在大竹县工业园区内建设电子设备生产线项目，并计划引进相关配套企业10余家，总投资预计15亿元，预计建设周期5年，年销售收入3亿元，解决500人就业 | 150000 | 150000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 239 | 新建年产2万吨高强度、高精度铸件和汽车配件生产线异地改扩建项目 | 新建 | 渠 县 | 新建年产耐热钢板4000吨、平衡轴壳20万件生产线 | 6980 | 3980 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 240 | 渠县模具研发、制造及注塑成型项目 | 新建 | 渠 县 | 生产计算器注塑模具30套；五金模具25套；汽车灯具注塑模具50套；办公产品注塑模具50套；摩托车注塑配件模具30套以及注塑成型的塑胶件1000万个 | 5000 | 5000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 241 | 渠县计算器产业升级及精密注塑模具研发、制造 | 新建 | 渠 县 | 扩建5条全自动生产线，达到计算器月产量100万台；新建精密注塑模具研发、生产中心，提高计算器模具的开发能力，年产模具200套 | 3200 | 1067 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 242 | 渠县电缆生产线项目 | 新建 | 渠 县 | 新建年产1万吨电缆自动生产线及配套工程 | 10000 | 5000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 243 | 网络变压器滤波器塑胶外壳项目 | 新建 | 渠 县 | 各种封装、外壳、直插类通讯网络变压器、网络滤波器、信号变压器、传输变压器等产品的生产及研发 | 16800 | 16800 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 244 | 断路器自动化建设项目 | 新建 | 渠 县 | 新建6条断路器自动化生产线，40.5KV、12KV智能型户外断路器；40.5KV、12KV中置柜；2BW-40.5/0.4-10KV | 12000 | 12000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 245 | 智能型箱式变电站产业化项目 | 新建 | 渠 县 | 新增数控冲床、数控剪板机、三工位母排加工机、耐压测试仪，试验用变压器等生产、试验设备共15台套，形成年产各型箱式变电站2500台的生产能力 | 3500 | 2130 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 246 | 渠县电子产业园 | 新建 | 渠 县 | 北斗定位智能手表、电子智能学生证、“德学优”系列电子文具开发项目；中小尺寸液晶屏生产线技术改造和液晶显示模组（LCM）产业化建设项目等转型升级项目 | 14900 | 14800 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 247 | 开江县线路板及五金生产项目 | 新建 | 开江县 | 总建筑面积65000平方米，其中生产厂房40000平方米，研发实验中心、仓储物流及配套设施25000平方米 | 24000 | 23000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 248 | 开江县农业机械生产线建设 | 新建 | 开江县 | 形成年产水旱耕耘机3.5万台、新型乘坐试微耕机2万台的生产能力 | 15000 | 15000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 249 | 健康家电产业园 | 新建 | 开江县 | 主要生产健康玻璃、豆浆香糊机、烫衣干衣机、养生壶以及榨汁搅拌机、快速电热水壶、电泵和迷你开水瓶、饮水机等 | 99000 | 99000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 250 | 智能制造产业园 | 新建 | 达川区 | 通讯系统设备等精密配件生产、钣金压铸、冲压及模具加工 | 85000 | 85000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 251 | 渠县分立器件生产线项目 | 新建 | 渠 县 | 生产各种规格半导体分立器，年产芯片175万片 | 11000 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
| 252 | 渠县电脑周边设备及电子元器件生产项目 | 新建 | 渠 县 | 年产LED液晶显示器10万台；电脑鼠标200万个 | 12000 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
| 253 | 渠县精密加工汽车零配件生产线 | 新建 | 渠 县 | 新建锻件精加工生产线10条，年精密加工3800万件汽车零配件 | 20000 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
| 254 | 渠县智能锁生产线项目 | 新建 | 渠 县 | 建年产10万只智能锁生产车间及其辅助、公用工程和办公生活设施；购置并安装相关生产设备 | 15000 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
| 255 | 渠县民用无人机生产项目 | 新建 | 渠 县 | 年产1000台民用无人机。主要建设生产车间及其辅助、公用工程和办公、生活设施，购置并安装相关生产设备。无人机生产基地建设及农业植保示范区建设，成立农业植保公司 | 18000 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
| 256 | 渠县人脸识别安防系统项目 | 新建 | 渠 县 | 自主研发人脸识别系统软件，开发人脸识别安防系统的外壳塑胶模具5-10套，形成年产人脸识别安防系统200万台的生产能力 | 1800 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
| 257 | 达州经开区智能电子建设项目 | 新建 | 经开区 | 生产打印机、节电器、传真机、智能学习机等 | 2000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 258 | 达州经开区潞翔直升机及发动机研发中心及产业化建设项目 | 新建 | 经开区 | 建设直升机研发中心；建设超轻直升机用的100-500马力涡轮轴发动机中试线1条 | 18000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 259 | 达州经开区通用航空直升机研究中心项目 | 新建 | 经开区 | 依托云内动力达州汽车公司现有改装车、低速货车生产资质，引入战略合作伙伴，通过兼并重组，升级并轨为轻型货车生产企业 | 100000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 260 | 达州经开区重工机械制造基地建设项目 | 新建 | 经开区 | 一期建设3套/12条重工机械生产线 | 150000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 261 | 四川黎明新能源汽车产业化 | 新建 | 大竹县 | 新建新能源汽车产业化制造基地，建设低压大电流交流异步电机控制系统生产线1条，电池控制ECU生产线1条 | 180000 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 262 | 重庆市蜀水机械制造建设项目 | 新建 | 大竹县 | 建设汽摩配套、通机部件、农业机部件等制造加工的专业配套生产 | 10000 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 263 | 星擎电子科技产业园 | 新建 | 大竹县 | 新建高科技智能手机整机集成商、主板集成商、显示屏及电子配件产品零部件生产线，形成功能配套齐全、上下产业链完善的高科技电子产业园区 | 500000 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 264 | 大竹县石英晶体振荡器生产项目 | 新建 | 大竹县 | 石英晶体振荡器生产线4条 | 10000 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 265 | 大竹黎明光电产业园项目 | 新建 | 大竹县 | 新建光电产业园标准化厂房、光电产品综合性能检测大型实验基地和职业技术培训基地于一体的产业园 | 180000 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 266 | 大竹县全智能燃气表生产项目 | 改（扩）建 | 大竹县 | 年产全智能燃气表5万只 | 10000 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 267 | 开江县年产30万件汽车曲轴生产项目 | 新建 | 开江县 | 新建汽车发动机曲轴生产线3条，形成年产汽车发动机曲轴30万件的生产能力 | 9000 |  | 开江县人民政府 | 储备 |
| 268 | 开江县汽车铸件生产 | 新建 | 开江县 | 依托五金铸造中心和达州汽车产业园，发展汽车缸体等铸件生产 | 8000 |  | 开江县人民政府 | 储备 |
| 269 | 开江县汽车智能安全保护器生产线 | 新建 | 开江县 | 购置安装主要生产设备、仪器180余台（套），建设汽车智能安全保护器生产线 | 8500 |  | 开江县人民政府 | 储备 |
|  | 3、化工产业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 达州经开区玖源4万吨三聚氰胺项目 | 新建 | 经开区 | 新建4万吨三聚氰胺生产装置及配套设施 | 30000 | 2000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 271 | 达州经开区年产5万吨二硫化碳和2万吨二甲基亚砜项目 | 新建 | 经开区 | 新建5万吨/年二硫化碳、2万吨/年二甲基亚砜生产装置及配套设施 | 20000 | 20000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 272 | 达州经开区达兴能源D-Ⅲ工业示范化项目 | 新建 | 经开区 | 建设20万吨/年D-III新产品工业示范装置生产线 | 50000 | 50000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 273 | 达州经开区空心硼硅酸盐轻粉产业化项目 | 新建 | 经开区 | 一期建年产5000吨空心硼硅酸盐轻粉，二期新增年产10000吨产销能力，三期新增15000吨产销能力，建筑面积10万平方米 | 30000 | 30000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 274 | 达州经开区精细化工产业园项目 | 新建 | 经开区 | 瓮福磷酸盐产能由16万吨/年扩建到24万吨/年，新增10万吨/年全水溶性滴灌肥、3万吨/年多功能食品级磷酸盐及钙盐、钾盐、金属表面处理剂等 | 240000 | 240000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 275 | 湿法磷酸产能提升及联产加硫二铵等新型肥料技术改造项目 | 新建 | 经开区 | 1、新建20万吨/年熔硫系统 配套设施；2、新建4999立方液氨球 罐配套设施；3、磷酸（30万吨）产 能提升（35万吨）相关技改工程 （包括磷酸浓缩大气冷凝器增加密 封槽改造、磷酸渣浆管结垢清理新 工艺技术改造等相关配套工程）；4、PPA装置烟气MIBK回收技改工程； 5、新建5万吨水溶肥装置配套设 施；6、加硫二铵新产品设备技术改 造项目；7、输氨管、天然气管线改 造工程以及相应的配套工程建设 | 4000 | 4000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 276 | 1万吨聚磷酸铵（APP）项目 | 新建 | 经开区 | 新建1万吨聚磷酸铵装置，购置反应釜、聚合炉、包装机等设备42台 | 4000 | 4000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 277 | 3万吨净化湿法磷酸扩能 技改项目 | 改（扩）建 | 经开区 | 对原15万吨净化磷酸装置进行技术改造，扩能3万吨。新建厂房600平米，购置如脱氟塔、过滤机、过滤泵等设备38台 | 5000 | 5000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 278 | 制剂农药、草铵磷、高效复合肥、生物菌肥、生物有机肥等生产线异地改扩建项目 | 改（扩）建 | 渠 县 | 建设制剂农药、草铵磷、高效复合肥、生物菌肥、生物有机肥等生产线及其辅助设施 | 7000 | 7000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 279 | 农药生产线（危化品）异地搬迁技改项目 | 新建 | 渠 县 | 生产线异地改扩建，建设3 条制剂农药加工生产线，8000吨 /年；1条稻温灵合成生产线，2000 吨/年；1条草甘膦合成生产线， 10000吨∕年；1条化工中间体合成生产线，500吨/年；环保治理设施 | 25000 | 25000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 280 | 氰戊菊酯生产线异地改扩建项目 | 新建 | 渠 县 | 年产杀虫剂、除草剂、杀菌剂等三大类产品 3550吨 | 3000 | 3000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 281 | 年产3万吨不溶性硫磺项目 | 新建 | 宣汉县 | 建设年产3万吨不溶性硫磺生产线 | 30000 | 30000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 282 | 富钾岩盐制6万吨/年氯化钾及其卤水综合利用项目 | 新建 | 待 定 | 建设富钾岩盐制6万吨/年录化钾及卤水综合利用项目 | 53000 |  | 待定 | 储备 |
| 283 | 富钾岩盐和回收工业二氧化碳制1000kｔ/ａ复合肥循环综合利用项目 | 新建 | 待 定 | 建设年产8万吨氯化钾、硫酸钾等系列产品 | 53000 |  | 待定 | 储备 |
| 284 | 达州经开区瓮福达州200万吨磷石膏综合利用及配套项目 | 新建 | 经开区 | 建设50万平方米/年磷石膏制纸面石膏板新材料装置、80万吨/年水泥缓凝剂项目、40万立方米/年石膏砌块及磷石膏生产5万吨建筑石膏和1万吨石膏粉，实现物料循环利用 | 15000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 285 | 达州市聚丙烯项目 | 新建 | 经开区 | 新建41万吨聚丙烯装置 | 134800 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 286 | 达州市丙烯腈项目 | 新建 | 经开区 | 新建20万吨丙烯腈装置 | 205800 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 287 | 达州市丙烯酸酯项目 | 新建 | 经开区 | 新建20万吨丙烯酸酯装置 | 180000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 288 | 达州市高吸水树脂项目 | 新建 | 经开区 | 新建3万吨高吸水树脂装置 | 37600 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 289 | 达州市苯酚/丙酮项目 | 新建 | 经开区 | 新建20万吨苯酚/丙酮装置 | 104900 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 290 | 达州市碳酸二甲酯项目 | 新建 | 经开区 | 新建5万吨碳酸二甲酯装置 | 50000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 291 | 达州市聚碳酸酯项目 | 新建 | 经开区 | 新建20万吨聚碳酸酯装置 | 356600 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 292 | 达州市水合肼项目 | 新建 | 经开区 | 新建5万吨水合肼装置 | 60000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 293 | 达州市二甲基甲酰胺项目 | 新建 | 经开区 | 新建15万吨二甲基甲酰胺装置 | 50000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 294 | 达州市氯化亚砜项目 | 新建 | 经开区 | 新建5万吨氯化亚砜装置 | 30000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 295 | 达州市四氟乙烯及其聚合物 | 新建 | 经开区 | 新建2万吨四氟乙烯及其聚合物装置 | 35000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 296 | 达州市全氟乙丙烯项目 | 新建 | 经开区 | 新建1万吨全氟乙丙烯装置 | 50000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 297 | 达州市聚偏氟乙烯项目 | 新建 | 经开区 | 新建1万吨聚偏氟乙烯装置 | 70000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 298 | 达州市含氟表面活性剂项目 | 新建 | 经开区 | 新建1万吨含氟表面活性剂装置 | 32000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 299 | 达州市六氟磷酸锂项目 | 新建 | 经开区 | 新建2000吨六氟磷酸锂装置 | 60000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 300 | 达州市环丁砜项目 | 新建 | 经开区 | 新建1万吨环丁砜装置 | 14000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 301 | 达州市不溶性硫磺项目 | 新建 | 经开区 | 新建2万吨不溶性硫磺装置 | 14000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 302 | 达州市氯磺酸项目 | 新建 | 经开区 | 新建6万吨氯磺酸装置 | 110000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 303 | 达州市已二酸项目 | 新建 | 经开区 | 新建5万吨已二酸等装置 | 42000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
| 304 | 达州市钾镁肥项目 | 新建 | 经开区 | 新建1万吨钾矿开采、钾肥生产等装置 | 20000 |  | 达州经开区管委会 | 储备 |
|  | 4、冶金建材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 鑫银不锈钢制品生产项目 | 新建 | 经开区 | 年产1.5万吨不锈钢管材生产线一条，年产2000吨彩钢、保温板生产线一条 | 15000 | 8000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 306 | 弘瑞川东机械型材精加工基地 | 新建 | 经开区 | 新建年精加工能力1.2万吨、钢材加工配送18万吨、型材加工配送3万吨、生产能力及线材销售15万吨、型材销售5万吨、特殊钢材销售1万吨 | 88000 | 87500 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 307 | 达优机械建材装备研发生产一体化项目 | 新建 | 经开区 | 新建年产600台（套）轻质节能墙板设备生产线一条，年产300台（套）防火发泡板设备生产线一条，年产350台（套）艺术围栏设备生产线一条，年产200台(套）石膏墙板设备生产线一条，年产70台（套）仿真步道石设备生产线一条，年产110台（套）机制烟道机生产线一条及其附属配套设施 | 14000 | 14000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 308 | 旭潢鑫钢结构加工项目 | 新建 | 经开区 | 新建年产3万吨轻钢结构、4万吨重钢结构和1万吨压型彩钢板生产线 | 12000 | 12000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 309 | 达州经开区商砼园建设项目 | 新建 | 经开区 | 新建年产120万立方米商品混凝土电脑自动化控制环保型生产线4条、年产110万立方米商品混凝土生产线2条、产12万吨干粉砂浆生产线1条，年产22万吨沥青混凝土生产线1条，年产22万吨原料（粉煤灰、矿粉）生产线2条，迁建HZS120混凝土生产线3条，新建双180混凝土生产线1条、SJ50型干粉砂浆搅拌生产线1条、磷石膏砌块生产1条、原料粉煤粉灰磨生产线1条等配套附属设施 | 80000 | 78000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 310 | 年产3000万平方米金属装饰保温一体板项目 | 新建 | 宣汉县 | 一期建年产20万吨辊涂印刷彩钢彩铝板和年产1500万平方米金属装饰保温一体板；二期建年产20万吨辊涂印刷彩钢彩铝板和年产1500万平方米金属装饰保温一体板 | 200000 | 200000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 311 | 年产3万吨铝型材加工生产项目 | 新建 | 宣汉县 | 新建年产3万吨的铝型材加工生产基地 | 18000 | 18000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 312 | 新建H型钢及焊管生产线项目 | 新建 | 宣汉县 | 新建H型钢及焊管生产线项目 | 2000 | 2000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 313 | 东兰管业塑胶管材生产项目 | 新建 | 大竹县 | 年产各型塑胶管材1.5吨 | 15000 | 15000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 314 | 新象瓷业悬式复合绝缘子生产线建设项目 | 新建 | 大竹县 | 新建年产悬式复合绝缘子30000吨生产线 | 14000 | 9000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 315 | 广东惠州明佳玻璃厂（达州）新工厂项目 | 新建 | 大竹县 | 在大竹县经济开发区，建设广东惠州明佳玻璃厂（达州）新工厂生产线，主要生产欧美国家圣诞节装饰用圣诞玻璃彩球及各种装饰品，项目正式开工建设后计划二年内正式投产，预计年产值达9000万元。 | 52000 | 52000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 316 | 四川省富圣公司（达州）特种纸生产项目 | 新建 | 大竹县 | 拟投资10亿元在大竹县石桥铺镇绿水村2组建设特种纸生产项目，预计建设周期3年，年销售收入2亿元，解决300人左右就业问题 | 100000 | 100000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 317 | 年产10万方板材制造及深加工项目 | 新建 | 渠 县 | 新建年产10万方板材生产线及其辅助、公用工程和办公、生活设施 | 15000 | 15000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 318 | 银同元石膏加工建设项目 | 新建 | 万源市 | 建设石膏粉生产线 | 21000 | 12000 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 319 | 宣汉县年产5万吨VIP芯材生产线 | 新建 | 宣汉县 | 年产5万吨VIP芯材生产线 | 50000 |  | 宣汉县人民政府 | 储备 |
| 320 | 木塑制品生产线项目 | 新建 | 渠 县 | 新建年产20000吨木塑制品生产线及其辅助、公用工程和办公、生活设施 | 15000 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
|  | 5、轻纺医药 |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 秦巴轻工园（轻纺孵化园） | 新建 | 经开区 | 建标准厂房6万平方米 | 38460 | 20000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 322 | 中国西部皮鞋城 | 新建 | 大竹县 | 新建年制鞋1.2亿双生产线 | 300000 | 200000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 323 | 川粤•国际皮鞋产业园一期项目 | 新建 | 大竹县 | 入驻企业11户，建设品牌研发、制鞋和辅助材料生产线、仓储等一体的中国川粤•国际皮鞋产业园，打造国际高端品牌研发及生产基地，建设西部地区皮鞋业研发制造示范基地 | 150000 | 150000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 324 | 奈步产业园建设项目 | 新建 | 大竹县 | 新建集体育运动服装、运动鞋、体育器材、户外运动用品、鞋服材料和研发、生产、物流等为一体的产业园 | 87000 | 77000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 325 | 玉竹麻业苎麻制品系列产品生产及高特纤维研发与应用项目 | 新建 | 大竹县 | 年产优质苎麻纤维1000吨，纱1000吨，高档针织面料300万米，年产高特苎麻纤维20000吨 | 48300 | 48300 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 326 | 汽车饰品生产线建设 | 新建 | 渠 县 | 新建年产汽车饰品2000万套生产线，修建厂房30000㎡ | 20000 | 16700 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 327 | 户外运动服装生产基地异地改扩建 | 新建 | 渠 县 | 新建办公楼、仓库、生产车间及相关配套设施；采用镭射、无缝贴合、电脑缝纫机等国内先进生产技术建设户外运动服装生产线12条，购置并安装镭射机、无缝贴合热压机、电脑缝纫机等设备 | 10000 | 10000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 328 | 服装标准化生产 | 新建 | 万源市 | 新建10000平米的标准化厂房、17000平方米的办公和员工生活用房，建成15条流水生产线 | 6800 | 2375 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 329 | 万源市五万亩川产道地中药（GAP）基地产业链建设项目 | 新建 | 万源市 | 新建中药产品加工生产线，专业性中药产品现代物流园 | 30000 | 30000 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 330 | 宣汉县中药材产业化开发项目 | 新建 | 宣汉县 | 建设中药材加工厂、研发中心和创业孵化基地，年生产中药材饮片1100吨，中药材粉剂500吨，中药材提取700吨，中药材配方300吨，中药材果粒500吨；在前、中、后河流域的17个中药材主要产区乡镇新增种植面积5万亩 | 100000 | 100000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 331 | 大竹县天然抗衰老护肤品生产项目 | 新建 | 大竹县 | 年产天然抗衰老护肤品2000万套 | 15000 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 332 | 大竹县红星麻业夏布及苎麻工艺品生产项目 | 新建 | 大竹县 | 年产夏布100万匹及苎麻工艺品 | 13400 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 333 | 万源市孕婴童系列产品开发项目 | 新建 | 万源市 | 开发孕婴童系列产品，建成年产80万套儿童实木家具生产线、年产50万套童车生产线和年产100万件童装生产线 | 5000 |  | 万源市人民政府 | 储备 |
|  | 6、能源产业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 全市煤炭重组兼并建设工程 | 新建 | 达州市 | 对全市煤炭进行重组 | 50000 | 50000 | 市安监局 | 实施 |
| 335 | 达州市垃圾焚烧发电厂迁建项目 | 新建 | 达州市 | 新建日处理生活垃圾1200－1500吨焚烧发电厂一座；日处理医疗废物10吨处置中心一座；库容量200万立方米垃圾填埋场一座 | 65150 | 65150 | 市住房城乡建设局 | 实施 |
| 336 | 全市油库建设（含7101 油库搬迁工程） | 新建 | 达州市 | 建设1个1万方以上成品油油库、26座加油站 | 41200 | 41200 | 市经信委 | 实施 |
| 337 | 大竹、渠县垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 大竹县 渠 县 | 建设规模为600吨/日生活垃圾焚烧系统及1台12MW汽轮发电机组及其全部配套系统 | 30000 | 30000 | 大竹县人民政府 渠县人民政府 | 实施 |
| 338 | 宣汉、开江垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 宣汉县 开江县 | 建设规模为600吨/日生活垃圾焚烧系统及1台12MW汽轮发电机组及其全部配套系统 | 30000 | 30000 | 宣汉县人民政府 开江县人民政府 | 实施 |
| 339 | 达州经开区200MW天然气分布式能源站建设项目 | 新建 | 经开区 | 建设200MW天然气分布式能源站及配套设施 | 180000 | 180000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 340 | 渠县华电烟气脱销项目 | 新建 | 渠 县 | 建设还原剂（氨）生产厂房，购置并安装SCR脱硝系统；对2×300MW发电机组锅炉省煤器进行改造，达到最低喷氨温度要求，并对燃烧器进行低氮燃烧改造，减少污染物生成 | 12000 | 6000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 341 | 川东北高含硫气田开发项目 | 新建 | 达州市 | 新建产能20亿立方米，日处理天然气900万立方米，日产硫磺1200吨 | 1000000 |  | 市发展改革委 | 储备 |
| 342 | 川投天然气发电二期项目 | 新建 | 达州市 | 新建装机2×60万千万天然气发电机组 | 260000 |  | 市经信委 | 储备 |
| 343 | 万源风力发电项目 | 新建 | 万源市 | 装机规模90万千瓦 | 800000 |  | 万源市人民政府 | 储备 |
| 344 | 达川区麻柳天然气勘探 | 新建 | 达川区 | 麻柳天然气五探一井勘探 | 12000 |  | 达川区人民政府 | 储备 |
| 345 | 宣汉县天然气综合利用生产项目 | 新建 | 宣汉县 | 占地200亩，建设产30万吨纳斯天然气 | 100000 |  | 宣汉县人民政府 | 储备 |
| 346 | 开江县天然气钻探与开发利用项目 | 新建 | 开江县 | 天然气开发利用 | 30000 |  | 开江县人民政府 | 储备 |
| 347 | 四川全能科技新建太阳能光伏应用系统生产线项目 | 新建 | 大竹县 | 新建太阳能家用发电系统、太阳能光伏组件、太阳能路灯、太阳能分布式发电站生产线 | 11000 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 348 | 正岭废机油精炼燃料油项目建设 | 新建 | 开江县 | 建成年产 5 万吨废机油精炼燃料油装置 | 13562 |  | 开江县人民政府 | 储备 |
|  | 7、特色农产品加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 万源市巴山雀舌资源整合项目 | 改（扩）建 | 万源市 | 通过技改整合现有茶叶生产企业，打造巴山雀舌富硒品牌茶叶 | 30000 | 30000 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 350 | 万源市富硒特色农产品生产加工项目 | 新建 | 万源市 | 新建富硒特色农（牧）产品加工厂一座，建成集产品加工、整理、冷链、配送于一体的综合加工园区 | 12000 | 6000 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 351 | 渠县酒糟蛋白饲料项目 | 新建 | 渠 县 | 年产10万吨优质饲料深加工产品 | 11000 | 11000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 352 | 渠县豆制品深加工建设项目 | 新建 | 渠 县 | 年产5000吨豆制品深加工产品 | 12000 | 12000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 353 | 渠县水果蔬菜深加工建设项目 | 新建 | 渠 县 | 年产6000吨水果蔬菜深加工产品 | 10000 | 10000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 354 | 宣汉县蜀宣花牛产业化开发利用项目 | 新建 | 宣汉县 | 建筑面积1万平米，建设蜀宣花牛深加工基地和产业转化基地 | 36000 | 36000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 355 | 宣汉县3万吨/年葛根综合加工技术研究及产业化 | 改（扩）建 | 宣汉县 | 年产3万吨葛根综合加工技术研究及产业化 | 5000 | 5000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 356 | 大竹县黑花生深加工项目 | 新建 | 大竹县 | 新建黑花生油料生产线2条，年产花生油15万吨；新建黑花生食品生产线1条，年产各类黑花食品1万吨 | 22000 | 22000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 357 | 大竹县核桃系列产品生产项目 | 新建 | 大竹县 | 生产核桃油、核桃粉、核桃饮料及休闲食品等 | 48000 | 48000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 358 | 大竹县东柳醪糟产业融合发展项目 | 新建 | 大竹县 | 建设10万亩优质糯稻基地以及精深加工、电子商务等设施，采取保底价收购加二次分红（45%利润返给农民），带动农民5037户，户均年收入6.01万元，使2000户建档立卡贫困户脱贫 | 30000 | 30000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 359 | 渠县新建万吨特醋生产线项目 | 新建 | 渠 县 | 建年产万吨特醋生产线及配套设施 | 7000 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
| 360 | 渠县调味品加工生产线项目 | 新建 | 渠 县 | 建年产1万吨调味品生产车间及其辅助、公用工程和办公生活设施；购置并安装相关生产设备 | 10000 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
| 361 | 大竹县万吨香椿深加工项目 | 新建 | 大竹县 | 建成2条生产线，形成年产香椿系列产品10000吨生产能力 | 17800 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 362 | 大竹县竹基红木竹型材生产项目 | 新建 | 大竹县 | 建设20万亩慈竹原料基地，年产竹基红木型材4万立方米 | 80000 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
|  | （二）现代服务业 |  |  |  | 10617750 | 6043348 |  |  |
|  | 1、物流 |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | 秦巴物流园区 | 新建 | 达州市 | 建设450万吨火车货场及商贸物流项目 | 881200 | 346700 | 市国资经营公司 | 实施 |
| 364 | 秦巴粮食物流中心 | 新建 | 达州市 | 新建仓库50万吨、油罐5万吨及铁专线等设施 | 160000 | 50000 | 市国资委 市发展改革委 | 实施 |
| 365 | 通川区双龙铁路仓储物流园 | 新建 | 通川区 | 仓储物流区建设道路面积5万平方米，含路基、道路、管网等；建设铁路专用线及其配套设施 | 253000 | 153000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 366 | 源美冷链物流食品中心 | 新建 | 通川区 | 新建冷链冻库、标准厂房、综合楼、和半成品加工楼 | 25000 | 25000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 367 | 毅恒明月冷链物流中心 | 新建 | 通川区 | 建筑面积15.5万平方米，主要建设内容为冷藏保鲜库、低温储存库、大型交易市场，以及购置设备和冷藏运输车、交易大厅、电子商务大厅等配套设施工程 | 35000 | 30000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 368 | 川东国际无水港（达州保税物流中心） | 新建 | 达川区 | 新建保税物流中心、物流信息中心、多式联运服务基地、商品展示区等 | 280000 | 10000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 369 | 宣汉县商贸物流园 | 新建 | 宣汉县 | 建筑面积58.32万平方米，建设建材家居五金城、汽贸园、仓储物流配送中心、机械销售维修中心、客运站及配套设施 | 150000 | 100000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 370 | 大竹商贸物流园 | 新建 | 大竹县 | 建筑面积6.5万平方米，规划建设有机电物流区、建材物流区、纺织物流区、农副产品物流区、商贸物流区、农资物流区、汽配物流区、电子商务区等8个主功能区及四个配套功能区 | 200000 | 107000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 371 | 大竹县农业物流园建设项目 | 新建 | 大竹县 | 新建农产品展销交易区、蔬菜批发区、水果肉类批发区、加工配送区、冷冻冷藏区等 | 200000 | 200000 | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 372 | 大竹县粮食物流园建设项目 | 新建 | 大竹县 | 建筑面积3万平方米，新建粮仓6万吨、食用油罐0.5万吨、粮油检测及电子交易综合大楼、粮油批发配送中心、粮油精深加工厂区、粮食安全配套及附属设施等 | 26000 | 26000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 373 | 渠县物流园 | 新建 | 渠 县 | 建筑面积6.5万平方米，建集各类商品交易、仓储、配送、会展、信息服务、金融服务、质量检测、结算汇兑、商务办公和生活配套为一体的现代商贸物流城 | 100000 | 90000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 374 | 开江县物流产业园 | 新建 | 开江县 | 建筑面积7万平方米，在普安、任市建各类仓库等相关配套工程 | 200000 | 60000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 375 | 中国南北物流港 | 新建 | 万源市 | 建筑面积9万平方米，建粮食仓储中心、物流中心等及附属设施 | 101800 |  | 万源市人民政府 | 储备 |
|  | 2、现代金融 |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | 达州市马踏洞金融聚集区建设 | 新建 | 达州市 | 规划面积2万平方米，规划建设金融城或金融大厦，建成综合性金融商务楼，提供达州市商业银行、达州农商行、达州民间借贷登记服务中心等金融业集中办公、会议、金融服务功能，并配套建设相关生活设施、公共设施 | 200000 | 100000 | 市发展(控股）公司 | 实施 |
| 377 | 达州金融投资和产权交易中心 | 新建 | 达州市 | 建设金融投资和产权交易中心，开展金融投资咨询服务和产权交易服务等 | 6000 |  | 市金融办 | 储备 |
| 378 | 达州民间借贷登记服务中心 | 新建 | 达州市 | 建设民间借贷登记服务中心 | 5000 |  | 市金融办 | 储备 |
|  | 3、信息科技 |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | 达州高新技术创业服务中心 | 新建 | 经开区 | 新建7000平方米科技企业孵化场所及配套设施 | 5000 | 5000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 380 | 川东苎麻、轻纺产品研发及检验检测中心 | 新建 | 大竹县 | 建设苎麻、轻纺、农副产品研发及检验检测大楼，购置研发及检验检测设备600台套 | 32000 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 381 | 川东机电、电子产品研发及检验检测中心 | 新建 | 大竹县 | 建设机电、电子产品研发及检验检测大楼，购置研发及检验检测设备350台套 | 35000 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
|  | 4、旅游 |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | 铁山国家森林公园旅游综合开发建设项目 | 新建 | 达州市 | 主要建设森林公园基础设施、景点服务管理设施和资源培育保护等 | 300000 | 250000 | 市旅游局 | 实施 |
| 383 | 巴山大峡谷片区旅游扶贫综合开发建设项目 | 新建 | 宣汉县 | 主要建设巴山大峡谷快速通道、巴山大峡谷景区旅游集散中心（包括游客接待中心、旅游客运站、土家民俗演艺大厅、旅游公厕、旅游通道建设、渡口旅游风情小镇建设）等 | 580000 | 300000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 384 | 宣汉县洋烈水乡国家4A旅游景区提升建设项目 | 新建 | 宣汉县 | 主要建设符家坝川东花卉婚庆基地，符家坝民俗文化街、巴国风情小镇、康疗养生公寓、乡村度假酒店等 | 100000 | 40000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 385 | 宣汉县马渡石林国家4A旅游景区综合开发建设项目 | 新建 | 宣汉县 | 主要建设马渡石林省级乡村旅游示范区，马渡茶海观光体验园、民歌文化演艺城、乡村度假村建设、游客接待中心、停车场、旅游公厕、旅游通道路建设等 | 60000 | 30000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 386 | 宣汉县米岩花海休闲旅游开发 | 新建 | 宣汉县 | 主要建设米岩花海景区花卉基地、苗木基地、园艺博览园、漏米岩观景点、园林游步道、婚纱摄影展示区、滨水景观带、游客接待中心、景区入口形象大门、旅游公厕、停车场、乡村客栈、特色农家乐、完善标识系统 | 50000 | 30000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 387 | 通川区双鱼湖生态旅游综合开发项目 | 新建 | 通川区 | 主要建设基础设施、游客接待中心、生态景观、自然景观、康体养老中心、休闲度假区、停车场、游娱乐项目等 | 300000 | 150000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 388 | 龙之旅•林恩中医药文化旅游产业园项目 | 新建 | 通川区 | 主要建设旅游游步道、旅游厕所、停车场、标识系统等公共服务设施建设；新建旅游商业街、山林生态疗养区、保健康复中心、药香小镇、中医药科普基地、禅修养生堂等 | 151170 | 15000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 389 | 通川区秦巴植物博览园及旅游观光服务体系建设 | 新建 | 通川区 | 主要建设植物园核心示范基地、种苗基地、示范基地及旅游配套基础设施等 | 113000 | 53000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 390 | 通川区金石“五彩梯田”乡村旅游综合开发 | 新建 | 通川区 | 主要建设基础设施、游客接待中心、停车场、状元大院、自行车道、川东五彩、梯田夜景、梯田果园、观景台、摄影部落、乡村客栈等 | 17000 | 17000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 391 | 通川区龙兴寺·神龙湾生态旅游开发 | 新建 | 通川区 | 主要建设花海树阵、现代农业示范基地及旅游配套基础设施等 | 22000 | 22000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 392 | 通川区诗歌之乡生态乡村旅游景区开发 | 新建 | 通川区 | 主要建设生态产业园、高产值观光农业及旅游配套基础设施等 | 16000 | 16000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 393 | 通川区山丹丹油用牡丹产业基地及旅游观光园 | 新建 | 通川区 | 主要建设油用牡丹示范基地、名贵牡丹观赏园、育苗基地及旅游配套基础设施 | 104000 | 74000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 394 | 通川区明月江农业生态观光园 | 新建 | 通川区 | 主要建设现代农业种植、游乐场、真人CS、攀岩基地、养老中心、露营基地、丛林穿越及游步道等配套设施。 | 150000 | 30000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 395 | 通川区磐石都市农业体验区建设 | 新建 | 通川区 | 主要建设游客接待中心、农耕文化博览馆、乡村大舞台、游步道等配套设施，建设面积14平方公里 | 180000 | 60000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 396 | 真佛山国家4A级景区基础设施建设 | 新建 | 达川区 | 主要建设旅游公路38公里、旅游景区公路20公里、旅游四星级厕所10座、导示系统一套、旅游安全设施设备、景区供水站3个、污水处理系统5套、生态停车场5个、乡村旅游项目扶贫等 | 150000 | 150000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 397 | 帝源乡村旅游度假区建设项目 | 新建 | 达川区 | 主要建设帝源乡村旅游度假区、双庙镇二东村蔬菜主体公园、木子乡双修村蓝莓基地，建设乡村旅游度假、综合服务中心、文化广场、儿童游乐DIY（体验中心）、避暑休闲度假区、老年度假养生区、特色农业观光区、自驾游营地等 | 20000 | 20000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 398 | 达川区麻柳镇春申君故里特色小镇建设项目 | 新建 | 达川区 | 新建春申君纪念馆，民俗文化博览馆，春申君主题文化中心，春申君民俗文化特色街1.2公里，游客服务接待中心2个，观景台及特色标志牌，新建相关基础设施，改扩建春申君万顷池5公顷及其附属设施 | 56900 | 56900 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 399 | 渠县賨人谷景区综合升级打造项目 | 改（扩）建 | 渠 县 | 主要建设賨人谷二期，升级打造賨人古镇、培育“季相景观”等景点、高速路口至景区快速通道等 | 115000 | 115000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 400 | 碧瑶庄园（万寿千叠湖生态休闲观光）旅游项目 | 新建 | 渠 县 | 主要建设酒店、接待中心、游乐场、水上游乐中心、休闲娱乐配套设施、颐养中心、停车场等旅游功能服务区，修复滴水寺、灵感禅院等，同时配套建设生态花卉园、生态果蔬园、体验农业观光园等 | 50000 | 50000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 401 | 渠县三国文化旅游建设项目 | 新建 | 渠 县 | 主要建设八濛山古战场、沿渡坝生态湿地、贾家寨旅游景区等 | 58000 | 38000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 402 | 云雾山旅游开发项目 | 新建 | 大竹县 | 主要建设云雾峡避暑休闲度假中心、三国古驿道开发及整体建设、云雾寺宗教朝觐旅游区域开发、茶园温泉、溶洞探险观光开发 | 30000 | 30000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 403 | 大竹县五峰山森林公园提升建设项目 | 新建 | 大竹县 | 主要建设五峰山竹海避暑度假区，重点建设古井沟山地休闲娱乐区。完善与提升度假区服务管理体系建设，建立与完善环境保护监测体系、营销团队与网络体系，全力打造旅游品牌，成功创建国家生态旅游示范区、国家生态湿地公园 | 30000 | 15000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 404 | 大竹县莲印山创国家4A级旅游景区项目 | 改（扩）建 | 大竹县 | 主要建设游客接待中心、生态停车场、游步道、星级厕所，净土寺、高观寨等周边区域的风貌打造等 | 50000 | 50000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 405 | 大竹县福城宫道教文化4A级旅游景区项目 | 新建 | 大竹县 | 主要建设8座大殿 | 20000 | 10000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 406 | 大竹县清河旅游度假区建设项目 | 新建 | 大竹县 | 主要建设一心（游客服务中心）、一街（哈儿街）、一河（东柳河）、三区（文化商业区、生态游览区、名人展示区） | 137000 | 57000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 407 | 大竹县朝阳温泉旅游开发建设项目 | 新建 | 大竹县 | 主要建设朝阳温泉旅游区接待中心、景区旅游道路、景区游步道、停车场、景区沟渠整治、广场等 | 36000 | 36000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 408 | 大竹县桃源风情小镇基础设施建设项目 | 新建 | 大竹县 | 主要建设桃花源—小金花养生风情湾—福城宫旅游景点连接道路、文化一条街、公共厕所、游客服务中心、雨污分流管网、等基础设施建设。新建道教养身文化馆，发展桃花、桃木相关产业，打造以道教养身为主要内容，道教教花桃花为主要景观，桃花桃木制品为配套产业的，集道教文化、养身文化于一体的桃源风情小镇 | 28000 | 15000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 409 | 四川竹海玉叶旅游长廊建设项目 | 新建 | 大竹县 | 主要建设白茶基地8000亩、中草药500亩、旅游长廊10公里等 | 50000 | 50000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 410 | 大竹县玉带河观光农业园项目 | 新建 | 大竹县 | 主要建设一心：旅游服务中心，一带：玉带河观光带，四区：草坪艺术度假区、樱花养生度假区、山地生态运动区、乡野田园游乐区 | 25000 | 25000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 411 | 大竹县古井溶洞开发项目 | 新建 | 大竹县 | 洞藏酒、户外狂欢区、龙洞探秘区、花泉野营区、绿岛闲养区 | 25000 | 23000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 412 | 大竹县杨家商贸物流特色镇建设项目 | 新建 | 大竹县 | 新建商贸园区、农产品加工区等，改造和新建综合性集贸市场，打造太极岛观光农业园及休闲观光农业园区，新建小商品批发市场、竹器交易市场、水果交易市场以及场镇道路硬化等配套设施 | 30000 | 15000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 413 | 大竹县乌木镇现代农业特色镇建设项目 | 新建 | 大竹县 | 新建百岛湖蓝莓产业园（总投资2亿）、农建综合示范区（总投资2亿 ），依托乌木沿线旅游资源，连同现有水产养殖示范基地、特色种养殖业及现代农业特色小镇基础配套设施建设 | 60000 | 30000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 414 | 开江县温泉旅游综合开发项目 | 新建 | 开江县 | 主要建设以温泉为主体、餐饮观光娱乐一体化的休闲观光园 | 40000 | 40000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 415 | 开江县金山寺旅游景区开发项目 | 新建 | 开江县 | 主要建设特色农业创意体验园、景区入口接待服务区、养身区、森林游憩康体运动区、生态涵养湖泊观光区等 | 25000 | 25000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 416 | 开江县冠子山旅游综合开发项目 | 新建 | 开江县 | 主要建设野外休闲娱乐渡假村 | 80000 | 10000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 417 | 开江县明月湖生态旅游产业园项目 | 新建 | 开江县 | 主要建设温泉酒店、生态养殖园、生态有机农业观光园、温泉乐园及附属配套设施 | 140000 | 40000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 418 | 开江县牛山寺公园工程二期项目 | 新建 | 开江县 | 主要建设家庭主题游乐园区、体育运动健身区等 | 45000 | 15000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 419 | 开江县宝塔坝“莲花世界”乡村旅游提升项目 | 新建 | 开江县 | 占地1.5万亩，打造“莲花世界” | 24000 | 24000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 420 | 万源市八台山—龙潭河旅游综合开发项目 | 新建 | 万源市 | 主要建设游客中心、大门、旅游道路、游步道、索道、博物馆、停车场、观景亭（台）、移民搬迁、宾馆、游乐设施、旅游小镇、供水、供电等 | 300000 | 50000 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 421 | 烟霞山民俗文化旅游开发项目 | 新建 | 万源市 | 恢复荔枝古驿道和景区寺庙、改造川东特色民居院落、培育乡村田园风貌，完善景区基础及配套服务设施等，打造中国烟霞仙山 | 15000 | 5000 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 422 | 大竹河（汉江第一漂）旅游带建设项目 | 新建 | 万源市 | 主要建设鱼泉山休闲度假、白杨湖库区、高山草甸、长洞湖避暑观光、大竹河漂流等项目及游客中心、高山牧场、森林营地、游山步道、河道整治、大众游乐、亲水运动、民宿旅馆及道路、供水、污水处理、停车场、旅游厕所等其他基础和公共服务设施 | 30000 | 5000 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 423 | 万源红军公园二期建设项目 | 新建 | 万源市 | 主要建设后山孝善文化区、红色纪念园区、山地康体休闲区、生态保育区，新建旅游公路、游步道、环保设施、战场遗址保护、环境整治（绿化）及配套工程设施等 | 10000 | 4000 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 424 | 万源市黑宝山国家4A级旅游景区 | 新建 | 万源市 | 主要建设旅游道路、游览道路、游步道、消防安全、森林营地、游客中心、游乐设施及其他服务接待设施等 | 30000 | 5000 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 425 | 万源保卫战战史陈列馆创国家4A级旅游区建设项目 | 新建 | 万源市 | 主要建设游客中心、旅游公路、战斗遗址保护和红军遗迹的保护和建设、展陈设施更新、游步道、旅游厕所、环境整治、污水处理以及其他红色旅游相关历史遗迹的展陈，相关服务配套设施建设 | 6600 | 3400 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 426 | 通州古城文化旅游建设项目 | 新建 | 通川区 | 主要建设购物街、酒吧街、养生街、餐饮街、客栈区、特色文化风情等多条主题商业街区，引入商铺、养生、客栈、餐饮、小吃、茶吧、酒吧等多种商业业态，打造独具特色的通州古城 | 20000 |  | 通川区人民政府 | 储备 |
| 427 | 石桥古镇二期建设项目 | 新建 | 达川区 | 主要建设旅游通道、旅游厕所、停车场、导示系统、红军广场、移民文化广场、火龙广场等旅游基础设施，扩建列宁街，打造红色古镇 | 56000 |  | 达川区人民政府 | 储备 |
| 428 | 渠县三汇古镇建设项目 | 新建 | 渠 县 | 建设打造三汇古镇 | 20000 |  | 渠县人民政府 | 储备 |
| 429 | 大竹县峰顶山风景区开发建设项目 | 新建 | 大竹县 | 主要建设圆垭口景区大门、牛头寨探险娱乐区、七块田游客接待中心、狮子寨观光度假点等配套设施建设 | 16000 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 430 | 宣汉县东林驿站生态旅游度假区建设项目 | 新建 | 宣汉县 | 主要建设东林风情度假小镇建设、醉香谷峡谷生态体验区、州河亲水走廊黄金水上游览线、国家登山绿道建设、乡村休闲客栈、停车场、旅游公厕、宣东路提档升级、东林-洋烈旅游油化路等配套设施建设 | 60000 |  | 宣汉县人民政府 | 储备 |
| 431 | 宣汉县国家级巴人文化遗址公园建设项目 | 新建 | 宣汉县 | 主要建设国家巴人遗址公园旅游区、普光燃气工业文明展示区、旅游集散公共服务中心、普光镇巴人文化街、下里巴人特色民居村、巴人大道10公里、巴文化主题游乐园、旅游公厕、生态停车场等 | 100000 |  | 宣汉县人民政府 | 储备 |
| 432 | 宣汉县峨城山生态旅游度假区 综合开发 | 新建 | 宣汉县 | 主要建设：1.峨城山景区一期提升建设。包括游客集散接待中心、度假竹屋露营地建设、登山游步道、富氧康疗度假中心建设。2.峨城温泉康养区建设，包括峨城温泉度假酒店、温泉康养浴场等建设。3.峨城山景区二期建设。新建景区西线景观工程，主要建设景观大门、停车场、7米宽景区油化路10公里，观景台、完善旅游标识系统及基础设施提升建设等 | 60000 |  | 宣汉县人民政府 | 储备 |
| 433 | 宣汉县观音山度假区旅游开发 | 新建 | 宣汉县 | 主要建设游客接待中心、生态停车场、景区步游道、宝盖寺恢复重建、度假酒店及会务中心建设、森林观景长廊、旅游公厕、休闲座椅、垃圾桶、蓄水池、电力通信设施预埋等 | 50000 |  | 宣汉县人民政府 | 储备 |
| 434 | 宣汉县清溪红色体验园 | 新建 | 宣汉县 | 主要建设清溪宏文校改造、王维舟故居、红军战场遗址保护重建、清溪水上游览航线、游客接待中心、江心岛红色主题乐园开发500亩、游船码头5个、观景亭台10个、生态停车场、旅游通道路、旅游公厕等 | 50000 |  | 宣汉县人民政府 | 储备 |
|  | 5、商贸流通 |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | 复兴农产品批发市场 | 新建 | 通川区 | 建筑面积100万平方米，新建蔬菜交易区、水果交易区、海产品交易区等 | 232000 | 163000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 436 | 通川区亚鑫建材市场迁建 | 新建 | 通川区 | 建筑面积80万平方米，含石材交易区、钢材交易区、建饰材交易区、精品建材城配送区、办公管理区等 | 60000 | 52000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 437 | 通川区川东国际汽配博览城 | 新建 | 通川区 | 建筑面积2.7万平方米，新建汽车文化园、汽车博物馆、汽配研发中心、汽配交易区、物流配送五大区域 | 102000 | 87000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 438 | 通川区福森国际建材家居批发市场二期建设 | 新建 | 通川区 | 建筑面积2万平方米，建设建材市场区、商务办公与展销区、仓储区以及生活配套区 | 36000 | 36000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 439 | 西南国际商贸城 | 新建 | 经开区 | 建设布艺饰品、汽车内饰品区、特色家具、床上用品区、酒店用品、厨房用品区、灯饰、艺术玻璃陶瓷制品展示区、书画饰品和工艺礼品软装饰品区，花卉花艺、树雕、根雕饰品区，仓储区，食堂卫浴，办公商务区、设备设施用房等 | 73000 | 73000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 440 | 中环再生资源交易市场建设项目 | 新建 | 经开区 | 建筑面积50万平方米，新建二手车交易区、旧货交易区、再生资源收购区、加工区、拆解区、仓储区，商务办公等 | 102000 | 100000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 441 | 金利多综合市场建设项目 | 新建 | 大竹县 | 建筑面积3万平方米，新建家具建材市场 | 20000 | 16200 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 442 | 大竹县农副产品批发交易市场 | 新建 | 大竹县 | 建筑面积12万平方米，建设蔬菜、水果、水产及农副产品物流配送交易区、冷库、保鲜库及SOHO办公等设施 | 36000 | 36000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 443 | 川东北农产品批发市场 | 新建 | 渠 县 | 建设面积3万平方米，建设电商平台、数据采集中心、冷链仓储物流区、商业配套区等 | 150000 | 150000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 444 | 地旺综合商城建设项目 | 新建 | 渠 县 | 经营面积8万平方米 | 60000 | 60000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 445 | 亿联建材家居五金城 | 新建 | 宣汉县 | 建筑面积2万平方米，建设建材、家居、五金机电、电子商务等一站式消费中心，建材家居经营为主的专业大市场，主要有连廊商业区，阿里巴巴电商大楼，亿联总部大厦 | 150000 | 145000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 446 | 中国橄榄油交易中心 | 新建 | 开江县 | 建筑面积约6万平方米，建接待及金融服务区、展示中心、交易中心、多功能会议厅、电子商务中心、地下停车场等， | 16000 | 16000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 447 | 鸿达家居建材市场建设 | 新建 | 开江县 | 建筑面积1400平方米，建展示区、交易区、物业管理区、办公区、地下车库等设施 | 10000 | 10000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 448 | 达川区好时尚奥特莱斯市场 | 新建 | 达川区 | 建筑面积12万平方米，建设购物市场、地下车库等 | 100000 | 97000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 449 | 万源市富硒博览中心 | 新建 | 万源市 | 建筑面积11万平方米，由富硒博览中心、富硒产品推广中心、富硒产品交易中心、产品检验检测中心果蔬平价超市、果蔬调配中心等组成，是一座集农产品展览、交易与会议为一体的多功能博览中心 | 50000 |  | 万源市人民政府 | 储备 |
|  | 6、电子商务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 达州市呼叫中心外包服务基地 | 新建 | 达州市 | 新建客户中心、客户联系中心、产品销售中心，2000个在线呼叫坐席 | 30000 | 30000 | 市经信委 | 实施 |
| 451 | 秦巴电商谷 | 新建 | 通川区 | 秦巴电商街、电商花园及相关配套基础设施 | 50000 | 50000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 452 | 川东北电商服务中心（川东快递分拨处理中心） | 新建 | 通川区 | 主要建设快递配送仓储库房区、电商产业服务综合办公区等及配套设施，年配送量达3.6亿件 | 15000 | 15000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 453 | 通川区复兴电商产业园 | 新建 | 通川区 | 建筑面积为19万平方米，建设配送中心、办公楼、职工宿舍、仓库自动化设备、信息终端设备、运输设备、办公设备和通讯设备等 | 135000 | 135000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 454 | 好一新网上商城 | 新建 | 通川区 | 新建电商平台3000平米，其中办公用地300平米，仓储区2000平米，装卸区700平米 | 10000 | 10000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 455 | 达州经开区电子商务园建设项目 | 新建 | 经开区 | 新建20000平米商务区及配套附属设施等 | 50000 | 50000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 456 | 宣汉县农特产品电子商务交易中心 | 新建 | 宣汉县 | 主要包括展览展示区、产品交易区、电子商务平台信息化区等建 | 10000 | 10000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 457 | 渠县电子商务基地 | 新建 | 渠 县 | 新建10万平方米电子商务基地为电商提供办公、仓储、物流及生活设施 | 25000 | 25000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 458 | 大竹县电子商务孵化园 | 新建 | 大竹县 | 建筑面积为5000平方米，建设多功能电子商务区，网上交易，数据处理，产品展示和商务洽谈等功能 | 10000 | 10000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 459 | 开江县电子商务产业园区 | 新建 | 开江县 | 建筑面积为2万平方米，建电子商务信息中心、交易中心、配送中心等 | 100000 | 50000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 460 | 万源市电子商务创业园 | 新建 | 万源市 | 建筑面积为6万平方米，新建电商孵化园12000平方米、电商产品体验区8000平方米、电商办公区6500平方米、配套生活区13500平方米、智能仓储区11000平方米、综合服务区9000平方米等设施 | 45000 |  | 万源市人民政府 | 储备 |
|  | 7、城市综合体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | 红星美凯龙莲花湖商业综合体项目 | 新建 | 通川区 | 建筑面积为6万平方米，建设内容包含：建材市场区、商务办公与展销区、仓储区以及生活配套区 | 450000 | 400000 | 市住房城乡建设局 | 实施 |
| 462 | 仁和春天商业综合体项目 | 新建 | 通川区 | 建设集购物中心、酒店、写字楼、商住等商业综合体 | 165000 | 150000 | 市住房城乡建设局 | 实施 |
| 463 | 升华广场城市综合体 | 新建 | 达川区 | 建筑面积30万平方米，集购物、休闲、娱乐为一体的多功能、多业态的商贸中心 | 280000 | 20000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 464 | 易利隆国际项目 | 新建 | 达川区 | 建筑面积5万平方米，建设两栋商业楼和一栋酒店 | 10000 | 10000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 465 | 相约百年国际时尚中心 | 新建 | 达川区 | 建筑面积3.65万平方米 | 20000 | 20000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 466 | 新世纪广场建设项目 | 新建 | 渠 县 | 建筑面积2万平方米 | 18000 | 18000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 467 | 渠城西区三期城市综合体建设项目 | 新建 | 渠 县 | 建筑面积36万平方米及配套市政基础设施、文化设施、城市商圈、高级酒店、连锁百货等 | 140000 | 67000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 468 | 英伦城邦建设项目 | 新建 | 渠 县 | 新建30万平方米及项目范围内市政基础设施 | 110000 | 80000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 469 | 南城印象建设项目 | 新建 | 渠 县 | 新建50万平方米及项目范围内市政基础设施 | 210000 | 170000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 470 | 天泰新天地城市综合体建设项目 | 新建 | 大竹县 | 建筑面积20万平方米，新建集购物中心、商住等商业综合体 | 44915 | 23983 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 471 | 煌歌商业广场城市综合体建设项目 | 新建 | 大竹县 | 建筑面积30.95万平方米，新建购物中心、商住等商业综合体 | 108325 | 108325 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 472 | 财富中心西区城市综合体建设项目 | 新建 | 大竹县 | 建筑面积23万平方米，新建购物中心、商住等商业综合体 | 78840 | 78840 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 473 | 巴人广场城市综合体 | 新建 | 宣汉县 | 建筑面积8万平方米，主要有重庆新世纪百货，嘉裕影视城，苏宁电器，大型超市，肯德基等业态 | 32000 | 17000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 474 | 龙湾商城综合体 | 新建 | 宣汉县 | 建筑面积面积3万平方米，主要有超市、百货商场、农产品交易市场等 | 26000 | 14000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 475 | 龙城一号商业集聚区 | 新建 | 宣汉县 | 建筑面积4万平方米，主要有休闲商业广场、横店影院、宜必思酒店、海宁皮革博览城、童乐方儿童城 | 33000 | 22000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 476 | 金鼓广场商业集聚区 | 新建 | 宣汉县 | 建筑面积5万平方米，主要有美食街、生活超市、电影院、国美电器、儿童乐园、休闲商业广场 | 28000 | 16000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
|  | （三）现代农业 |  |  |  | 2035182 | 1441068 |  |  |
|  | 1、种植业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 | 油牡丹“百千万工程” | 新建 | 达州市 | 以通川、宣汉、万源和达川为重点，全面推进油用牡丹产业种植基地建设，加快通川油用牡丹深加工基地建设，提升油用牡丹深加工能力，到2020年，把油用牡丹产业打造成为“百千万工程” | 100000 | 100000 | 市林业园林局 | 实施 |
| 478 | 达州市农建综合示范区建设 | 新建 | 达州市 | 主要包括建设高标准农田161万亩，建设1000亿斤粮食生产基地4.5万亩等 | 21900 | 15000 | 市农业局 | 实施 |
| 479 | 达州市苎麻产业基地 | 新建 | 达州市 | 在大竹、达川两个优质苎麻核心示范区分别发展25万亩、22万亩苎麻产业基地 | 50000 | 50000 | 市农业局 | 实施 |
| 480 | 达州市脆李产业带 | 新建 | 达州市 | 在宣汉、通川、达川和万源打造10万亩脆李产业带 | 30000 | 30000 | 市农业局 | 实施 |
| 481 | 达州市富硒茶产业融合发展项目 | 新建 | 达州市 | 新建60万亩标准化富硒茶基地，培育茶叶加工企业50家，精品观光茶园10个，打造具有自主知识产权的区域公共品牌1个 | 56000 | 30000 | 市农业局 | 实施 |
| 482 | 达州市蔬菜(食用菌）产业项目 | 新建 | 达州市 | 新建蔬菜（食用菌）标准化示范基地50个，集约化育苗中心9个，蔬菜品牌建设（中国名牌2-3个，省级名牌5个），保鲜库10个 | 24900 | 24900 | 市农业局 | 实施 |
| 483 | 达州市现代水产示范园区建设项目 | 新建 | 达州市 | 在大竹县建设工厂化繁育车间6000平方米，成套内循环养殖系统5套，池塘内循环养殖系统升级改造300亩 | 4350 | 4350 | 市农业局 | 实施 |
| 484 | 达州市中药材产业融合发展项目 | 新建 | 达州市 | 新建26万亩道地中药材种植基地，做大做强精深加工企业4家 | 10420 | 10420 | 市农业局 市科技局 | 实施 |
| 485 | 通川区南福核桃种植基地及产业开发 | 新建 | 通川区 | 新建造核桃林8.5万亩，并进行产业开发 | 118000 | 10000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 486 | 通川区板栗示范基地 | 新建 | 通川区 | 新建1万亩板栗种植示范基地，并进行配套设施建设 | 10000 | 10000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 487 | 通川区辣木种植基地及深加工建设 | 新建 | 通川区 | 新建4.5万亩辣木种植基地及深加工建设 | 100000 | 10000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 488 | 达州市乌梅产业基地 | 新建 | 达川区 | 在达川建成10万亩乌梅产业基地 | 55000 | 55000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 489 | 达川区“米城”大米产业发展 | 新建 | 达川区 | 打造达川区“川凤”牌米城大米，新建8万亩大米生产基地 | 3250 | 3050 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 490 | 宣汉县木本油料核桃产业 | 新建 | 宣汉县 | 新建核桃基地10万亩，围绕三线三片建设6个面积1000亩以上的核桃产业高效示范基地 | 10000 | 10000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 491 | 达州市花椒种植基地 | 新建 | 渠 县 | 在渠县建设10万亩青花椒种植基地 | 103000 | 103000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 492 | 渠县西部黄花产业带建设项目 | 新建 | 渠 县 | 在渠县有庆至望江一带建设黄花核心示范基地2万亩 | 4000 | 2000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 493 | 渠县蚕桑基地建设项目 | 新建 | 渠 县 | 新建蚕桑基地1.5万亩 | 6000 | 4800 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 494 | 渠县优质核桃产业基地建设项目 | 新建 | 渠 县 | 新建10万亩核桃基地及加工生产线 | 108000 | 28000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 495 | 渠县荣达柠檬农副产品科技产业园建设项目 | 新建 | 渠 县 | 新建6万亩柠檬等作物种植基地，养殖家禽、水产，建设农副产品初（精）加工厂、交易市场等 | 48000 | 47000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 496 | 植物组培工厂建设项目 | 新建 | 渠 县 | 新建植物组培楼、智能玻璃温室、科研大楼、防虫大棚及新品种展示基地 | 8500 | 2500 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 497 | 大竹县白茶基地建设 | 新建 | 大竹县 | 新建茶叶基地2.5万亩；完善基地配套设施，沟、渠、路、储水池建设；打造白茶加工生产线；建设茶旅结合接待中心 | 25000 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
| 498 | 大竹县糯稻产业建设项目 | 新建 | 大竹县 | 新建优质糯稻生产基地5万亩及深加工 | 25000 | 25000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 499 | 大竹县优质桑园建设项目 | 新建 | 大竹县 | 新建8万亩优质桑园建设 | 9000 | 9000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 500 | 大竹县香椿产业建设项目 | 新建 | 大竹县 | 新建香椿基地6万亩及深加工 | 20000 | 20000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 501 | 大竹县百岛湖蓝莓园项目 | 新建 | 大竹县 | 新建1000亩蓝莓种植基地，修建大棚温室50个，新建蓝莓苗主培室1000平方米，喷灌池20个，新建蓝莓种植监控系统、现代农业喷灌滴灌系统，修建儿童乐园、景观步道、种植景观树，以及其他相关配套设施建设 | 20000 | 20000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 502 | 开江县银杏基地建设及加工项目 | 新建 | 开江县 | 新建杏果叶基地10万亩，建厂房8172平方米，加工银杏鲜叶4000吨/年，扩建银杏茶厂，年提前黄酮40吨 | 32200 | 21000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 503 | 开江县油橄榄基地建设及综合开发项目 | 新建 | 开江县 | 巩固改造油橄榄基地10万亩，新建橄榄酒加工厂，年产3000吨橄榄果酒，形成3个以上系列化妆品生产能力，橄榄叶精华素投入批量生产 | 34028 | 21000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 504 | 开江县紫薯良种繁育及生产加工基地 | 新建 | 开江县 | 新建300亩紫薯良种繁育及生产加工基地 | 8500 | 8000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 505 | 万源市马铃薯种薯繁育基地建设项目 | 新建 | 万源市 | 新建5万亩原种扩繁基地 | 3600 | 3600 | 万源市人民政府 | 实施 |
|  | 2、养殖业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 达州市动物防疫体系巩固提升建设项目 | 新建 | 达州市 | 市、县兽医实验室设施设备，市中心建生物安全二级实验室，县级建生物安全一级实验室；完善县、乡、村冷链设施，县建设冻库，314个乡镇兽医站购置冰箱、冰柜，3500个村防疫员配备保温箱；314个乡（镇）兽医站诊断检测化验室 | 11817 | 11817 | 市农业局 | 实施 |
| 507 | 生猪生态循环产业链“三心工程”建设项目 | 新建 | 达川区 | 祖代种猪场1个、扩繁场3个；建生猪屠宰场1个；建天王“巴山飘香”肉品专卖店100家；发展生猪寄养户300户 | 15000 | 15000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 508 | 畜禽品种改良项目 | 新建 | 达川区 | 新(改）建标准化二杂母猪扩繁场5万平方米、基础母牛扩繁场1万平方米及附属工程、良种引进、设施设备购置、良繁体系、疫病防控体系建设等 | 6000 | 5000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 509 | 水产良种繁殖及示范基地 | 新建 | 达川区 | 创建国家级良种场和巴河鱼类基因库150亩、鱼鳅养殖基地4000亩、建休闲渔业基地200亩、发展小龙虾养殖2000亩 | 9490 | 8290 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 510 | 病害动物及产品无害化处理场 | 新建 | 达川区 | 新建病害动物及产品无害化处理点20个，年处理病害动物及产品能力达3000吨以上 | 5000 | 4000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 511 | 蜀宣花牛生产基地 | 新建 | 宣汉县 | 新建蜀宣花牛扩繁场、标准化养殖小区（场）50个，粮改饲10万亩 | 6000 | 6000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 512 | 秦巴野山猪驯养和繁殖及产品开发 | 新建 | 宣汉县 | “秦巴野山猪”的驯养、种猪选育、繁殖、规模化养殖、产品深加工和营销 | 13845 | 10845 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 513 | 大蚕养殖建设项目 | 新建 | 大竹县 | 新建120万平方米大蚕蚕棚及4万平方米小蚕共育室，新建320万平方米养蚕设施设备（大蚕蚕台），配置1600万片优良簇具（旋转方格簇具） | 36000 | 26000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 514 | 百泉水产专合社园林式休闲渔业基地建设项目 | 新建 | 大竹县 | 新建、续建1000亩百泉水产专合社园林式休闲渔业基地 | 16000 | 14000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 515 | 渠县水产养殖基地建设项目 | 新建 | 渠 县 | 新建水产养殖基地400亩 | 20000 | 17000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 516 | 万头肉牛养殖基地建设项目 | 新建 | 渠 县 | 新建年出栏肉牛1万头的养殖基地1个，配备10万吨有机肥厂1个，万亩种草基地1个 | 30000 | 25000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 517 | 30万头生猪产业化生态循环经济园建设项目 | 新建 | 渠 县 | 新建千头祖代猪场1个，5000头父母代猪场一个，5万头选育场一个，50万吨饲料厂1个，发展家庭农场250个 | 65000 | 40000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 518 | 渠县畜牧技术推广服务体系建设项目 | 新建 | 渠 县 | 改扩建60个乡镇畜牧站，建立健全畜牧推广运行机制 | 10000 | 9914 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 519 | 林下土鸡养殖基地建设项目 | 新建 | 渠 县 | 新建林下7.5万只土鸡养殖基地1个 | 13800 | 13800 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 520 | 七彩山鸡养殖基地建设建设项目 | 新建 | 渠 县 | 新建七彩山鸡养殖场20个，年提供山鸡10万只 | 35000 | 35000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 521 | 现代生态农业产业园项目 | 新建 | 万源市 | 建成70万吨的饲料加工厂1个；建成育种中心1个；建成运输贸易公司1个；建成扩繁基地15个；家庭农场1000个；建成生猪屠宰加工厂1座；建成有机肥厂3个 | 250000 | 210000 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 522 | 万源市九硒农牧有限公司生猪养殖基地建设项目 | 新建 | 万源市 | 新建扩繁猪场10个，饲养优质能繁母猪5万头，培育建成家庭农场500户，建成年生产能力20万吨的饲料加工厂1座，建成现代化的种公猪站1个，建成生猪屠宰加工厂1座，建成有机肥料厂2个 | 100000 | 60000 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 523 | 万源市旧院黑鸡养殖基地改扩建项目 | 新建 | 万源市 | 鸡场改扩建2.5万平方米，其中鸡舍1.67万平方米，购置相关设备，完善相关配套附属设施；建旧院黑鸡加工厂一个 | 20000 |  | 万源市人民政府 | 储备 |
| 524 | 开江县水禽产业融合发展项目 | 新建 | 开江县 | 新建优质白鹅、麻鸭保种选育场各1个，饲养种白鹅5万只、种麻鸭3万只，建设川东北禽苗交易中心1个，养殖基地100个，实现3000户建档立卡贫困户脱贫；建设2000万只水禽屠宰生产线、2万吨禽肉精深加工生产线、20万吨生物发酵饲料生产线、20万吨生物有机肥料生产线；建设立电商平台等 | 61800 |  | 开江县人民政府 | 储备 |
|  | 3、土地整理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 525 | 通川区土地整理项目 | 新建 | 通川区 | 11个乡镇新建、整治渠道，整治山坪塘，修建蓄水池，整治田间道、生产道，实施土地平整等 | 20000 | 20000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 526 | 达川区土地整理项目 | 新建 | 达川区 | 对路、沟、渠进行综合整治，建设规模11324.59亩 | 13830 | 13830 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 527 | 经开区土地整理项目 | 新建 | 经开区 | 立项实施土地整理项目14个，主要建设内容涉及土地平整，农田水利及田单道路工程，建设规模16.8万亩 | 22000 | 22000 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 528 | 宣汉县土地整理项目 | 新建 | 宣汉县 | 开展土地平整、排水与灌溉、田间道路工程等 | 28000 | 28000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 529 | 大竹县土地整理项目 | 新建 | 大竹县 | 土地整理3.65万公顷；土地增减挂钩拟整理农村建设用地300.08公顷，拟复垦耕地300.08公顷；续建高标准农田19347公顷；对柏林、清河等16个乡镇等78个废弃工矿地块进行复垦耕种 | 154782 | 154782 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 530 | 渠县土地整理项目 | 新建 | 渠 县 | 在渠县大义乡陈家村、安北乡双凤村，板桥乡白马村、三圣村、立石村，青丝乡鸦湾村、寨子村，望江乡搭连村，水口乡汉亭村、团林村、中房村，渠北乡双桥村、李馥乡凤凰村、红寺村，新市乡方井村、飞燕村、三拱村，望溪乡望溪村、石坝村、张庙村等村，土地平整、农田水利、田间道路，整治土地约9.06万亩 | 11400 | 11400 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 531 | 开江县土地整理项目 | 新建 | 开江县 | 开展土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程等工程 | 25600 | 25600 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 532 | 万源市土地整理项目 | 新建 | 万源市 | 土地整理118022.41亩 | 14912 | 14912 | 万源市人民政府 | 实施 |
|  | 三、重大民生及社会事业 |  |  |  | 10735732 | 8440944 |  |  |
|  | （一）教育 |  |  |  | 1759769 | 1231439 |  |  |
|  | 1、学前教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 533 | 通川区学前教育建设项目 | 新建 | 通川区 | 新建幼儿园1所，改扩建幼儿园5所，新改扩建园舍8600平方米，活动场地98510平方米，购置设备及教玩具5410套，购置图书154140册 | 1500 | 1500 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 534 | 达川区学前教育建设项目 | 新建 | 达川区 | 新建幼儿园39所，改扩建幼儿园7所，新改扩建园舍140858平方米，活动场地50400平方米，购置设备及教玩具12465套，购置图书126000册 | 44034 | 3186 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 535 | 宣汉县学前教育建设项目 | 新建 | 宣汉县 | 新建幼儿园22所，改扩建幼儿园5所，新改扩建园舍101200平方米，活动场地36000平方米，购置设备及教玩具30800套，购置图书90000册 | 30000 | 26650 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 536 | 渠县学前教育建设项目 | 新建 | 渠 县 | 新建幼儿园20所，改扩建幼儿园81所，新改扩建园舍104280平方米，活动场地52320平方米，购置设备及教玩具35140套，购置图书93600册。 | 32200 | 28000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 537 | 大竹县学前教育建设项目 | 新建 | 大竹县 | 新建幼儿园5所，新建园舍8000平方米，活动场地3850平方米，购置设备及教玩具1800套，购置图书18000册 | 2993 | 2123 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 538 | 开江县学前教育建设项目 | 新建 | 开江县 | 新建幼儿园4所，改扩建幼儿园7所，新改扩建园舍20540平方米，活动场地1500平方米，购置设备及教玩具25000套，购置图书30000册 | 10000 | 10000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 539 | 万源市学前教育建设项目 | 新建 | 万源市 | 新建16所、改扩建13所，新建、改扩建园舍39270平方米，活动场地15120平方米，购置教玩具14408件（台套），购置图书37800册 | 10300 | 9000 | 万源市人民政府 | 实施 |
|  | 2、义务教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 540 | 通川区义务教育建设项目 | 新建 | 通川区 | 新建小学6所，初中3所；改扩建小学10所，初中6所，新建校舍152410平方米，运动场地87541平方米 | 96000 | 68000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 541 | 达川区义务教育建设项目 | 新建 | 达川区 | 新建小学10所，初中3所，九年一贯制学校2所；改扩建小学15所，初中15所，九年一贯制学校35所；新建校舍466151平方米，运动场地507632平方米 | 194894 | 85397 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 542 | 经开区义务教育建设项目 | 新建 | 经开区 | 新建小学2所，新建校舍14000平方米 | 11500 | 11500 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 543 | 宣汉县义务教育建设项目 | 新建 | 宣汉县 | 新建小学3所，初中3所，改扩建小学80所，初中20所，新改扩建校舍310000平方米，运动场地150000平方米 | 145800 | 100800 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 544 | 开江县义务教育建设项目 | 新建 | 开江县 | 新建小学2所，初中1所；改扩建小学7所，初中5所，新建校舍171400平方米，运动场地180000平方米 | 80880 | 80760 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 545 | 大竹县义务教育建设项目 | 新建 | 大竹县 | 新建小学2所，新建校舍9500平方米，运动场地10000平方米 | 10970 | 9970 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 546 | 渠县义务教育建设项目 | 新建 | 渠 县 | 新建初中1所；改扩建小学63所，初中77所，新建及改扩建校舍276589平方米，运动场地548569平方米 | 117000 | 87000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 547 | 万源市义务教育建设项目 | 改（扩）建 | 万源市 | 改扩建小学5所，初中13所，新建校舍50000平方米，运动场地30000平方米 | 13000 | 13000 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 548 | 达州特殊教育学校 | 改（扩）建 | 达州市 | 改扩建教学用房9427平方米 | 6100 | 6100 | 市教育局 | 实施 |
| 549 | 达川区特殊教育学校项目 | 新建 | 达川区 | 达川区特殊教育学校新建项目，占地15亩，新建校舍面积12663平方米，运动场6302平方米 | 5730 | 5730 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 550 | 达州市第十六中学迁建项目 | 新建 | 达州市 | 新建综合楼4040平方米，实训楼1960平方米，操场6800平方米等，学校主要接收具有行为偏差、严重违反行为和轻微犯罪行为的12-17周岁“问题青少年”并对其进行教育矫治 | 4000 | 4000 | 市司法局 | 实施 |
|  | 3、高中教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 | 达一中新校区改扩建项目 | 改（扩）建 | 达州市 | 新建教学用房3400平方米，科技楼3200平方米，学生宿舍8100平方米，艺术体育馆1500平方米，改造运动场20000平方米 | 9575 | 9575 | 市教育局 | 实施 |
| 552 | 达川区高中教育建设项目 | 新建 | 达川区 | 新建达州中学教学综合大楼、实验楼建设项目，建筑面积8000平方米 | 3200 | 3200 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 553 | 宣汉县高中教育建设项目 | 新建 | 宣汉县 | 新建西城民族中学，改扩建南坝中学、土黄中学、双河中学，新改扩建校舍70000平方米，新改扩建运动场地面积40000平方米，新征用地400亩 | 40862 | 40862 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 554 | 大竹县高中教育建设项目 | 新建 | 大竹县 | 新建校舍9500平方米，生活用房13400平方米 | 4831 | 4086 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 555 | 万源市高中教育建设项目 | 新建 | 万源市 | 新建普通高中校舍面积110000平方米，运动场20000平方米，改扩建万源中学、万源市第三中学等 | 30000 | 30000 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 556 | 通川区高中教育建设项目 | 新建 | 通川区 | 占地100亩，新建教学楼、宿舍、实验楼等 | 18500 | 18500 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 557 | 渠县高中教育建设项目 | 新建 | 渠 县 | 新建学校1所，改扩建学校8所，新建校舍35600平方米，运动场67140平方米 | 50000 | 40000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 558 | 开江县高中教育建设项目 | 新建 | 开江县 | 新建校舍50000平方米及附属工程等 | 15000 | 15000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 559 | 四川省达州中学新校区建设项目 | 新建 | 达川区 | 新建校舍面积160000平方米，运动场18000平方米 | 32900 | 20000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 560 | 通川区铁路中学 | 新建 | 通川区 | 新建校舍28000平方米 | 16000 | 16000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 561 | 神州天立学校 | 新建 | 通川区 | 占地130亩，新建教学楼、宿舍、实验楼等 | 35000 |  | 通川区人民政府 | 储备 |
|  | 4、职业教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 562 | 达州市高级技工学校建设项目 | 新建 | 达州市 | 总建筑面积7.5万平方米，规划建设高级技师学校，建设汽车维修综合实训楼、机械制造类实训楼、综合实训楼、学术报告厅、图书馆等建筑及附属配套设施 | 29000 | 25000 | 市人社局 | 实施 |
| 563 | 达川区职业高级中学实训基地 | 新建 | 达川区 | 新建校舍面积229695平方米，运动场22000平方米 | 43000 | 43000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 564 | 达川区亭子职业高级中学新校区建设项目 | 新建 | 达川区 | 建筑面积51952平方米，学生规模5000人 | 15000 | 15000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 565 | 经开区职业教育中心 | 新建 | 经开区 | 建筑面积2.3万平方米，新建教学楼、图书馆、体育馆及运动设施、学生宿舍、后勤楼、学生食堂、附属用房、实验实训用房等 | 8500 | 8500 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 566 | 宣汉县职教园区 | 新建 | 宣汉县 | 新建教学及辅助用房16.52万平方米及教学设施设备配置 | 65000 | 55000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 567 | 渠县职业教育实训设施建设项目 | 新建 | 渠 县 | 占地100亩标准化实训基地，按照国家标准购置实习实训设备设施。可满足在校6000学生的实习实训，同时对渠县的下岗工人和农民工培训年提供10000人的实训位 | 40000 | 40000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 568 | 大竹县农广校职业技能公共实训基地建设项目 | 新建 | 大竹县 | 新建职业技能培训中心（含综合性培训大楼，培训实操场所，学生食堂、宿舍等），新建职业技能鉴定中心，新建具有技术交流、技能研修功能的综合办公大楼，配置实训基地相关配套。总建筑面积75000平方米 | 35000 | 35000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 569 | 大竹县职业中学产教融合项目 | 新建 | 大竹县 | 新建校舍3000平方米，购置实训设备1000台套 | 7500 | 6000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 570 | 开江县职业教育产业园 | 新建 | 开江县 | 征地670亩，建设教学用房、培训基地等10万平方米及各项附属工程 | 150000 | 50000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 571 | 万源市职业教育中心 | 新建 | 万源市 | 新建校舍7500平方米、运动场2万平方米及附属设施建设，添置实训设备等 | 4000 | 4000 | 万源市人民政府 | 实施 |
|  | 5、高等教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 572 | 四川文理学院南坝校区搬迁 | 新建 | 达州市 | 新建教学楼、学生宿舍、实验楼等 | 90000 | 50000 | 市教育局 | 实施 |
| 573 | 四川省中医药职业技术学院 | 新建 | 达州市 | 新建教学楼、学生宿舍、食堂、图书馆、实训用房等，总建筑面积90000余平方米 | 40000 | 40000 | 市教育局 | 实施 |
| 574 | 达州职业教育学院新区建设 | 新建 | 达州市 | 新建教学楼、图书馆、体育馆及运动设施、学生宿舍、后勤楼、学生食堂、护士规范化培训中心、乡村医生培训基地、执业医师考前培训中心、学生活动中心、附属用房、实验实训用房等，总建筑面积18万平方米。二期（北区、南区东区部分）建设项目（总建筑面积90000平方米 | 120000 | 70000 | 市教育局 | 实施 |
| 575 | 达州市委党校搬迁工程 | 新建 | 达州市 | 对市委党校进行迁建，原址进行打造（含停车场、绿地等） | 40000 | 40000 | 市委党校 | 实施 |
|  | （二）文化广电 |  |  |  | 699200 | 349200 |  |  |
| 576 | 达州市蜀道（荔枝古道）世界自然与文化遗产 | 新建 | 达州市 | 范围内近百处文物、遗迹、遗址、遗产的保护，沿线自然风光、风景名胜的保护等 | 300000 | 100000 | 市住房城乡建设局 市文体广新局 | 实施 |
| 577 | 渠县城坝遗址保护利用 | 新建 | 渠 县 | 住户搬迁、本体保护、环境整治、勘探调查、展示利用、考古发掘、遗迹遗址展示等 | 20000 | 20000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 578 | 渠县国家级、省级非物质文化遗产保护工程 | 新建 | 渠 县 | 刘氏竹编、渠县呷酒生产基地扩大规模建设 | 10000 | 10000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 579 | 罗家坝遗址升级改造 | 新建 | 宣汉县 | 对罗家坝遗址中河、后河沿岸基础设施进行升级改造和绿化保护 | 120000 | 120000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 580 | 大竹县东柳醪糟、竹唢呐等申报国家非物质文化遗产及省级非遗基地 | 新建 | 大竹县 | 东柳醪糟、竹唢呐及制作工艺申报国家非物质文化遗产保护名录，创建省级非遗传习基地 | 30000 | 30000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 581 | 大竹县群众文化艺术中心建设项目 | 新建 | 大竹县 | 群众文化艺术中心建筑面积1.3万平方米，总固定座席数970座 | 8800 | 8800 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 582 | 巴里文化广告创意产业园 | 新建 | 通川区 | 新建返乡农民工创新产业园、民俗文化特色产业园、巴里广告文化创意产业园等 | 200000 | 50000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 583 | 万源市广播电视高山无线发射台站基础设施建设 | 新建 | 万源市 | 新建52个广播电视高山无线发射台站基础设施，重点加强机房、水电、围墙等基础设施建设，改善基本工作条件 | 10400 | 10400 | 万源市人民政府 | 实施 |
|  | （三）卫生 |  |  |  | 225496 | 152196 |  |  |
| 584 | 达州市乡镇卫生院建设 | 新建 | 达州市 | 全市164个乡村卫生院建设 | 9000 | 9000 | 市卫生计生委 | 实施 |
| 585 | 达州市村级卫生室建设 | 新建 | 达州市 | 全市828个村卫生室建设 | 6624 | 6624 | 市卫生计生委 | 实施 |
| 586 | 达州市中心医院（含全科医生） | 新建 | 达州市 | 业务综合楼总建筑面积12万平米，地上15层，局部19层，裙楼4层，地下三层；全科医生项目总建筑面积6520平方米 | 62800 | 40000 | 市卫生计生委 | 实施 |
| 587 | 达州市妇幼保健院 | 新建 | 达州市 | 项目建设总规模为2.3万平方米（包含住院综合楼1栋、门诊医技楼1栋及其他附属建筑） | 7781 | 7781 | 市卫生计生委 | 实施 |
| 588 | 通川区中医院 | 新建 | 通川区 | 新建业务用房及辅助设施6.1万平方米 | 14720 | 14721 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 589 | 达川区中医院 | 新建 | 达川区 | 新建门急诊医技大楼及附属辅助设施，建筑面积2.3万平方米，其中：地上建筑面积2万平方米，地下建筑面积0.3万平方米 | 6500 | 6500 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 590 | 宣汉县中医院 | 新建 | 宣汉县 | 新建医院大楼2.4万平方米 | 21500 | 21500 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 591 | 大竹县中医院 | 新建 | 大竹县 | 新建治未病综合大楼3.5万平方米；建设科研教学综合楼0.6万平方米 | 10500 | 7000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 592 | 渠县中医院 | 新建 | 渠 县 | 新建门诊住院综合楼2.97万平方米及附属设施，占地面积约60亩 | 13000 | 13000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 593 | 开江县中医院 | 新建 | 开江县 | 新建建医院门诊大楼、住院大楼相关配套基础设施等 | 25000 | 25000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 594 | 大竹县人民医院 | 新建 | 大竹县 | 新建急救住院医技综合大楼4万平方米，内科大楼改建 | 17000 | 10000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 595 | 渠县人民医院 | 新建 | 渠 县 | 新建住院医技综合大楼3.5万平方米，含综合地下停车场及其附属配套设施 | 18300 | 18300 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 596 | 开江县妇幼保健院迁建工程 | 新建 | 开江县 | 新建妇幼保健中心及相关配套基础设施等 | 18000 | 18000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 597 | 万源市中心医院内科大楼建设 | 新建 | 万源市 | 新建内科大楼1.42万平方米 | 6250 | 6250 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 598 | 万源市精神病医院 | 新建 | 万源市 | 占地3.6万平方米，建筑面积1.8万平方米，床位500个 | 9865 | 9865 | 万源市人民政府 | 实施 |
|  | （四）体育 |  |  |  | 430208 | 20208 |  |  |
| 599 | 达州市全民健身中心 | 新建 | 达州市 | 新建集竞技训练、全民健身为一体的综合楼1.5万平方米 | 10000 |  | 市文体广新局 | 储备 |
| 600 | 达川区健身中心项目 | 新建 | 达川区 | 建设占地面积2200平方米以上的公共场地，主要由室内、室外全民健身活动中心；同时配建标准的篮球场和室外兵乓球场等 | 2000 | 2000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 601 | 渠县体育场建设项目 | 新建 | 渠 县 | 建筑面积3万平方米，其中地上建筑面积2万平方米，地下建筑面积1万平方米 | 18208 | 18208 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 602 | 大竹县环百岛湖健身大道 | 新建 | 大竹县 | 建成100公里长，15米宽，满足群众健身、休闲迫切需要，具备承接健身跑、自行车、马拉松等赛事 | 400000 |  | 大竹县人民政府 | 储备 |
|  | （五）保障性住房 |  |  |  | 7049619 | 6426461 |  |  |
|  | 1、棚户区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 603 | 达州市塔沱片区综合改造 | 新建 | 达州市 | 整体打造塔坨片区 | 392300 | 300000 | 市投资公司 | 实施 |
| 604 | 火车站片区棚户区改造 | 新建 | 达州市 | 该项目建筑总面积29.5万平方米，其中，地上建筑面积24.6万平方米（拆迁还建面积14.5万平方米），地下面积4.9万平方米，配套建设出租车道、公交车站台、停车位等。 | 250000 | 250000 | 市投资公司 | 实施 |
| 605 | 南坝片区棚户区改造 | 新建 | 达川区 | 改造11743户，配套建设道路2公里等相关基础设施 | 866000 | 866000 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 606 | 通川区棚户区改造 | 新建 | 通川区 | 改造24915户，新建道路10.5公里及其他配套基础设施等 | 1247369 | 1247369 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 607 | 达川区棚户区改造 | 新建 | 达川区 | 改造13607户，新建道路7.3公里及其他配套基础设施等 | 620479 | 620479 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 608 | 经开区棚户区改造 | 新建 | 经开区 | 改造7789户，新建道路10公里及其他配套基础设施等 | 378442 | 378842 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 609 | 宣汉县棚户区改造 | 新建 | 宣汉县 | 改造8867户，新建道路7公里及其他配套基础设施 | 451615 | 451615 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 610 | 大竹县棚户区改造 | 新建 | 大竹县 | 改造6006户，新建道路6公里及其他配套基础设施 | 234210 | 234210 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 611 | 渠县棚户区改造 | 新建 | 渠 县 | 改造22885户，新建道路9公里及其他配套基础设施 | 114250 | 114250 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 612 | 开江县棚户区改造 | 新建 | 开江县 | 改造3529户，新建道路7公里及其他配套基础设施 | 151243 | 151243 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 613 | 万源市棚户区改造 | 新建 | 万源市 | 改造16022户，新建道路11公里及其他配套基础设施 | 584135 | 584135 | 万源市人民政府 | 实施 |
|  | 2、农村危房改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 614 | 通川区农村危房改造 | 新建 | 通川区 | 改造危旧房6693户 | 53544 | 53544 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 615 | 达川区农村危房改造 | 新建 | 达川区 | 改造危旧房17406户 | 139248 | 139248 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 616 | 经开区农村危房改造 | 新建 | 经开区 | 改造危旧房631户 | 5048 | 5048 | 达州经开区管委会 | 实施 |
| 617 | 宣汉县农村危房改造 | 新建 | 宣汉县 | 改造危旧房36348户 | 290784 | 290784 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 618 | 大竹县农村危房改造 | 新建 | 大竹县 | 改造危旧房16919户 | 135352 | 135352 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 619 | 渠县农村危房改造 | 新建 | 渠 县 | 改造危旧房12978户 | 103824 | 103824 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 620 | 开江县农村危房改造 | 新建 | 开江县 | 农村危房改造8076户 | 64608 | 64608 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 621 | 万源市农村危房改造 | 新建 | 万源市 | 危房改造16536户 | 132288 | 132288 | 万源市人民政府 | 实施 |
|  | 3、易地扶贫搬迁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 622 | 宣汉县易地扶贫搬迁 | 新建 | 宣汉县 | 搬迁安置农村建档立卡贫困人口3.8179万人；新建农村建档立卡贫困人口安置住房95.4475万平方米，其他附属设施30.5432万平方米，完善基础配套设施及公共服务设施建设 | 229645 | 86857 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 623 | 万源市易地扶贫搬迁 | 新建 | 万源市 | 搬迁安置农村建档立卡贫困人口1.6556万人；建设建档立卡贫困户住房面积41.3900万平方米，其他附属设施17.5740万平方米，完善基础配套设施及公共服务设施建设 | 99336 | 39292 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 624 | 达川区易地扶贫搬迁 | 新建 | 达川区 | 搬迁安置农村建档立卡贫困人口1.7286万人；修建安置住房面积43万平方米，其他附属设施12万平方米，完善基础配套设施及公共服务设施建设 | 103354 | 39326 | 达川区人民政府 | 实施 |
| 625 | 通川区易地扶贫搬迁 | 新建 | 通川区 | 搬迁安置农村建档立卡贫困人口0.4906万人；新建农村建档立卡贫困人口安置住房12.2650万平方米，其他附属设施5.4810万平方米；完善基础配套设施及公共服务设施建设。 | 29436 | 11161 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 626 | 大竹县易地扶贫搬迁 | 新建 | 大竹县 | 搬迁安置农村建档立卡贫困人口1.5192万人；新建搬迁安置住房面积76.7500万平方米，附属设施29.8950万平方米，完善基础配套设施及公共服务设施建设。 | 129922 | 34562 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 627 | 渠县易地扶贫搬迁 | 新建 | 渠 县 | 搬迁安置农村建档立卡贫困人口3.0726万人；新建农村建档立卡贫困人口安置住房76.8150万平方米，其他附属设施32.8050万平方米；完善基础配套设施及公共服务设施建设 | 184356 | 69902 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 628 | 开江县易地扶贫搬迁 | 新建 | 开江县 | 搬迁安置农村建档立卡贫困人口0.9098万人；新建建档立卡贫困户住房22.7450万平方米，其他附属设施6.3686万平方米；完善基础配套设施及公共服务设施建设。 | 54452 | 20698 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 629 | 达州经开区易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 经开区 | 搬迁安置农村建档立卡贫困人口730人，新建集中安置区19个，面积18245平方米，配建道路21.3公里、饮水管网19.85公里、电网14.2公里及其他附属设施3.61万平方米，学校及幼儿园1.475万平方米、卫生院所0.423万平方米、其他服务设施0.36万平方米 | 4380 | 1825 | 达州经开区管委会 | 实施 |
|  | （六）健康服务 |  |  |  | 539440 | 229440 |  |  |
| 630 | 达州市残疾人综合服务中心 | 新建 | 达州市 | 总建筑面积2万平方米，残疾人综合服务中心，包括残疾人康复、托养、辅助器具适配、教育就业培训、聋儿语训、文化体育等内容 | 6078 | 6078 | 市残联 | 实施 |
| 631 | 通川区养老服务建设项目 | 新建 | 通川区 | 新建养老院10个及配套设施等 | 200000 | 100000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 632 | 大竹县养老服务中心及社会福利院建设项目 | 新建 | 大竹县 | 建筑面积1万平方米，新建养老用房、社会福利院及附属设施，养老床及修养位600张 | 10000 | 10000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 633 | 大竹县残疾人康复中心建设项目 | 新建 | 大竹县 | 占地8.5亩，新建16990平方米残疾人康复中心 | 8462 | 8462 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 634 | 万源市龙潭河养老保健基地 | 新建 | 万源市 | 建筑面积28万平方米，新建养老床位4300张。其中：国际康复调理中心6万平方米，养生、养老接待区及地面基础设施10万平方米，养生、养老配套设施12万平方米 | 300000 | 90000 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 635 | 万源市儿童福利院及中心敬老院项目 | 新建 | 万源市 | 占地面积3万平方米，建筑面积1.4平方米，床位350个 | 3900 | 3900 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 636 | 安好休闲康养中心 | 新建 | 万源市 | 建设休闲、医疗、养老及土特产购物中心3.85万平方米，配置医、养等床位1000个 | 11000 | 11000 | 万源市人民政府 | 实施 |
|  | （七）其他 |  |  |  | 32000 | 32000 |  |  |
| 637 | 达州红军烈士陵园改扩建 | 改（扩）建 | 通川区 | 对达州红军烈士陵园进行一、二期改建扩建 | 6000 | 6000 | 市民政局 | 实施 |
| 638 | 通川区殡仪馆迁建项目 | 新建 | 通川区 | 主体工程占地面积80亩，建筑面积约1.33万平方米（含火化车间、殡仪设施、治丧悼念设施等）；附属工程包括道路、桥梁、水电气管道等 | 26000 | 26000 | 通川区人民政府 | 实施 |
|  | 四、生态建设和环境保护 |  |  |  | 1199928 | 902978 |  |  |
|  | （一）污染治理 |  |  |  | 307200 | 292200 |  |  |
| 639 | 达州市污泥处置中心 | 新建 | 达州市 | 200吨/日，将全市污水处理产生的污泥全部进行稳定化、无害化或资源化处理 | 10000 | 10000 | 市住房城乡建设局 | 实施 |
| 640 | 达州市城市黑臭水体治理 | 新建 | 达州市 | 通川区凤凰山人工湖、通川区景观通道至湿地公园水沟、达川区七里沟等城市黑臭水体治理 | 28200 | 28200 | 市林业园林局 市投资公司 达川区人民政府 | 实施 |
| 641 | 渠江流域水环境风险防控工程 | 新建 | 达州市 | 新建隔离防护工程和取水口污染防治工程，新建全市统一的环境应急能力基础数据库、调用平台、环境监测网络及8座应急物资储备库 | 66000 | 66000 | 市环境保护局 | 实施 |
| 642 | 全市采煤深陷区综合治理项目 | 新建 | 达州市 | 建设聚居点、完善基础设施，开展土地整理及产业发展等，治理沉陷区20平方公里 | 50000 | 50000 | 市国土资源局 | 实施 |
| 643 | 达州市主城区饮用水源保护工程 | 新建 | 达州市 | 对主城区饮用水源地进行污染治理和保护 | 20000 | 20000 | 市住房城乡建设局 市环境保护局 | 实施 |
| 644 | 开江县城区饮用水源保护工程 | 新建 | 开江县 | 宝石湖、明月湖等饮用水源地污染治理 | 15000 | 15000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 645 | 万源市城区饮用水源保护工程 | 新建 | 万源市 | 在城区万源大酒店河段以上（含寨子河水库）区域内新建污水管网20公里，垃圾池200口，改厕500户，建化粪池300口，种草种树500亩，山洪沟治理2条 | 3500 | 3500 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 646 | 宣汉县城区饮用水源保护工程 | 新建 | 宣汉县 | 对县城饮用水源地进行污染治理和保护 | 15000 | 15000 | 宣汉县人民政府 | 实施 |
| 647 | 大竹县城区饮用水源保护工程 | 新建 | 大竹县 | 乌木水库、龙潭水库、东湖水库等饮用水源地污染治理和河湖（库）人工湿地建设 | 60000 | 45000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 648 | 渠县县城饮用水水源地污染综合整治项目 | 新建 | 渠 县 | 对饮用水源地进行面源污染治理、生态修复、违章建筑物拆除、应急能力建设等 | 12500 | 12500 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 649 | 渠县畜禽污综合利用设施建设项目 | 新建 | 渠 县 | 完善畜禽养殖场粪污处理设施设备 | 27000 | 27000 | 渠县人民政府 | 实施 |
|  | （二）流域治理 |  |  |  | 600450 | 319500 |  |  |
| 650 | 通川区双龙河流域污染综合治理项目 | 新建 | 通川区 | 双龙河流域39.7公里污管网建设工程（东岳乡至西外镇阁溪桥头），污管口径1.2米；流域范围内工业污染、面源污染治理工程；双龙河河道清淤及沿岸垃圾清理综合治理工程；流域种植成林1.5万株 | 30000 | 15000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 651 | 通川区洞耳河流域污染综合治理项目 | 新建 | 通川区 | 洞耳河流域15.4公里污管网建设工程（蒲家镇至罗江镇下码头），污管口径1、2米；流域范围内工业污染、面源污染治理工程；流域河道清淤及沿岸垃圾清理综合治理工程；流域种植成林1万株 | 20000 | 15000 | 通川区人民政府 | 实施 |
| 652 | 大竹县东柳河、东河、铜钵河、黄滩河、清水河流域综合治理工程 | 新建 | 大竹县 | 对流域河道进行综合治理，建设垃圾压缩中转站、垃圾池及市政景观打造、河底清淤、污水管网等配套基础设施建设 | 50000 | 50000 | 大竹县人民政府 | 实施 |
| 653 | 明月江流域污染综合治理项目 | 新建 | 达川区 通川区 | 明月江流域7公里河道清淤及沿岸垃圾清理综合治理工程；流域沿岸工业污染、面源污染治理工程。 | 15000 | 10000 | 市环境保护局 | 实施 |
| 654 | 环宝石湖生态文明建设与脱贫攻坚 | 新建 | 开江县 | 治理宝石桥水库下游白岩河8公里、水污染治理工作、实施退耕还林及移民搬迁、防洪抢险快速通道工程，新建百里环湖文化观光路、移民新镇、沙坝古镇等 | 380000 | 150000 | 开江县人民政府 | 实施 |
| 655 | 万源市后河流域水污染综合治理工程 | 新建 | 万源市 | 饮用水源地污染防治项目20个，城镇生活污水处理及配套管网工程15个，生活垃圾处理工程10个，面源污染治理12个，河流水环境综合整治项目1个，监管体系建设2个 | 18000 | 15000 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 656 | 万源市南水北调汉江上游任河流域污染综合治理工程 | 新建 | 万源市 | 饮用水源地污染防治项目12个，城镇生活污水处理及配套管网工程6个，生活垃圾处理工程6个，面源污染治理12个，河流水环境综合整治项目1个，监管体系建设2个 | 12450 | 10000 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 657 | 万源市中河、肖口河、澌滩河、喜神河万源段流域综合整治工程 | 新建 | 万源市 | 建设中河、肖口河、澌滩河、喜神河（包括支流）沿河流域乡镇场镇生活污水处理站和配套管网 | 40000 | 20000 | 万源市人民政府 | 实施 |
| 658 | 万源市河流城区段综合治理工程 | 新建 | 万源市 | 综合治理河长10公里，新建堤防20公里，清淤及配套市政基础设施 | 35000 | 34500 | 万源市人民政府 | 实施 |
|  | （三）林业 |  |  |  | 135378 | 135378 |  |  |
| 659 | 达州市天然林保护工程二期 | 新建 | 达州市 | 兑现集体公益林生态效益补偿515万亩，管护国有林73万亩 | 56000 | 56000 | 市林业园林局 | 实施 |
| 660 | 达州市新一轮退耕还林（草）工程 | 新建 | 达州市 | 新一轮退耕还林20万亩 | 30000 | 30000 | 市林业园林局 | 实施 |
| 661 | 秦巴地区国家重点生态功能区修复工程 | 新建 | 达州市 | 石漠化治理、植被恢复等 | 15000 | 15000 | 市国土资源局 | 实施 |
| 662 | 低质低产林改造建设项目 | 新建 | 渠 县 | 改造低质低产林10万亩 | 15000 | 15000 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 663 | 工业原料林基地建设项目 | 新建 | 渠 县 | 新建工业原料林10万亩 | 10878 | 10878 | 渠县人民政府 | 实施 |
| 664 | 万源市国家重点生态功能区植被恢复工程 | 新建 | 万源市 | 在城市及其周边、后河流域水源涵养区等重点生态区域开展植被恢复，完成绿化及综合治理面积折算约1.2平方公里 | 8500 | 8500 | 万源市人民政府 | 实施 |
|  | （四）灾害治理 |  |  |  | 156900 | 155900 |  |  |
| 665 | 全市水土流失治理项目 | 新建 | 达州市 | 治理水土流失面积844平方公里 | 33300 | 33300 | 市水务局 | 实施 |
| 666 | 全市综合防灾减灾避难场所建设项目 | 新建 | 达州市 | 城区3处，中心乡镇9处 | 6000 | 6000 | 市住房城乡建设局 | 实施 |
| 667 | 全市地质灾害治理建设项目 | 新建 | 达州市 | 治理地质灾害416处 | 31500 | 30500 | 市国土资源局 | 实施 |
| 668 | 全市气象防灾减灾建设项目 | 新建 | 达州市 | 建设气象防灾减灾设施 | 6100 | 6100 | 市气象局 | 实施 |
| 669 | 达州市绿色矿业发展示范区建设 | 新建 | 达州市 | 国家级绿色矿业示范区建设 | 30000 | 30000 | 市国土资源局 | 实施 |
| 670 | 达州矿山地质环境重点治理区和矿区土地复垦重点区建设 | 新建 | 达州市 | 地质环境治理和矿区土地复垦 | 50000 | 50000 | 市国土资源局 | 实施 |
|  | 五、其他 |  |  |  | 94414 | 93434 |  |  |
| 671 | 达州市政务服务中心 | 新建 | 达州市 | 总建筑面积5.5万平方米，包括政务服务大厅、公共资源交易服务大厅及附属配套工程等 | 25600 | 25600 | 市政务服务中心 | 实施 |
| 672 | 达州市档案馆 | 新建 | 达州市 | 总建筑面积1.28万平方米，主要建设内容包括档案库房、服务用房、道路、绿化、消防及其他配套设施 | 4480 | 3500 | 市档案局 | 实施 |
| 673 | 达州科技馆 | 新建 | 达州市 | 该工程装修布展总建筑面积6480平方米。主要建设内容展厅、教育影院及其他配套基础设施 | 6100 | 6100 | 市科协 | 实施 |
| 674 | 全市基层“两所一庭”建设 | 新建 | 达州市 | 修建96个基层派出所、司法所等，面积3.85万平方米 | 9000 | 9000 | 市中级人民法院 市公安局 市司法局 | 实施 |
| 675 | 达州市消防综合应急救援训练基地暨消防战勤保障中队 | 新建 | 达州市 | 建筑面积1.7万平方米，含教学楼、模拟训练场、田径训练馆及其他配套基础设施 | 5800 | 5800 | 市公安局 | 实施 |
| 676 | 全市禁毒基础设施建设 | 新建 | 达州市 | 新建毒品检测站、禁毒大队11个，总建筑面积7740平方米 | 5000 | 5000 | 市公安局 | 实施 |
| 677 | 市交警支队机动车驾驶人红外线考场及检测站 | 新建 | 达州市 | 建筑面积3.2万平方米，含汽车安全技术和尾气排放检测线、检测业务用房、车管业务用房、道路、绿化及其他配套设施 | 11300 | 11300 | 市公安局 | 实施 |
| 678 | 达州司法强制隔离戒毒所 | 新建 | 达州市 | 强制隔离戒毒所系列用房，约6.2万平方米 | 22334 | 22334 | 市司法局 | 实施 |
| 679 | 达州市武警应急救援分队 | 新建 | 达州市 | 建设武警应急救援设施等 | 4800 | 4800 | 市武警支队 | 实施 |