| 达州市发展和改革委员会 达州市自然资源和规划局 达州市住房和城乡建设局 达州市交通运输局 达州市水务局 达州市公共资源交易服务中心 | 文件 |
| --- | --- |

达市发改委〔2021〕  号

关于实施中标候选人评定分离机制的通知

（征求意见稿）

市级相关部门，各县（市、区）发展改革部门、自然资源部门、住房城乡建设部门、交通运输部门、水务部门：

按照四川省发展和改革委员会等6部门《关于在全省推行中标候选人评定分离机制的通知》（川发改法规〔2020〕652号）通知要求，为进一步落实招标人主体责任制，实现招标人权责统一，推动招投标市场健康有序发展，结合达州实际，现就全市实施中标候选人评定分离有关事项通知如下：

- 评定分离实施范围

- 项目总投资在3000万元人民币以下（不含3000万元）的、打捆审批项目中的单个项目总投资在1000万元人民币以下（不含1000万元），应采用评定分离机制开展招投标活动，并采用评定分离标准招标文件。评定分离招标项目分为具有通用技术、性能标准或者对技术、性能没有特殊要求的国家投资工程建设项目和有特殊要求的项目，有特殊要求的项目主要包括隧道、桥梁、水利水电枢纽、大跨度钢结构等领域中技术复杂或有特殊工艺要求的项目，以及关系公众安全的项目。

- 评定分离实施程序

- （一）符合性审查。评标委员会仅对投标文件进行符合性评审，符合性评审范围限于：（一）具备项目所需资质或资格条件；（二）履约所需人员具备专业及等级条件；（三）在规定时间内按照招标文件要求递交投标保证金；（四）投标人未处于财产被接管、冻结、破产状态、无限制投标等相关情形，投标人及法定代表人、项目负责人未列入全国法院失信被执行人名单、三年内未有行贿犯罪记录，以上资料通过承诺体现，若发现承诺不实，取消投标资格，按弄虚作假处罚。通过符合性审查的投标人少于三家的，此次招标失败，重新招标。

- （二）确定中标候选人。

- 1、对具有通用技术、性能标准或者对技术、性能没有特殊要求的国家投资工程建设项目，招标人通过随机抽取方式从所有通过符合性评审的投标人中确定一定比例的投标人（不低于3家）作为入围中标候选人，若通过符合性评审的投标人少于3家，此次招标失败，重新招标。抽取方式如下：审查符合条件的资格预审申请人按照递交投标文件顺序现场参加公开抽签，确定不低于三名的中标候选人。

- 抽签活动的具体流程：抽签号共80个。

- （1）确定本次中标号排序。招标人任意抽取一个号，如1-40号，则代表本次投标人抽取号码从小到大排序，取最小的三个号码为中标候选人；如41-80号，则代表本次投标人抽取号码从大到小排序，取最大的三个号码为中标候选人。如存在并列号码，全部列为中标候选人。（2）公开抽签。通过符合性评审的投标人按报名顺序公开抽签，登记确认，并按照前款规定排序，确定中标候选人。

- 2、有特殊要求的项目（包括隧道、桥梁、水利水电枢纽、大跨度钢结构等领域中技术复杂或有特殊工艺要求的项目，以及关系公众安全的项目），评标委员会在符合性审查的基础上对投标文件的技术、质量、安全、工期的控制能力等因素提供技术咨询建议，向招标人推荐不排序的、合格的、不少于3个的中标候选人。

- （三）公示中标候选人。中标候选人确定后在达州市公共资源交易网公示不少于3个工作日。公示结束后，无异议投诉的，招标人启动定标程序。公示期间，有中标候选人因质疑投诉并查实被取消中标候选人资格时，不再递补。

- （四）确定中标人。

- 1、对具有通用技术、性能标准或者对技术、性能没有特殊要求的国家投资工程建设项目，按照招标文件约定的定标方法，由招标人从中标候选人中根据其资质业绩、信用等级等择优确定中标候选人。

- 2、对有特殊要求的项目，招标人应通过票决、集体研究等形式，按照招标文件约定的定标方法，根据报价情况和技术咨询建议，择优确定中标人。

- （五）招标结果公示。中标人确定后，应在达州市公共资源交易服务网公示不少于3个工作日，公示期公示结束后，无质疑投诉的，招标人应及时发放中标通知书并签订合同。公示期间，中标人因质疑投诉并查实被取消中标资格的，招标人可在中标候选人中重新确定中标人或依法重新招标。

- 三、评定分离实施要求

- （一）招标人应当结合本规定、招标项目的具体特点和行业标准招标文件编制招标文件，依法、科学合理设定潜在投标人或者投标人的资质、业绩、主要人员、财务能力等资格条件，以及工程造价、工程量清单、技术标准、合同条款等内容。招标文件中工程量和招标控制价的准确性、完整性由招标人负责。

- （二）对具有通用技术、性能标准或者对技术、性能没有特殊要求的国家投资工程建设项目，采用评定分离机制招标时，实行总价合同。合同总价即发包价，工程发包价由预算控制价下浮一定比例（房屋土建、市政工程、装饰装修、安装工程7%；交通道路、水利工程和其他工程8%）得到。服务、货物发包价由招标人参照国家相关标准、地方管理规定结合市场行情确定，发包价不应超过投资估算和投资概算金额。

- （三）招标人在定标程序中采用票决定标法或集体研究定标法的，应组建定标委员会。其职责是根据评标报告，结合项目规模、技术难度等综合因素，按照既定的规则程序，从中标候选人中择优确定中标人。定标委员会实行招标人负责制，由招标人的法定代表人或者主要负责人负责组建和管理。定标委员会组成方式和人员由招标人自行确定，成员数量为5人以上单数。定标委员会应当推荐定标组长，招标人（不含代理机构）的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，由其直接担任定标委员会组长。

- （三）采用评定分离机制随机确定中标候选人的项目，一般应当实行总价合同，建设中原则上不得变更或突破承包合同价。确需变更的，应不影响项目功能使用和增加工程造价，引起工程造价增加的，按照市政府有关文件执行；对违规变更的，由有关部门依法调查，并对责任单位或责任人严肃问责。招标人应当强化勘察设计的管理，保证勘察设计工作深度和工程量清单以及招标控制价编制质量，充分预见并合理划分合同风险，杜绝不合理低价合同。

- （四）项目审批部门和有关行业行政主管部门应派人对资格审查和公开抽签全程监督。监察机关依法对参与资格审查和公开抽签的有关单位和人员实施监督。投标人如对抽签活动有异议，应在抽签活动现场提出，招标人或现场监督人应当场答复、制作记录。

- （五）中标人应当按照与招标人订立的合同履行义务。招标人应当对中标人履行合同的情况开展履约评价，并将评价结果报告招标投标行政监督部门。行政监督部门对履约情况较差的中标人要实施差异化监管措施，从严监管。

- （六）市公共资源交易服务中心统一购置抽签设备，并牵头制定招标设备采购、保管、使用、维护、内部监督等日常管理办法。有关行业行政主管部门应对招标设备的采购、保管、使用、维护、内部监督等各环节，实施倒查风险式的全程动态跟踪监督，发现问题，及时查纠和改进。

- 四、本通知自印发之日起施行，有效期5年。在有效期内，法律、法规、规章或上级规范性文件另有规定，或已按程序对本办法作出废止、修改、失效的决定的，从其规定或决定。

达州市发展和改革委员会      达州市自然资源和规划局

达州市住房和城乡建设局        达州市交通运输局

达州市水务局           达州市公共资源交易服务中心

2021年  月  日

达州市发展和改革委员会办公室               2021年  月  日印发