达州市水利发展“十二五”规划报告

达 州 市 水 务 局

二Ο一一年九月

领导小组：

组长：王成书

副组长：杨成荣　谢锡海　向建平　廖　红

成员：奚吉礼　苟　华　肖晓娟　庞启来　孙明才

王　兵　刘义君　刘　平　何　忠　赵宁宁

编写小组：

奚吉礼　廖　红　蒋建成　王　兵　刘义君　苟　华　何　忠

刘　平　庞启来　刘仕甸　刘玉堃　汪　跃　黄永忠　何仕海

杨会家　王红艳　邓晓军　李　静

目  录

前  言	1

1  水利发展和改革现状	1

1.1  自然及社会经济概况	1

1.2  水利发展“十一五”规划执行情况	2

2  “十二五”经济社会发展及对水利的要求	6

2.1  “十二五”期间面临的新形势及新要求	6

2.2  水利发展有利条件和主要制约因素	7

3  水利发展和改革的指导思想、基本原则和总体思路	9

3.1  指导思想	9

3.2  基本原则	9

3.3  总体思路	10

4  水利发展和改革“十二五”的主要目标	13

4.1  防洪抗旱减灾综合体系进一步完善	13

4.2  民生水利建设条件明显改善	13

4.3  水资源利用效率和效益大幅提高	14

4.4  水资源节约保护水平显著提高	14

4.5  水土保持与河湖生态修复进一步加强	14

4.6  水利行业能力建设取得重要进展	15

4.7 加快水利管理与改革	15

5  水利发展总体布局	17

6  水利发展和改革主要任务	19

6.1  水利建设主要任务	19

6.2  水利管理和改革的主要任务	27

7  投资测算和规划实施效果分析	34

7.1  投资测算	34

7.2  资金筹措	34

7.3  实施计划	34

7.4  规划实施效果分析	35

8  保障措施	42

8.1 加强组织领导，落实各级责任	42

8.2科学制定规划，抓好前期工作	42

8.3拓宽投入渠道，保障投资需求	42

8.4加强监督管理，提高工作效率	42

附表：

1、达州市水利发展“十二五” 规划主要指标表

2、达州市水利发展“十二五”规划续建重点项目表

3、达州市水利发展“十二五”规划拟建重点项目表

4、达州市水利发展“十二五”规划储备重点项目表

附图：

1、达州市水利发展“十二五”规划工程现状分布示意图

2、达州市水利发展“十二五”规划工程续建重点项目分布示意图

3、达州市水利发展“十二五”规划工程拟建重点项目示意图

4、达州市水利发展“十二五”规划工程储备重点项目分布示意图

前  言

水是生命之源、生产之要、生态之基，是经济发展和社会进步的生命线，是实现可持续发展的重要物质基础。

水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统。

水利工程是国民经济和社会发展的重要基础设施，水旱灾害的防治和水资源的可持续利用，关系到人民生命财产安全和现代化建设进程，关系到全面建设小康社会目标的实现。

建国六十年来，全市人民发扬自力更生，艰苦奋斗的革命精神，劈山引水，大兴水利建设，水利事业取得了长足的发展。至2010年底，全市已累计建成各类水利工程82127处（其中大中小水库393座），总蓄、引、提水能力7.86亿m3，有效灌面累计达到241.70万亩，节水灌面累计达到94.10万亩，累计解决了103.14万农村人口饮水安全问题，累计治理水土流失面积6059km2，修建堤防280.02km，护岸工程131.31km。水利事业的发展为全市国民经济和社会可持续发展奠定了坚实基础，为保障全市粮食、防汛、饮水的安全做出了突出贡献。

为贯彻落实好“以人为本，全面、协调、可持续”的科学发展观，加快实施全市城乡一体化建设，有效防治水旱灾害，改善水利生态环境，推进全市水利跨越式发展，为全民和谐创业，富民强市提供防洪安全和水资源安全保障，促进经济社会和人口资源环境的可持续发展，按照经济社会发展总体战略目标、布局、任务和新时期的治水思路，结合全市水利实际情况，在对全市水利建设现状和存在问题认识调研、分析和研究的基础上，我局编制完成了《达州市水利发展“十二五”规划报告》。

根据全市经济社会及水利发展现状，计划“十二五”末，在州河上游前、中、后河支流上分别建设宣汉县土溪口水库，万源市固军水库、鲜家湾水库等三座大型防洪控制性骨干水利工程，配套建设达州市、宣汉县、渠县等州河沿线主要城（镇）防洪堤工程，使州河干流重要城市达到50年一遇防洪标准，其他县城达到20年一遇防洪标准；同时建成和开工建设一批中型水源工程（宣汉县白岩滩，渠县刘家拱桥、白兔、大义，万源市寨子河、李家梁，通川区双河口，达县石峡子、斑竹沟，大竹县土地滩），加快实施灌区配套建设歨伐，重点完成宝明大型灌区续建配套与节水改造，全市新增有效灌溉面积45万亩；治理水土流失面积1025km2；解决183.46万农村人口饮水安全问题，农村自来水普及率达70%；新增蓄引提水能力1.5亿m3，有效缓解城乡水资源供需矛盾；建成一批高水平具有代表性的节水型社会示范区，节水型社会建设取得明显进展；水产品总产量达到15.1万吨。

本规划在编制过程中，得到了市、县（区）相关部门及有关人士的大力支持，提出了许多富有建设性的意见和建议，在此表示衷心的感谢！

1  水利发展和改革现状

1.1  自然及社会经济概况

- 1.1.1自然概况

〔1〕地理位置

达州市位于四川省东北部，大巴山南麓，地处渠江水系上游，东邻重庆、南接广安，西靠巴中，北连陕西。地理坐标介于东经106°40′～108°32′，北纬30°20′～32°20′之间。

达州市是中国西部四大名城:重庆、成都、武汉、西安交汇辐射的中心地带，东西宽175km，南北长225km，幅员面积1.66万km2。

〔2〕气候特征

达州市地处秦巴山区南麓，属亚热带暖湿季风区，具有水量充沛、雨热同季、光温同步、光热水资源丰富等特点。由于各地海拔高程差异大，立体气候较为明显。海拔在800m以下低山、丘陵河谷区，气候温和、热量充足，冬暖、春旱、夏热、秋凉，四季分明，无霜期长，是主要的农耕地带。

达州市年内平均气温16.3~18.2℃，日平均气温稳定，超过10℃的日数达240～270天，最高气温超过30℃的日数每年平均70~86天。春早而暖，季平均气温接近年平均，但冷空气活动频繁，气温多变；夏季长达110~140天，最热月多为7~8月，平均气温26.6~28.7℃，极端最高气温达39.5~42.3℃；秋季短，寒潮天气较多，气温月季变化急烈；冬季最低气温可降到0℃以下，但出现机率较少；日平均气温稳定，最冷1月平均气温为5.3~7.4℃。 由于地理纬度和地势的关系，本市气温呈由南向北递减的趋势。

〔3〕地形地貌

达州市境内地形地貌复杂，地势北高南低，以中低山、丘陵地貌为主，由北至南大致可分为大巴山中山、北部低山地、平行岭谷和方山丘陵四个地貌单元。

〔4〕河流水系

全市境内河流纵横切割，溪河密布，流域面积在1000km2以上的河流有渠江、巴河、前河、中河、后河、明月江、流江河等；流域面积在100km2以上的河流共52条；流域面积在100km2以下的河流为数众多，构成树枝状水网，市内河流大部分属渠江水系，小部分属长江上游干流区和汉江水系。渠江水系市境内流域面积14966.39km2，占全市幅员面积的90.2%；万源任河511.8km2，属汉江水系，占全市幅员面积的3.1%；大竹县的大洪河（御临河）和开江东部有1116km2属长江上游干流区，占全市幅员面积的6.7%。

- 1.1.2社会经济概况

达州市位于四川省东部，大巴山南麓，是四川省的人口大市、农业大市、工业重镇，素有“川东明珠、巴蜀秀壤”之美誉。辖达县、宣汉、开江、大竹、渠县、万源市、通川区共5县1市1区，总人口682万，全市幅员面积1.66万km2，耕地面积30.13万公顷，人均耕地0.65亩。

2010年末，全市生产总值819.2亿元，地方财政一般预算收入30.6亿元，规模以上工业增加值305.4亿元，全社会固定资产投资601.3亿元，社会消费品零售总额311.9亿元，城镇居民人均可支配收入12624元，农民人均纯收入5084元。

工业上，以能源、化工、冶金、纺织、医药、建材为主体的工业体系基本形成。农业上，种植业、畜牧业和农产品加工业各业并举，正逐步实现由传统农业向现代农业的转变。商贸上，市场体系不断完善，肯德基、国美、新世纪等一批国内外知名企业纷纷落户达州。城建上，基础设施不断完善，城市规模加速扩张，达州被列入四川省“十一五”期间重点发展的大城市之一。

1.2  水利发展“十一五”规划执行情况

“十一五”期间，在水利部、四川省水利厅的大力支持下，在市委、市政府的高度重视下，全市水利事业的发展和改革取得了一系列令人瞩目的成绩。加快了民生水利工程建设；强化了水资源管理、河道管理，水土流失治理；加大了水利投融资体制、水利工程管理体制、水价形成机制等改革力度；依法治水、依法行政进一步得到加强；全市重点水源工程、防洪工程、病险水库除险加固、解决农村人畜饮水困难、水土流失治理等水利建设取得了历史性突破，为夯实水利基础设施和保障全市经济社会发展发挥了十分重要的作用。全市水利发展“十一五”计划完成较好，为“十二五”水利发展打下了坚实的基础。

- 1.2.1规划完成情况及分析评价

⑴防汛抗旱全面胜利

全市逐步构建起防汛减灾应急指挥体系，制定完善了《达州市防汛抗旱应急预案》、《达州市场镇抗旱应急预案》等防汛抗旱预案体系，新建沿河城镇标准化堤防15.412km，全市城镇防洪能力普遍提高。同时，大力开展抗旱水源工程建设，战胜了2006年特大旱灾和2007年“7.5” 、2009年“7.11”、“7.13”、2010年“7.18”特大洪灾，最大程度地减少了灾害带来的损失，保障了群众生命财产安全。

⑵民生水利建设成效显著

“十一五”期间，全市累计整治病险水库208座，新建微水工程3381处，治理旱山村65个；建成农户小粮仓4508个；建设高标准农田2.9万亩；累计解决了103.14万农村人口的饮水安全问题，超过预期目标28%，万源草坝、渠县鲜渡等场镇长期饮水难的局面得到根本扭转；推进农村电气化县建设，加大对农村电网的投入力度，农村用电覆盖率达到98%以上，农网完善2524.65km，全面完成了大竹、渠县、万源水电新农村电气化项目；积极推进“小水电代燃料”工程，招商引资3.6亿元投入水电开发建设，兴建了梓桐溪、白杨溪、九节滩、石佛滩等水电站。2006-2010年，全市水电累计已完成发电量37.82亿度；大力实施科技兴渔战略，不断推进渔业生产良种化进程，成功培育胭脂鱼、娃娃鱼等新品种，近四年全市水产品总量35.63万吨、总产值超过34.12亿元，农民人均年增收20元以上。

⑶水土保持开拓进取

“十一五”期间，全市水保工作突出因地制宜、规模治理、整体推进、园区水保，综合治理水土流失面积已达670km2，完成中央投资7547万元。兴修小型水利水保工程5010处，组织实施了26条小流域水土流失综合治理。培植水保林13.38万亩、坡改梯2.82万亩、封禁治理25.51万亩、保土耕作26.51万亩、经果林6.51万亩。

⑷水利基础设施建设不断壮大

2006-2010年，向上争取各类无偿水利资金8.19亿元。全市新增有效灌面12.63万亩，新增节水灌面15万亩，新增蓄引提水能力700万m3，完成灌区渠系配套和节水改造202.19km。重点骨干水利工程建设取得突破性进展，宝明大型灌区规划报告已经国家水利部审查，宣汉白岩滩、渠县刘家拱桥水库已开工建设，万源市寨子河水库基本完成前期工作，即将开工建设。农村初级水利化试点优势凸显，推广前景看好。

⑸水利行业能力建设不断提高

严格水行政执法，依法查处了一批典型涉水违法案件，维护了正常的水事秩序。狠抓队伍建设，不断优化行业人才结构、年龄结构、知识结构，大力弘扬“心齐、风正、和谐、进取”的行业作风，加强思想政治、工作作风、专业技术的教育培训，干部职工专业技术能力、依法行政能力、为群众服务能力普遍得到提升。加强水利工程建设管理，做到超常发展不违规、加快发展不盲目、确保工程安全、资金安全、干部安全。加强水利机构基础设施建设，行业办公硬件软件设施整体优化。

⑹水利改革稳步推进

水务管理体制改革全面展开，市县两级水务局挂牌组建成立，变“多龙管水”为“一龙管水”，区域涉水事务一体化管理已初见成效。水利工程管理体制改革基本完成，“两费”落实率达100%和80%，确保了公益性水利工程良性运行。地方电力企业体制改革全面启动，开江明月电力有限公司、达州电力集团、万源龙源电力有限公司先后与省水电投资经营集团资产重组并挂牌，大竹、渠县两个电力公司已进入实质性重组谈判。

- 1.2.2存在的主要问题

⑴水利保障能力低。近年来随着集镇化建设速度加快,城镇人口的增加，部分乡镇供水能力已严重不足。全市农村饮水安全问题严重。至2010年底，全市仍有123.59万人饮水不安全。同时，由于水源变化水质污染又新增59.87万人的饮水不安全。

⑵水利基础设施薄弱。渠系配套率低，农田灌溉还未得到有效保障。全市有112个乡（镇）无水库，2020km干支渠未配套，3478km干支渠未防渗，85%以上水利工程老化失修，1.5万处730km渠道、268处30km河堤因灾损毁。已配套渠道渗漏、水毁、病害严重，渠系水利用系数低，仅为0.49，节水改造资金严重不足，目前只能带病运行，有效灌面增加缓慢。农村水利基础整体薄弱，水利服务新农村建设的任务还很艰巨。

⑶水质污染较为严重，水质恶化。

⑷水土流失综合治理任务重。全市幅员面积1.66万km2，其中：山地占60%，丘陵占30%，平地占10%。水土流失面积1.06万km2，占幅员面积的64%。截止2010年底，已累计完成治理水土流失治理面积5400km2，还有5200km2急需治理。

⑸洪旱灾害十分严重，河道行洪能力日趋减弱。目前全市水旱灾害防御体系还不完善，中小河流、中小型水库的洪水威胁仍然严重，洪涝灾害损失较大。达州市主要城区及沿江各县城由于城市建设及其它人类活动影响，河道行洪能力明显降低。达州主城区处于金盘子电站库区，城区河段河道宽度一般在180~350m之间，现有涉河建筑物主要有河市大桥、S202省道州河大桥、红旗大桥、州河廊桥、通川桥、凤凰大桥。达州城区二马路～滨河路南门口段现状行洪能力严重不足，现状安全行洪能力为4700m3/s，不足两年一遇； 州河左岸州河大桥至华隆公司5.04km堤防均已经建成，现状安全行洪能力为6500m3/s，约相当于两年一遇标准。渠县、宣汉、万源等城市防洪能力局部河段防洪标准接近或低于五年一遇。

⑹水产业投入不足。财政投入不足仍是制约水产发展的关键瓶颈。虽然，近年来财政在水产自身建设上给予了很大支持，但在水产经济的发展、水产产业化建设、园区建设的投入上仍显不足。

⑺水利地方配套法规不完善。水行政执法力度还要进一步加强。

⑻基层服务体系脆弱，水利工程管理严重滞后。水利信息化，建设管理规范化、制度化，运行管理现代化、自动化及水利科技、水利人才还要进一步提高和加强。

⑼主要江河控制性工程缺乏。目前，全市有312万人口分布在沿江（河）两岸20年一遇洪水位以下，占全市人口总数的48%。渠江上游一级支流州河干流仅有宣汉江口电站一个年调节电站，但总库容仅2.77亿立方米，防洪库容仅5000万立方米，防洪削峰能力十分有限；巴河干流达州境内无一个有调洪能力的控制性工程。由于渠江上游缺乏控制性水库，致使渠江丰沛的水资源大多以暴雨洪水方式流失，一方面洪水灾害严重，另一方面枯水期严重缺水。丰富的水资源不能有效利用，严重影响了全市国民经济可持续发展的水利支撑和保证作用，与达州当前的建设发展目标极不适应。

2  “十二五”经济社会发展及对水利的要求

2.1  “十二五”期间面临的新形势及新要求

- 2.1.1经济社会发展总体目标

达州市“十二五”主要预期目标：全市生产总值年增长12%。，到2015年，总量达到1350亿元，人均GDP达到23000元，城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别超过20000元和7000元。城镇化率年均提高1.5个百分点，2015年达到40%以上。

- 2.1.2经济社会发展对水利的要求

达州市“十二五”规划对水利部门整体要求是：加快推进大中型水利工程建设、灌区续建配套和节水改造，加强病险水库整治和农村小型水利设施建设，增强蓄、引、提水能力，保障城市供水安全和农村饮水安全。继续推进州河、渠江等江河堤防建设和重点中小河流治理，加强防洪减灾设施建设，努力构筑防洪减灾安全屏障。

从经济发展对水利的要求来看，水利仍然不适应经济发展的需要，还不完全适应社会主义新农村建设和现代农业发展的需要，尤其随着全市天然气能源化工基地建设和特大城市建设的快速推进，经济社会发展对全市水利发展提出了更高更新的要求：

⑴全面建设小康社会、保持经济社会平稳较快发展，要求加快水利基础设施建设，全面提升水利保障能力。

⑵构建和谐社会、保障和改善民生，要求加快民生水利建设。以民生水利为重点，加快水利基础设施建设，着力解决群众最盼、最急的民生水利问题。全面实施农村饮水安全工程，着力解决城区饮水困难；大力整治病险水库；全力实施旱山村集雨节灌工程；全力做好渠系配套整治工程；进一步加快治理水土流失；竭力解决农村“用电难、用电贵”的问题。

⑶应对气候变化和突发公共事件，要求不断提高复杂条件下水利防灾减灾水平和应急管理能力。目前全市水、旱灾害防御体系还不完善，特别是中小河流、中小型水库的洪水威胁仍然严重，洪涝灾害损失较大，山洪灾害防御手段还很薄弱，对全市应对水利防灾减灾水平和应急管理能力提出了更高的要求。

⑷加强生态文明建设，要求转变粗放的水资源开发利用方式，进一步加强水生态环境保护，实施最严格的水资源管理制度，大力推进节水型社会建设。加强水资源管理，严格执行水资源论证和环境评估制度，严格执行水功能区水资源质量管理制度和新 (改、扩) 建排污口论证同意审批制度，加强巴河、州河、前河、中河及后河等重要河段、水库、饮水水源地和排污口水资源质量监测，防止水质恶化。加快节水型社会建设，坚持水资源开发利用与节约保护并重，建立政府调控、市场引导、公众参与的节水型社会管理体系。加强节水教育，倡导节水文化，强化节水措施，推进节水技术进步，实行用水总量控制和定额管理，推行超定额累进加价制度。

⑸消除制约水利发展的体制性和机制性障碍，构建科学发展的长效机制，要求不断深化水利改革。以体制改革为重点，进一步深化水利改革，着力构建水利工程良性运行的机制。为了提高对全市涉水事务的综合统筹能力和行政管理效率，新组建成立了达州市水务局，新成立的市水务局对全市城乡涉水行政事务实施统一管理，变“多龙管水”为“一龙管水”。进一步强化水管体制改革，在水利工程管理体制改革上狠下功夫。积极探索水价改革。一方面加强水资源的管理，同时又充分利用水价等经济手段，促进自觉节约和保护水资源。

⑹完成新时期、新阶段水利建设和管理的任务，要求全面加强水利行业能力建设。

2.2  水利发展有利条件和主要制约因素

- 2.2.1有利条件

当前和今后一个时期，水利发展面临的有利条件有：

⑴党中央提出科学发展观和以人为本的治水新思路，为水利发展指明了方向。

⑵市委和市政府高度重视水利工作，投入逐年加大，全社会的水患意识进一步增强。

⑶水利建设已取得了巨大成就，打好了基础。

⑷水管体制改革初见成效。

⑸培养和打造了一支“献身、负责、求实”的水利干部职工队伍。

截止2010年底，全市有水行政机关8个，事业单位152个，在职职工1991人。其中：机关有184人，事业有1807人。其中35岁以下的有369人，占18.53%，36岁至45岁的有699人，占35.11%，46岁至55岁的有651人，占32.69%，56岁以上的有272人，占13.66%。

- 2.2.2主要制约因素

水利发展存在的制约因素主要有：

⑴基层水利投入不足，有等、要、靠思想。

⑵突发极端灾害性天气呈逐年上升趋势，防不胜防。

⑶高素质人才缺乏，专业素质有待提高。

截止2010年底，在职1991名职工中，有硕士学历5人，占0.25%；本科学历178人，占8.94%；有专科学历478人，占24%；有中专及以下学历1330人，占职工总人数的66.8%。有高级职称74人，仅占3.72%；有中级职称353人，占职17.73%；有初级职称516人，占25.92%。

3  水利发展和改革的指导思想、基本原则和总体思路

3.1  指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，按照全面、协调、可持续的科学发展观和全面建设小康社会的要求，以防洪抗旱减灾、民生水利建设、水资源开发利用、水资源节约保护、水土保持和水环境、水生态安全为主要任务，依靠改革创新和科技进步，全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理，通过对水资源的科学管理及优化配置、水环境的有效保护和水管理体制的改革创新，努力解决洪涝灾害、干旱缺水、水污染和水土流失等四大水问题，促进工程水利由资源水利、传统水利向现代水利和可持续发展水利的转变，提升水利服务于经济社会发展的综合能力，保障全市经济社会的可持续发展

3.2  基本原则

- 3.2.1坚持以人为本、民生优先的原则

水利发展要从保障人民生命财产安全、提高人民群众生活水平和生活质量的实际要求出发，把人民群众的根本利益作为水利工作的出发点，着力解决好与人民切身利益密切相关的水利问题，努力满足人民群众对供水安全、防洪安全和生态环境用水等方面的需求。着力解决人民最关心最直接最现实的水利问题，促进水利发展更好服务于保障和改善民生。

3.2.2坚持统筹兼顾的原则

水利发展要兴利除害结合，要注重兴利除害结合、防灾减灾并重、治标治本兼顾，统筹安排水资源合理开发、优化配置、全面节约、有效保护、科学管理。统筹考虑不同县区、城市和农村水利发展的特点和需求；统筹考虑水资源条件和生产力布局、经济结构，合理确定水利发展的目标、速度、规模和重点。

- 3.2.3坚持人水和谐的原则

水利发展要尊重自然规律和经济规律，充分考虑水资源承载能力和水环境承载能力，妥善处理开发与保护的关系，合理安排生活、生产、生态用水。高度重视生态环境问题，正确认识水利与生态环境保护的关系，科学处理水利工程建设可能带来的生态问题，保证水利事业持续健康发展。

3.2.4坚持政府主导的原则

坚持政府主导，充分发挥公共财政对水利发展的保障作用，大幅增加水利建设投资。加大水利改革力度，强化政府对涉水事务的社会管理和公共服务，克服水利发展中的制度性障碍，理顺体制，健全法制，改革机制，加强水利依法行政，全面提升水利服务于经济社会可持续发展的能力。

3.2.5坚持改革创新的原则

要加快水利重点领域和关键环节改革攻坚，着力构建充满活力、富有效率、更加开放、有利于科学发展的水利体制机制。

3.3  总体思路

以科学发展观为统领，大力发展民生水利，不断深化水利改革，加快建设节水型社会，促进水利可持续发展。加强重点水源工程建设，注重科学治水、依法治水，突出加强薄弱环节建设。以可持续发展水利为基本点，开发与保护并举，防汛与抗旱一体，建设与管理同步原则，不断加强水利队伍建设，提高水利行业的社会管理和公共服务能力，保证防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全，为全市经济社会全面发展提供强有力的水利支撑和保障。

结合全市的自然特点，不同区域的经济发展水平和现代化建设的发展目标，全市水利发展的总体布局为：以农田水利工程和城市防洪工程为重点，完善防洪减灾措施，提高水资源效率，推进节水型社会建设，加强人口安全饮水和水土保持生态建设，为全面建设小康社会和实现富民强市提供有力的水利支撑和保障。

- 3.3.1防洪减灾

在防洪保安全方面，防洪工程考虑堤、库结合，蓄泄兼筹，合理选择。根据现有安全泄量，考虑是否进行挖潜、配套的不同安全泄量，如河道整治清障、现有堤防封闭、加高等。重点加强城镇防洪保安体系中薄弱环节的工程建设，合理利用雨洪资源，建立洪水管理制度，逐步实现由控制洪水向洪水管理转变。严格涉河项目审批制度，恢复和提高河道行洪能力。

- 3.3.2供水保障

在水资源开发利用方面，以规划为指导，加强各类水源工程建设，强化水资源管理，加强农村饮水安全、农田水利建设、灌区节水等基础设施建设，根据水资源承载能力，以节水型社会建设为契机，通过水权制度的建立，协调好生活、生产及生态环境用水，提高水的利用效率和效益，使经济社会发展与水资源条件相适应。

- 3.3.3水生态环境保护

在水环境保护和治理方面，以恢复和改善水体功能为目标，以水源地保护为重点，按照水功能区划和河流纳污总量控制的要求，加强水资源保护制度的建设。实行严格的地下水保护政策，对生态脆弱地区进行综合治理。

在水土保持生态建设方面，充分利用大自然自我修复能力，以综合治理、生态修复、预防保护和有效监督为重点，工程措施、行政措施、技术措施、管理措施相结合，加强对重点水土流失地区和生态脆弱河流的综合治理，逐步改变与水相关的生态恶化趋势。

- 3.3.4水利管理和改革

⑴坚持依法管水。进一步加大水利法规宣传，增强全民水法治观念；进一步加大水利综合执法力度，建设一支高素质的执法队伍，严肃查处各类违法案件，维护良好水事秩序；全面推行行政执法责任制，建立健全行政执法考核机制和责任追究制度。

⑵加强水资源管理。严格执行水资源论证和环境评估制度，严格执行水资源有偿使用制度，严格执行水功能区水资源质量管理制度和新 (改、扩) 建排污口论证同意审批制度，加强渠江、巴河、州河、前河、中河及后河等重要河段、水库、饮水水源地和排污口水资源质量监测，防止水质恶化。

⑶加快节水型社会建设。坚持水资源开发利用与节约保护并重，建立政府调控、市场引导、公众参与的节水型社会管理体系；加强节水教育，倡导节水文化，强化节水措施，推进节水技术进步，实行用水总量控制和定额管理，推行超定额累进加价制度。对工业用水要逐步淘汰耗水量高的旧工艺、旧设备，采用先进技术、先进工艺和现代设备，提高水的重复利用率。对农业用水要大力推行节水灌溉技术，提高农业用水效率。对城镇生活用水，要大力推广节水器具，尽量减少水量损失。

⑷加强水利建设管理。按照水利工程建设分级管理的原则，坚持项目建设法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制、质量终身负责制，健全设计、施工、监理单位廉政信用档案，进一步规范水利工程设计和建设市场。

⑸加强水利资金管理。完善水利资金管理办法，加强对水利资金使用的审计、检查和监督，严肃处理违纪违法行为。

⑹加快水利工程水价体制改革。对非农用水利工程水价改革按照“成本加合理利润”的原则，2015年前完成并逐步到位。对农业水利工程水价改革，2015年前完成并逐步达到“成本水价”。对已实行产权制度改革的小型水利和民营小型水利工程供水价格，按照“保本微利”的原则实行协议水价。

⑺加快水利工程管理体制改革。认真贯彻国办发〔2002〕45号、川办发〔2003〕36号、达市府发〔2006〕22号文件精神，深入推进水利工程管理体制改革各项政策落实，进一步全面完成改革任务。

⑻加快小型水利设施产权改革。按照“落实管理主体、明确管理责任、提高管理效益”的要求，在保证水利工程设计功能、原有作用不变的情况下，采取承包、租赁、股份合作等方式，推进小型水利设施产权改革，促进产权和经营权的合理流转。

4  水利发展和改革“十二五”的主要目标

4.1  防洪抗旱减灾综合体系进一步完善

完善防洪抗旱减灾体系，建立健全洪水管理、洪旱调度、应急管理等制度，完善防汛抗旱指挥系统，提高应对气候变化和突发公共事件能力，水旱灾害对经济社会的影响进一步降低。“十二五”末使州河干流达州市主城区防洪标准达到20年一遇防洪标准，重要设施达到50年一遇防洪标准；万源、宣汉、开江、渠县与大竹县城重要设施达到20年一遇防洪标准；三级与四级建制镇达到10～20年一遇防洪标准，乡一级场镇达到10年一遇防洪标准。

新建、改扩建一批小（1）型、小（2）型水库作为应急抗旱水源。

4.2  民生水利建设条件明显改善

努力形成保障民生、服务民生、改善民生的水利发展格局，提高水利公共服务能力。解决183.46万农村人口饮水安全问题，农村自来水普及率达70%；大力推进大中型灌区续建配套与节水改造，提高水量利用率，兴建一批大、中、小、微型水利设施，增加有效灌面45.65万亩，累计达到287万亩；农业灌溉水利用系数达到0.55，骨干工程配套率达90%；渠系水利用系数达到0.60；全面完成病险水库除险加固工程；大力推进农田水利基本建设，加大水电新农村电气化和小水电代燃料工程建设力度，切实解决“三农”用电问题，通过新建电源、扩容电站建，新增装机容量8.86万kw，年新增发电量4.05亿kw·h，解决无电人口0.75万人，建成农村电气化县4个；新建110kv变电站5座，输电线路352km；新建35 kv变电站26座，输电线路690km。

在2010年全市水产品总产量达到10.3万吨、水产业总产值达10.4亿元的基础上，2015年水产品总产量达到15.1万吨，总产值15.3亿元。在“十二五”期间建成省级水产批发市场1个。抓好县级水产批发市场建设，其他各县市区也要抓好农贸市场水产摊区的新建和改造，新建一个国家级水产原种场、改扩建两个省级良种场，力争在2013年内完成宣汉县鱼种站的基础设施建设和技术改造工作，2015年内完成省级良种场站的验收。

4.3  水资源利用效率和效益大幅提高

合理开发、高效利用和优化配置水资源，调整产业布局与经济结构，优先满足生活用水，基本保障经济和社会发展用水，努力改善生态环境用水，逐步形成水资源合理配置的格局和安全供水体系。

“十二五”期间，新增蓄引提水能力1.5亿m3，全市蓄引提水能力达到9.4亿m3，有效缓解城乡水资源供需矛盾。“十二五”末水资源开发利用率达到8%左右，建设一批支撑重点产粮区的水源保障工程及新灌区建设工程。

4.4  水资源节约保护水平显著提高

建立区域取水许可总量控制指标体系，全面推行用水总量控制；建立健全用水定额指标体系，强化节约考核管理，建成一批高水平具有代表性的节水型社会示范区，节水型社会建设取得明显进展。至“十二五”末，万元GDP用水量控制在220m3以下，万元工业增加值用水量150m3以下，城市器具节水普及率达州市主城区达98％以上，各县城达65％以上，工业用水重复利用率达75％以上。加强主要河流、重要水库（罗江口、江口湖、宝石桥水库、乌木水库、龙潭水库）等重点饮用水水源地保护，加快重要大中型水源地安全保障工程建设。建立入河污染物限排总量控制制度和水功能区监督管理制度，重点区域河段水体质量恶化的趋势得到有效控制。入河污染物限排总量中化学需氧量控制在3.2万t/年，氨氮控制在0.33万t/年，水功能区达标率达90％以上，城市饮用水源地水质达标率达100％，达州市主城区污水处理率达州市达80%以上，各县城达60%以上；达州市主城区污水再生利用率市城区达15％，县城达10%以上；农业灌溉水利用率达55%以上；城市管网渗漏率控制在12%以下。逐步在部分乡镇新建一批污水处理厂。

4.5  水土保持与河湖生态修复进一步加强

坚持综合治理与生态修复相结合。积极推进国家农业综合开发水土保持重点工程，力争启动坡耕地水土流失综合治理工程。以小流域综合治理为重点，对州河、渠江、巴河等重要河流进行生态修复与治理。“十二五”期间，治理区水土流失治理度达70%以上，林草面积达到宜林面积80%以上；小流域经济初具规模，土地产出率增长50%以上；治理水土流失面积1025km2，其中改造坡耕地2046公顷，营造水土保持林12061公顷，栽植经济果林6930公顷，使全市水土流失状况得到一定改善，土壤侵蚀程度得到一定减轻。

4.6  水利行业能力建设取得重要进展

要实现科学治水，人才队伍建设和科技创新是关键，必须引进人才，在水利规划、设计、建设、管理等方面培养一支基础扎实、作风过硬的技术和管理队伍；加强水利科技和水利信息化的发展，为科学治水，推进传统水利向现代水利转变，加快水利发展奠定基础。

建成覆盖全市的水利信息网络，全面开展水利信息资源建设，实现各类水利信息资源的快速传递和共享，为各级水行政主管部门和生产单位提供准确、及时、有效的信息服务。

加强基层水利单位建设，保障经费、落实人员，提高业务素质；加强水利法制建设。完善水行政执法体制和制度，强化执行；完善水事纠纷预防和调处机制。进一步加强水政、渔政执法人员执法能力培养，每年对全市水行政人员进行一次法律法规轮训，鼓励水行政人员参加各类学习，到“十二五”未，全市水行政人员90%达到大专学历，使整个执法队伍执法水平和执法能力进一步提高。

4.7 加快水利管理与改革

深化水利改革是水行业管理的关键，为了充分利用、管理好水资源，结合全市实际情况，提出以下改革目标：

- 4.7.1加强行业管理

在思想认识上要从过去的治理水资源转变为管理配置水资源以满足经济社会可持续发展的全面要求。建立按河流权属的统一管理，严格执行水行政部门对河道管理范围内建设活动的审批制度，制止与河争地、围河造地及乱挖乱堆，人为地造成水土流失，阻碍行洪现象发生。其次，提倡节约用水，加大对灌区的改造投入。

- 4.7.2 加强水资源的管理

搞好全市水资源的管理，必须实现从工程管理发展到资源管理的重大转变，实现以流域为单位的水资源统一调度和优化配置的管理体系，落实最严格的水资源管理制度，建立水资源管理三条“红线”：即水资源开发利用红线、用水效率红线、水功能区限制纳污红线。全面推进节水防污型社会建设。

- 4.7.3 深化水利建设与管理体制改革

“十二五”期间水利设施建设逐步完善后，管理对农村经济社会的发展需要和城市供水要求愈来愈高；这就要求管理的体制和人员按河流合理划分定权责任制。对国家有关法律、法规、政策规定的行政性收费，应强化执行、足额收取，将来的水资源管理应该是“以水养水”建立责权利明确的水利投融资体制的企业管理模式。

5  水利发展总体布局

在防洪保安方面工程措施总体布局“上堵下疏”，即在渠江各主要支流上游建大中型调节水库，如前河上游建土溪口水库，后河上游建鲜家湾、寨子河水库，中河上游建固军水库、白岩滩水库，铜钵河上建土地滩水库，冷水河上建刘家拱桥水库；对沿河的主要城镇大力开展河道整治，两岸在修建防洪工程时要突出河道整治规划和保护“治导线”地位。非工程措施上要建立洪水管理制度，逐步实现由控制洪水向洪水管理转变。

民生水利要优先解决农村饮水安全，特别是干旱山村饮用水安全问题，坚持集中供水工程为主的原则。

灌区建设总体布局采取先除险加固配套，后节水防渗，先大型、后小型、先上游后下游，先干渠后支渠的安排。

农田水利基本建设总体布局是在粮食主产区建设应急抗旱水源，兴建、扩建中小型水库，对中、小型灌区的干、支渠道进行防渗；通过改善农村生态环境，提高农业综合生产能力，新增有效灌溉面积，保证粮食增产、农业增效、农民增收。

农村水电在保护生态环境的前提下引进各类资金，大力发展小水电，实施“以电代燃”工程；电网建设以达州市为中心，110千伏线路并网万源、开江、大竹、渠县地方电网形成地方区域电网。

水产总体布局是以长江上游特有鱼类养殖带建设及水产产业化建设为核心，结合各县市区自身特点，各有侧重发展。通川区重点发展城市近郊精养鱼塘养殖和休闲渔业开发；达县重点发展精养鱼塘养殖休闲渔业开发和稻鱼轮作；宣汉重点抓江口湖综合开发；开江重点抓小型水库增殖；万源重点抓冷水鱼类开发；大竹重点发展水库增殖、稻鱼轮作、休闲渔业开发；渠县重点抓精养鱼塘养殖、休闲渔业开发、江河鱼类增殖。

水产产业化建设重点布置在宣汉—达县—大竹—渠县公路沿线，以池塘养殖为主，主要发展胭脂鱼、中华倒刺鱼巴、黄颡鱼、大口鲶、岩原鲤等长江上游特有经济鱼类，建设长江上游特有经济鱼类繁殖养殖基地。

水资源开发利用总体布局是加强各类水源工程建设，强化水资源管理，根据水资源承载能力，建立水权制度，使经济社会发展与水资源条件相适应。

在水环境保护和治理方面，以水源地保护为重点，按照水功能区划和河流纳污总量控制的要求，加强水资源保护制度的建设。

水土保持生态建设方面总体布局是以小流域综合治理为重点，加强对重点水土流失地区和生态脆弱河流的综合治理，对州河、渠江、巴河等重要河流进行治理与生态修复，逐步改变与水相关的生态恶化趋势。

6  水利发展和改革主要任务

6.1  水利建设主要任务

- 6.1.1  防洪减灾

防洪主要采取工程和非工程两方面的措施，工程措施主要是在渠江上游支流上修建大、中型水库；在城区、场镇修建堤防，同时对部分河道进行疏浚，恢复和提高河道行洪能力；大力开展中小河流治理和山洪灾害防治，各县、市、区要建立起山洪灾害防治的预测、预报、预警设施。

⑴ 工程措施

①堤防

达州市城区新建堤防8.38km，改建1.1km；通川区新建张家坝堤防3km，渠县县城新建堤防7.2km；开江县城“两河”治理二期新建堤防1.65km。万源城区后河新建堤防6.25km；宣汉城区州河新建堤防2.88km；大竹护城河新建堤防9.0km。

②防洪控制性枢纽

在宣汉县樊哙镇前河上游动工新建土溪口水库（库容1.74亿m3）；在万源市固军镇中河上动工新建固军水库（库容1.47亿m3）；在万源市长坝白沙河启动鲜家湾水库前期工作（库容1.36亿m3）。

③重点地区中小河流治理

通川区：东岳、双龙、复兴规划新建12.3km。

渠县：流江河、静边镇、中滩乡、贵福镇、涌兴镇规划新建11km。

宣汉：新建县城州河堤防及土黄、黄金、南坝、厂溪、五宝等5个乡镇堤防9.0km。

开江：中小河流治理二期新宁河未治理河段新建堤防13km。

万源：中小河流治理二期新建堤防7.705km。

大竹：妈妈乡、团坝、庙坝等场镇河道整治12km。

达县：明月江、铜钵河、明星河、长滩河新建堤防7.0km。

⑵ 非工程措施

主要是全面完善流域防洪减灾体系建设，与气象部门加强信息交流和沟通，重点对 “州河、巴河和渠江”及重要支流上水库（电站）和已有的大、中型水库的加强防洪调度、防汛预警预报系统建设等。

- 6.1.2  民生水利

⑴农村饮水安全

坚持集中供水工程为主，加快饮水工程建设。多渠筹集、利用各种资金，加快饮用水工程建设，优先解决干旱山村饮用水安全问题，力争在“十二五”期间投入9.17亿元（争取中央财政7.34亿元，地方自筹1.83亿元），全部解决183.46万农村人口饮水安全问题。

⑵已成灌区渠系配套与节水改造

灌区建设选择安排遵循先除险加固配套，后节水防渗，先上游后下游，先主干渠后支渠的安排，先大中型、后小型的原则。

对已有灌区建设主要是渠系防渗、加固已有建筑物，同时进行配套节水改造，提高输水能力，恢复已有灌面，在此基础上再新增灌面。对已成的石莲花、沙滩河、明星、五四—高桥、响水洞、明月、白花大堰等23个中、小型灌区的干、支渠道进行防渗、配套与节水改造。计划改造干、支渠564km，新建干支渠846km。

⑶病险水库除险加固

目前全市仍有119座病险水库，其中小（1）型19座，现均已下达投资计划，100座小（2）型已有56座已列入中央财政投资计划。全市将在2015年底前全面完成现有病险水库除险加固任务。

⑷农田水利基本建设

“十二五”期间计划新建山坪塘 678口，整治山坪塘2500口，新建微水工程7960处，新建小型提灌站18处。

⑸应急抗旱水源建设

“十二五”期间计划兴建望月、盘龙湖等小（1）型水库7座，扩建林口岩、曹家沟等7座小（1）型水库；兴建石门、红旗、铁峰等3座小（2）型水库，扩建老渔池小（2）型水库。

⑹农村水电

大力发展电源点特别是农村小水电，不断扩大装机规模，增强发电能力；努力整合县域电网，110千伏线路并网万源、开江、大竹、渠县地方电网形成以达州市为中心地方区域电网；加快水电新农村电气化县建设，为“三农”服务；实施“以电代燃”工程，改善生态环境。

“十二五”全市新建110kv输变电工程线路415km（其中万源市152km，达县75km，大竹15km，开江63 km，通川区-万源市110km），变电站4座8台。

“十二五”全市新建35kv输变电工程线路690km（其中万源市161km，通川区-达县126km，大竹86km，渠县254km），变电站26座48台。

“以电代燃”工程：万源新建装机49600kw（其中磴子河电站装机12600kw，白果电站装机15000kw，岔溪口电站装机22000kw）；大竹高洞电站扩容1600kw；渠县扩容、增容18500kw（其中南阳滩扩容11000kw，舵石鼓电站扩容6300kw，关门石电站扩容1200kw），渠县风洞子新建装机18900kw；宣汉县新建装机21400kw（其中小河口电站装机4000kw，大河坝电站装机5000kw，平溪口电站装机6000kw，马家滩电站装机6400kw）。

⑺水产

为了达到“十二五”末水产品总产量达到9.85万吨、总产值9.72亿元的目标，水产主要任务是：

①进一步搞好养殖规划，促进水产产业化发展

“十二五”期间，稻田养鱼不追求单纯的面积发展，重点向设施工程化，技术标准化方向发展，以稻鱼轮作、休稻养鱼等精养模式代替传统的稻田养鱼。计划全市稻鱼轮作面积达到10万亩，每年实施2-3万亩。

②加强水产苗种良种体系建设

以国家级黄颡鱼良种场（大竹县柳木水产产业化园区，占地1000亩，争取农业部挂牌）、改扩建三个省级良种场（达州市鱼种站、渠县鱼种站，力争按省级水产良种场标准进行改建及配置设备，在2012年内通过验收；宣汉县鱼种站力争在2013年内完成基础设施建设和技术改造工作，2015年内完成省级良种场站的验收），带动形成以国家级、省级水产原良种场为龙头，以各县重点苗种场站为骨干，集体和个人苗种繁殖场（点）为补充的水产苗种体系。使全市水产种苗体系肩负起水产种质资源保护和良种推广及新品种引进、试验、示范及推广职能。

③水产技术推广体系建设

一是鼓励、扶持成立水产专业协会，完善协会职能，促进水产业社会化服务。二是完善水产病害防治体系。以市、县水产业务部门为骨干，乡镇水产技术推广站为网点，建立水产病害防治网络，搞好鱼病测报和防治工作。

④促进水产品流通

计划投资500万元，建成省级水产批发市场1个。宣汉、渠县要在已有的基础上，抓好县级水产批发市场建设，其他各县市区也要抓好农贸市场水产摊区的新建和改造。

⑤水产标准化建设

建立并逐步健全达州水产生产标准化体系。拟在2013年内完成达州池塘苗种培育、成鱼养殖及网箱养鱼生产规范，并逐步加以推广；在“十二五”内完成岩原鲤的种质、苗种、成鱼质量标准，为建立国家级岩原鲤原种场作好准备。

⑥渔港建设

计划投资300万元，在通川区建成有完善的码头基础设施、水产品交易设施、水产信息、物资服务设施的省级渔港一个

- 6.1.3  水资源开发利用

⑴大、中型水库

力争完成宣汉县白岩滩、渠县刘家拱桥、万源市寨子河水库枢纽建设；争取开工建设宣汉县土溪口、万源市固军、通川区双河口、达县石峡子、大竹土地滩等大中型水库；及时开展万源鲜家湾、李家梁，达县斑竹沟以及渠县白兔、大义等大中型水库前期工作。

⑵新建大中型灌区

“十二五”期间继续推进宝明大型灌区续建配套与节水改造项目前期工作，改造宝石桥水库后厢干渠34.19km里，支渠8.27km；改造明星水库干渠20km，支渠24km；改造宝石桥水库前厢取水隧洞5.33km，改造前厢左干渠1.49km，续建前厢左干渠2.51km，檀木支渠14.68km，麻柳支渠17.67km，续建前厢右干渠5.19km，新建白岩支渠取水隧洞398m，配套渠道17.33km。

完成白岩滩中型水库部分干、支渠建设任务。力争土溪口、固军、刘家拱桥、土地滩、寨子河等大、中型水库配套建设干支渠开工建设。

⑶城市供水工程

达州市主城区供水42km管网改造工程；开工建设寨子河中型水库，完成其枢纽、引水工程建设任务；完成宝石水库—明月水库16km输水管线；完成引渠入竹供水工程建设；万源完成城区供水45km管网改造和白沙镇供水12km管网改造；宣汉新建取水工程，完成管网改造92.5km；达州市莲花湖水厂7.5万m3/日；通川区完成通川区蒲家镇后备供水工程建设。

⑷其它水源工程

“十二五”期间完成：忠心水库借水渠、长虹引水渠、石莲花水库借水工程、南阳滩泵站等。

- 6.1.4  水资源节约保护

⑴全面推进水资源统一管理

通过优化资源配置，合理开发利用水资源，从根本上保护水资源和水生态环境。具体措施为：

①统筹调控水资源。按照“一保生活、二保工业和高效农业、三保生态环境”的原则，依照“再生水、地表水、地下水”的优先秩序，科学调度地表水、地下水、外来水及再生水等各类水源，实时满足生活、生产、生态用水需求。

②贯彻水资源论证制度。认真组织实施新建、改建、扩建的建设项目的水资源论证工作，调整不合理产业结构、产品结构和布局，切实做到以水定产业、以水定规模、以水定发展，确保用水安全。

③鼓励生产和使用再生水。研究制定鼓励生产和使用再生水的财税政策，降低再生水生产和使用成本。对缺水区域和工业、洗车、市政设施及城市绿化等行业逐步强制要求使用再生水。

④建立节水型社会示范区

“十二五”期间完成要5个节水型社会示范区建设：开江县永兴镇节水灌溉工程（糖房坝喷灌1500亩，兰家塝喷灌1000亩）；渠县三板、巨光乡节水灌溉工程；通川区东岳乡节水示范区；万源旧院镇农业节水渠系改造工程。

⑵加快水资源保护工程建设、加大饮用水源地的保护力度

①依法加强水资源保护工程建设。开展重点区域的水环境恢复治理规划，加强水土流失的预防、监督，加大小流域治理力度，提高水系的自我修复能力。

②加强饮用水源地的保护。重点是加强达州主城区罗江口水源，各县、市城区、乡镇水源地和重要工业基地水源地保护。禁止在饮用水源保护区内设置入河排污口，严禁在饮用水源地一级保护区内新建、扩建与供水和保护水源无关的项目，禁止一切非法捕捞和旅游活动。

③对部分水库水质进行治理

“十二五”期间有步骤地对部分水库水质进行治理，全面取缔网箱、肥水养鱼，修复生态环境。

⑶加大污水处理力度，改善水环境

①加快排水管网建设。对现有城区，在城市道路建设和改造的同时，对城市排水管网进行雨、污分流改造和完善，提高污水处理率。在新城区建设时，分别建设雨水管网和污水管网，实行雨污分流排水体系。

②加快污水处理和再生水利用设施建设。建立地方政府投入、市场化运作、国家补助等多渠道筹资相结合的投入机制，加快城市污水处理设施和再生水利用设施建设。计划新建通川区、宣汉县普光镇、宣汉县南坝镇污水处理工程，完成渠县城区污水处理厂二期管网建设。

③建立健全水环境保护污染监测体系，实行水环境监测结果公布制度。

⑷建立健全水费征收制度

①建立水费征收保障机制

主要包括五个方面的内容，即：建立约束机制；强化监督机制；健全激励机制；完善价格机制和规范公司化运作机制。

②建立和完善水费征收制度

用水实行定额管理，逐步做到按产品产量耗水定额(或核定供水量)实行计划供水。超出定额部分，实行阶梯累进水费制。水利工程水费按照财务管理办法与会计制度及有关规定执行，专款专用。

⑸加强水资源费征收工作

“十二五”期间，要继续加大水资源费征收力度。一是加强宣传，结合“三清理，一整顿”工作，完善取水户档案。二是强化取水许可监督和检查，突出计量管理和监督，严格实行水资源费计量征收；三是统一思想，明确责任，加大执法力度，对水资源的开发、利用基本情况和违法违规减免水资源费行为进行清理和处理；四是加强取水计量管理，按照用水定额制定和下达取水计划，对超计划用水征收超计划用水水资源费；五是进一步理顺和完善水资源费征收管理和使用的体制和机制，强化监督，按规定安排好水资源费使用项目，使水资源费取之于水，用之于水。

⑹加大水行政执法力度

根据《中华人民共和国水法》、《行政许可法》及有关规定，制定和完善全市水资源（含水能资源）、砂石资源、渔业资源（含国有水面养殖资源）开发利用实施办法。一是突出程序的规范及可操作性，以保证结果和过程的公开、公平；有关规范性文件对行政机关内部的工作程序进行严格规范，以把握资源管理工作成败的关键。二是明确事权、责任和利益合理分配机制，避免有利益一哄而上，有责任互相推诿，责权、利益高度一致；在市水务局对上述资源进行有序管理的前提下，探索把事权、责任、利益向基层倾斜，调动各方面的积极性。三是涉及上述资源开发的规范性文件，坚持政务公开原则，依法保障行政管理相对人和利害关系人的知情权，参与权和救济权。四是上述涉及资源开发的规范性文件，涉及当事方的权利义务和利益调整，出台前应经充分的调研、论证、反复征求各方意见，召开必要的听证会，经市人民政府发布成为达州行政辖区的具有普遍约束力的规范性文件。五是全面整理市水务局的规范性文件，根据现行法律法规进行清理、评估，对不合时宜的规范性文件，适时采取废止、修改、修订的办法。

建设一支素质过硬、运行有力、社会形象良好的专职水行政执法队伍，依法治水，保证水利工程安全运行和最大效益的发挥。切实做到有法必依、执法必严、违法必究，为水资源统一管理、构建和谐社会水事秩序保驾护航。

⑺ 全面开展节水型社会建设

①加强节水型社会制度建设，主要是抓好全市的水资源总量控制和定额管理相结合的节水制度建设，搞好以《达州市水价管理办法》为主的水价改革方面制度建设。

②大力推广各种先进实用的节水治污技术

加快节水技术和节水设备、器具及污水处理设备的研究开发和推广，推广工业节水新技术、新工艺以及工业废水、污水处理和回用技术。推广先进实用的节水灌溉技术，全市节水灌溉面积占有效灌溉面积比重从7%提高到20%，其中喷灌、滴灌和微灌面积发展到20万亩。实施作物节水、高产、低耗栽培技术，推广水稻节水栽培技术、旱地覆盖栽培技术，水稻节水栽培技术（如旱育秧、半旱式栽培）推广面积达到120万亩，占水稻栽培面积的60%以上。

- 6.1.5水土保持与河湖生态修复

坚持综合治理与生态修复相结合。积极推进国家农业综合开发水土保持重点工程，力争启动坡耕地水土流失综合治理工程。 “十二五”期间，综合治理水土流失面积1025km2，其中通川区70 km2，达县160km2，宣汉县180km2，开江县135km2，万源市180km2，大竹县151km2，渠县149km2。

- 6.1.6水利行业能力建设

加强水土保持监测、渔业安全监管能力建设，提升电子政务水平，完善水利信息化体系，加强水利应急管理设施建设；加强水利科技基础设施建设；加强水行政执法能力基础设施建设；加强队伍建设，要大胆引进人才，特别是高素质人才，重点加强行业人才培训；加强基层水利单位建设，保障经费、落实人员，提高业务素质；加强水利法制建设。完善水行政执法体制和制度，强化执行；完善水事纠纷预防和调处机制；深化水利行政审批制度改革；加强水法律法规宣传教育。

6.2  水利管理和改革的主要任务

加强管理，实行用水总量控制，实行用水定额管理，实行入河排污总量控制，严格入河排污口监督管理，建全河道管理制度。提高应急管理能力；深化改革，完善水资源管理体制，建立农村水利发展新机制，推进水价改革，深化水管体制改革，督促各地足额落实国有水管单位“两费”、实施管养分离；进一步落实农村集体组织管理的小型水利工程的管理人员和管护经费。

- 6.2.1  水利管理

⑴水资源管理制度。用水总量控制、用水定额管理等方面。

人多水少，水资源时空分布不均、与生产力布局不相匹配，必须对水资源进行合理开发、高效利用、综合治理和有效保护，一方面，要科学合理有序开发利用水资源，提高水资源配置和调控能力。另一方面，要实行最严格的水资源管理制度。这一制度核心是建立水资源管理三条“红线 ”：即水资源开发利用红线，严格实行用水总量控制；用水效率红线，坚决遏制用水浪费；水功能区限制纳污红线，严格控制入河排污总量。

⑵洪水管理制度。编制主要江河洪水风险图，逐步建立洪水影响评价制度。

加强防汛工作，建立起州河、巴河、前河、渠江上各水库洪水预警系统，实行联合调度，实现由洪水防御向洪水管理转变。根据全市汛情特点，主要加强重点城市、镇（达州市区、各县、市城区、南坝镇、三汇镇、河市镇）洪水和山洪的管理，不断提高洪水管理水平。制定州河、巴河、渠江等重点河流。

建立完善山洪、泥石流灾害预警系统，提高管理者对应急预案的熟练程度；加强城市洪涝灾害预测预报、监测、损失评估、防灾抗灾技术等科学研究工作。

加强组织领导。切实加强各级政府对防汛工作的组织领导，强化行政首长负责制。建立健全气象、水利、交通、城建、公安等有关部门的协调联动制度；加强水文气象测报预报、防汛通讯、汛情预警、防洪减灾保险等非工程防洪措施建设；开展应急避难宣传教育，提高公众防灾减灾意识。

⑶水资源保护制度，探索入河排污总量控制和建立地下水功能区管理。

建立水功能区限制纳污红线，严格控制入河排污总量；严格水功能区管理、强化入河排污口管理、提升水资源监测能力、完善突发性水污染事件快速处置机制。

⑷河湖管理制度。加强水域岸线管理、采砂管理、河道管理范围内的建设项目和取水口管理。

首先，建立纳污总量控制制度。要在科学核定河湖纳污能力的基础上，提出分阶段入河湖污染物排放总量控制计划，依法向有关部门提出限排意见并加强监督管理。其次，加强区域河网水系整治。通过疏浚整治、拆除坝埂、畅通水系，实现引排分开，清污分流，提高河网水系的引排能力和水环境质量。第三，推进河湖污染治理。按照“减少外源污染，治理内源污染，增加环境容量”的治理思路，建立河湖健康生态评价体系，着力提升重要河湖的生态健康水平。第四，严格河湖水域管理和保护。建立水务部门牵头的综合管理体制，落实江河湖泊水域岸线开发利用的严格管理，建立水域占补平衡制度，坚决扼制非法围湖造田、填河造地行为。第五，建立重要河湖管理行政首长负责制。全面落实河湖管理保护工作责任制，把维护河湖的生态健康纳入政府工作的重要目标。第六，加大河湖管理执法检查力度。加强综合执法能力建设，坚决依法惩处各类破坏河湖资源环境的非法行为。

⑸应急管理能力。完善各类应急管理预案，完善部门联动协调机制，强化责任机制和社会动员机制。加强机动抢险队伍和抗旱服务组织建设。

⑹水利建设市场管理。建立水利建设市场主体信用体系。

水利建设市场主体信用信息管理遵循依法、公开、公正、准确、及时的原则，维护水利建设市场主体的合法权益，保守国家秘密，保护商业秘密和个人隐私。全面深化水利建设管理体制改革。对使用政府投资的水利建设项目，推进项目法人招标和建设项目代建制；完善项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，加强政府对建设全过程的监管，规范水利建设市场。

- 6.2.2  水利改革

⑴水资源管理体制。进一步深化水务管理体制改革，严格水资源费征收与管理。

坚持节约资源、保护环境的基本国策，实行最严格的水资源管理制度。这一制度的核心是建立水资源管理三条红线：即水资源开发利用红线、用水效率红线和水功能区限制纳污红线。

与此同时，要大力推进水资源工作从供水管理向需水管理转变，从过度开发、无序开发向合理开发、有序开发转变，从粗放利用向高效利用转变，从事后治理向事前预防转变，综合运用工程、技术、行政、法律等手段，对水资源进行合理开发、高效利用、综合治理、优化配置、全面节约、有效保护和科学管理。

实行用水总量控制，促进水资源可持续利用。明确未来一个时期用水总量控制指标，建立流域和区域取水许可总量控制指标，作为需水管理的重要依据，实施流域、区域用水总量控制。各行政区要严格年度计划用水管理，严格取水许可审批和水资源论证，强化取水计量监管，从源头上把好水资源开发利用关，对超过取水总量控制指标的，不再审批新增取水。

建设节水型社会，提高用水效率和效益。加大重点行业和关键环节的节水力度，在农业领域，继续抓好大中型灌区和井灌区节水改造，大力推广喷灌、滴灌和管灌等先进适用节水灌溉技术，发展现代旱作节水农业；在工业领域，优化调整区域产业布局，重点抓好钢铁、火电、纺织、化工等高耗水行业节水，严格实施建设项目节水“三同时”制度。

强化水功能区达标管理，有效保护水资源。按照水功能区目标要求，科学核定水域纳污能力，依法提出限制排污的意见，加强省界和重要控制断面水质监测以及入河排污总量监控。严格地下水开发利用总量控制，防止地下水超采引发生态与环境灾害。

推进河湖水系连通，增强水资源配置能力。以水库为调蓄中枢，以河道、渠系为主要输水载体，连通河流水系与沿途水库，实行调水引流、多源互补、丰枯调剂、以清释污，构建引得进、蓄得住、排得出、可调控的江河湖库水网体系。

抓好水域岸线管理，促进水生态系统修复。制定流域开发和保护的控制性指标，合理确定主要江河、湖泊的生态用水标准，加强水利水电工程生态影响评估论证，保持河流的合理流量和湖泊、水库的合理水位；推进重点江河湖库综合整治，促进水生态系统修复。

⑵农田水利发展新机制，完善农田水利投入新机制等。

农田水利建设规划的编制工作，采取以县（市）为单位、自下而上的方式进行。

整合资金，增加财政投入。逐步建立农田水利建设资金稳定增长机制。市、县（市、区）财政要建立小型农田水利建设补助专项资金，对农民兴修小型农田水利建设工程给予补助，并逐步增加资金规模。

规范管理，确保资金使用效率。明确资金投向和项目实施主体，项目实施主体可以是市、县人民政府确定的项目法人、农村集体经济组织，也可以是农民联合体或其他农村合作组织。完善补助方式、制定补助标准，健全申报程序，各县（市、区）发展改革局、水务局共同对项目主体资格进行审查。

民主议事，完善筹资（劳）政策。在加强民主决策和民主管理的前提下，本着“自愿互利，注重实效，控制标准，管理规范”的原则，引导农民对直接受益的小型农田水利设施工程建设项目投工投劳，跨村的小型农田水利设施项目，按照乡镇协调，分村议事、联合申报、统一施工、分村管理资金和劳务、分村落实建设任务的程序和办法实施。对国家引导资金和通过“一事一议”筹集的资金和劳务，要实行全过程公开、民主管理，接受群众监督。

强化管理，推行项目公示。对全市小型农田水利建设项目，全面推行业主负责制和农村集体经济组织、农民联合体或其他农村合作经济组织负责制；大中型灌区及节水灌溉、病险水库整治、农村饮用水、小型水利设施、水土保持等民办公助的项目，要在项目区域内推行项目建前、建后“两公示”制度，实行阳光操作，将项目建设情况进行公示，提高工程建设的透明度，强化社会监督，提高工程质量，使每一个工程都成为群众的放心工程。

深化改革，切实注重实效。按照“谁投资，谁受益，谁所有”的原则，加快推进小型农田水利设施产权制度改革，明确小型农田水利设施的所有权，落实管护责任主体。农户自用为主的小微型工程，归农户个人所有。对受益对象较多的小型工程，可按受益范围组建用水合作组织，相关设施归用水合作组织所有；政府补助形成的资产，归项目受益主体所有。鼓励小型农田水利设施采取承包、租赁、拍卖等形式进行产权流转，吸引社会资金投入，积极推进农田水利管理体制改革。

加强领导，注重政策引导。各县（市、区）人民政府要进一步加强农田水利建设的领导，将农田水利建设工作纳入重要议事日程。市、区县（市）水利、农业等部门要明确目标和责任，落实相关政策，严格考核。

⑶水价改革。在试点基础上，全面推进农业水价综合改革，大力推进非农业供水价格改革。

建立科学合理的水价制度就是在体制改革和工程改造完成的基础上，慎重分析农民经济承受能力，按照促进节约用水和降低农民水费支出“两兼顾”的原则，逐步推进农业水价改革，建立并逐步实行国有水利工程水价加末级渠系水价的终端水价制度，推行计量收费，整顿末级渠系水价秩序，减轻农民用水生产成本。

⑷水管体制改革。

足额落实国有水管单位“两费”；实施管养分离，推进内部改革，落实配套政策。落实农村集体组织管理的小型水利工程的管理人员和管护经费。

⑸水利投融资机制。扩大公共财政投资规模，进一步拓宽水利投资渠道，搭建投融资平台等。

根据国务院《关于投资体制改革的决定》，合理划分各级政府与市场的事权，明确各类水利工程的性质和投资主体，采取“政府融资、政府投资、银行贷款、社会筹资、个人捐款、利用外资”的方法，建立多层次、多元化的水利投资体制。对纯公益性水利工程，加大财政性资金投入，提高其比重，增强水利资金调控能力；对准公益性水利工程，制定政策、措施，吸引民间资本投入，在明晰公益性与经营性投资比例、政府承诺出资额和明确有关政策的基础上，实行项目法人招标，由项目法人进行项目的建设和运行管理；对经营性的水利工程，应进一步开放市场，加大利用市场机制进行投资建设的力度；不断完善“财政投入为导向、乡村农户投入为主体，其他投入为补充”的新型农田水利基本建设投入机制。

建立水利建设基金、改革水资源费征管办法、利用市场吸纳社会资金等多种方式，创新水利投融资机制，逐步形成多元化的水利投资新格局。

- 6.2.3  水利法制建设

⑴健全水法规体系，完善民生水利、水资源节约保护、水利社会管理等方面法律法规

合理开发、利用、节约和保护水资源，防治水害，实现水资源的可持续利用，适应国民经济和社会发展的需要。水资源和水工程的可持续利用是保障国民经济和社会可持续发展的关键，而确保水资源可持续利用的关键是统一管理、合理规划、优化配置、节水防污。根据国家涉水法律法规制定适合全市的实施办法。

⑵水行政执法体制和制度

开展综合执法，提升执法效能，推进依法行政。建设好内部协调运转的水利综合执法体制，进而建立水利综合执法的长效运行机制。坚持依法治水、依法管水，实现水利综合执法，提供切实可行的执法保障。

⑶水事纠纷调处预防机制

建立水事纠纷调处预防工作是依法行政、依法治水和促进人水和谐的必然要求。在“十二五”期间逐步建立健全水事纠纷调处预防机制。

⑷水利行政审批制度改革

行政审批事务与服务对象和广大群众关系密切，是群众认识、评价的重要窗口。为提高工作效率和工作质量，优化发展环境，提高群众对工作的满意度，进一步深化行政审批制度改革，不断加强政务服务中心窗口建设。精简审批事项，提高服务效率；整合审批职能，集中授权到位；热情主动亲民，接受群众监督；加强人员配备，提供高效服务。

⑸水法制宣传教育

为切实做好涉水法律法规宣传教育工作，不断提高人民群众法律观念，增强全社会环境保护意识，积极开展形式多样的水法法制宣传活动。

街头普法。组织工作人员走上街头，通过制作宣传板报、发放宣传资料、悬挂横幅、出动宣传车等形式，大力开展水法宣传活动。

上门普法。组织工作人员走上田间地头，进行面对面普法宣传，把与农户生产、生活息息相关的涉水法规知识和政策送到他们手中，进一步提高广大农户的法律素质、法制意识，促进依法行政，依法治水。

设点普法。在人员流动量较大的场所设立水法宣传流动咨询台，通过以案讲法等形式，将抽象的法律概念具体化，使人民群众认识到水法的重要性和严肃性及违法的严重后果，使人民群众更好的遵守、了解、利用水法。

- 6.2.4  行业能力提升

⑴加强法制建设。完善水法规体系，深入落实行政执法责任制，建立健全水事纠纷预防和调处机制，深化行政审批制度改革，深入开展水利法制教育，加强安全监督管理。

⑵基层水利单位建设。加强机构建设、保障经费、落实人员、提高业务素质。

⑶人才队伍建设。在“十二五”期间，按照现行编制管理办法和凡进必考制度，在“十二五”期间本行业进人总量将控制在270人左右。根据人才结构现状和需求实际，计划招录硕士研究生11人（其中：党政人才3人，专业技术人才8人），本科学历学生244人（其中：党政人才91人，专业技术人才142人，技能人才39人），大学专科及以下学生17人（专业技能人才）。

⑷加大对水利科技研究的财政投入，推进水利科技进步。除引进人才外，还应加大对水利科技研究的财政投入，加强防洪抗旱、节约用水、农田灌排、工程建设、水资源保护、水环境治理等领域技术研究与新技术、新材料、新工艺、新产品的推广应用，推进全市水利科技进步。加强水利科技队伍建设，重视科技创新带头人的培养和使用，对在水利科技创新中做出重要贡献的单位和个人给予表彰和奖励。

7  投资测算和规划实施效果分析

7.1  投资测算

“十二五”规划拟建重点项目投资181.55亿元，规划续建重点项目投资18.76亿元，规划储备重点项目投资62.66亿元。

7.2  资金筹措

“十二五”规划拟建重点项目投资181.55亿元，其中拟争取中央补助投资56.21亿元，争取省补助43.31亿元，地方配套50.3亿元，业主融资31.73万元；“十二五” 规划续建重点项目投资18.76亿元，其中拟争取中央补助投资8.30亿元，省补助4.52亿元，地方配套5.94亿元；“十二五”规划储备重点项目投资62.66亿元，其中拟争取中央补助投资26.625亿元，争取省补助9.58亿元，地方配套26.455亿元。

7.3  实施计划

- 7.3.1加快续建工程项目建设进度

各项续建项目要紧扣节点、积极推进。防洪减灾续建工程要在2015年基本完成，民生水利续建工程要在2015年基本完成，水资源开发利用续建工程要在2015年基本完成，水资源节约保护续建工程要在2015年基本完成，行业能力建设续建工程要在2015年基本完成。

- 7.3.2加强民生水利工程建设

为推动民生水利工程顺利实施，激励施工企业按时完成在建工程，确保在建的民生水利工程，在规定时间内，高标准完成，特制定以下方案：

一是明确参建各方责任，细化工程建设要求。要求参建施工企业，严格按照设计图纸施工，严禁随意改动、减少施工程序，对确需变更的，必须经建设方同意，履行必要的报批程序，并经审批后，方可变更。二是采取紧逼政策，加强工程管理和调度；倒排工期，按旬统计工程进度；对每个施工企业，水务局部门分管责任人应与当地政府分管责任人，定期到施工现场，协调施工环境，解决实际问题，督促施工进度，严把工程质量。三是实行施工企业实绩排名制度，水务部门每月月底，根据施工企业的施工进度、工程质量、人员组织等综合因素，为施工企业打分，并从高分到低分进行排名，对末位施工企业实行项目预警告知制度，使他们能够采取措施，迎头赶上。四是加强企业信誉管理，对连续倒一、倒二的施工企业，实行不良记录上报备案，限制参与下一轮竞标活动。

- 7.3.3积极推进重点水源工程建设

水是基础性的自然资源和战略性的经济资源，是生态环境的重要控制性要素。水利在推动城乡经济发展中发挥了重要支撑作用。但是，由于受降雨时间、时空和蓄水工程分布不均以及水利工程建设滞后等影响，全市水资源开发利用率仍然较低，工程性缺水、水质性缺水仍然是全市急需解决的重大问题；进一步加快以水源工程为重点的水利建设，是夯实“三农”发展基础、推进发展方式转变、加强生态文明建设、保障群众生命安全和生存发展等根本民生问题的迫切要求。加快水利建设已刻不容缓、迫在眉睫，必须痛下决心，采取过硬的措施，利用一切有利条件，把解决水的问题作为全市经济社会发展的头等大事，迅速掀起新一轮兴水利促发展的热潮。

- 7.3.4强化水利建设和水利管理

进一步加强水利工程建设管理工作，针对水利前期工作薄弱的问题，加强与防洪、抗旱、水资源配置和生态保护的有机联系，提高规划工作的综合性、宏观性和前瞻性。

7.4  规划实施效果分析

- 7.4.1经济效果评价

⑴费用计算

①固定资产投资

“十二五”规划拟建重点项目投资181.55亿元。其中：防洪工程投资67.39亿元；民生水利工程投资51.36亿元；水资源开发利用工程投资54.676亿元；水资源节约保护投资4.12亿元；水土保持与河湖生态修复工程投资3.328亿元；行业能力建设工程投资0.68亿元。

②年运行费用

根据《水利建设项目经济评价规范》，年运行费按5%计算，为90775万元。

③流动资金

该项目的流动资金包括维持工程正常运行所购置的材料等周转资金，按年运行费用的10%计算，为9078万元。

⑵效益计算

①防洪工程

a. 直接防洪效益

直接防洪效益包括项目可减免的洪灾损失和可增加的土地开发利用（本项目不增加可开发利用的土地）。减少的洪灾损失按减淹实物指标（减淹人口）和单位指标综合损失值（以元/人表示）计算。

通过调查分析测算，直接防洪效益为32155万元。

b.间接防洪效益

间接防洪效益包括①洪灾使淹没区内外的工矿企业的原材料、燃料供应中断并短缺，导致企业停产、减产和成本增加所造成的经济损失；②因受洪灾后，淹没区生产不能很快恢复正常造成的经济损失。根据相关资料分析，并结合全市具体情况间接防洪效益按直接防洪效益的10%计算，合计3215.5万元。

c.多年平均经济效益

经测算，本次规划防洪工程多年平均经济效益为35370.5万元。

②民生水利工程

a.节水灌溉工程

节水灌溉工程经济效益主要包括节水效益、省地效益、增收增产效益。通过调查和综合分析，估算出节水灌溉工程多年平均经济效益为50625.42万元。

b.旱区水利工程

通过调查和综合分析，估算出旱区水利工程多年平均经济效益为8612.64万元。

c.多年平均效益

经计算，民生水利工程多年平均效益为60194.06万元。

③水资源开发利用工程

a.灌溉效益

根据对灌区现有耕地各种作物产量的调查，对比分析邻近地区与本次规划灌区水土条件基本相同的已成灌区作物产量，按灌区作物种植结构，估算多年平均灌溉效益为38925.50万元。

b.供水效益

供水效益主要为水费收入。本次规划年供水量为19880万m3，暂定执行水价为1.50元/m3。经计算年供水效益为29820万元。

c.农村人口饮水安全工程效益

农村人口饮水安全工程效益主要包括水费增收、减少医药费支出、节省劳动力、庭院经济增收。通过调查和综合分析，估算出农村人口饮水安全工程多年平均经济效益为10505.15万元。

④多年平均效益

经计算，水资源开发利用工程多年平均效益为79250.65万元。

④水资源节约保护工程

水资源节约保护工程效益主要包括：水源地保护，水库水质治理等效益。通过调查和综合分析，估算出水资源节约保护工程多年平均经济效益为4567.85万元。

⑤水土保持与河湖生态修复工程

水土保持工程效益主要包括：减少水、土、肥流失，增加当地农、林、牧等产品的产值；减少山洪、泥石流造成的损失。通过调查和综合分析，估算出水土保持工程多年平均经济效益为5784.62万元。

1～5项合计得本规划年总效益为185167.68万元。

- 7.4.2国民经济评价

⑴基本参数及评价方法与准则

①基本参数

a.社会折现率

按《水利建设项目经济评价规范》（SL72—94）规定，本项目社会折现率采用12％。

b.计算期和折现基准年

计算期35年(其中：施工期5年，正常运行30年)。

②评价方法与准则

本工程国民经济评价采用经济内收益率法、经济净现值法、经济效益费用比法进行。当经济内部收益率(EIRR)大于或等于社会折现率(Is=12%)，经济净现值(ENPV)大于或等于零，经济效益费用比(EBCR)大于等于1时，认为该项目在经济上才是合理的。

⑵投资费用

根据投资估算，本工程估算总投资为181.55亿元。

①投资费用调整

工程估算总投资在进行国民经济评价时，按《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）规定作如下调整：

a.扣除属于国民经济内部转移性质的计划利润6.64亿元，税金4.35亿元，共10.99亿元。

b.年运行费用及流动资金

通过前面计算可知：该工程年运行费用为90775万元,流动资金为9078万元。

②效益

通过前面分析计算可知：“十二五”规划多年平均效益为185167.68万元。

③主要经济评价指标

根据以上计算出的效益及费用编制了国民经济效益费用流量表(附后)，并计算出各项国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR＝17.45％；经济净现值ENPV＝153245.57万元

经济效益费用比EBCR＝1.29

④敏感性分析

敏感性分析主要研究工程投资与效益两指标单因素变化对经济内部收益率、经济净现值、效益费用比的影响。计算成果见下表。

经济敏感性分析成果表

| 投资或效益变化幅度 |  | 经济内部收益率 （%） | 经济净现值 （万元） | 经济效益 费用比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益不变 | 投资增加10% | 14.90 | 86450.71 | 1.18 |
|  | 投资增加20% | 13.25 | 42807.94 | 1.07 |
| 投资不变 | 效益减少10% | 14.72 | 75421.36 | 1.16 |
|  | 效益减少20% | 12.42 | 8947.52 | 1.04 |

敏感性分析成果表明，在各种不利情况下，经济净现值均大于零，经济内部收益率大于社会折现率12％，效益费用都大于1。因此，该项目具有较强的抗风险能力。

⑤国民经济评价结论

a. 经济内部收益率为17.45 %，大于社会折现率12%，说明项目在经济上是合理的。

b.经济净现值为153245.57万元，说明国家为这个项目投入后，除得到符合社会折现率的盈利外，还可得到153245.57万元现值的超额社会盈余，项目对国家的净贡献是较大的。

c.经济效益费用比为1.29，大于1。说明国家为项目付出1单位投入后，可以从项目获得1.29单位回报，从经济考虑也是合算的。

d.敏感性分析表明，在各种不利情况下，经济内部收益率都大于12%的社会折现率标准，经济净现值都大于零，效益费用比都大于1.0，说明本项目具有较强的抗风险能力。

- 7.4.4经济效果评价

通过以上分析可知，达州市“十二五”规划在经济上是合理的,规划实施后对该地区经济和社会发展将起到积极的促进作用。

- 7.4.5社会效果评价

“十二五”规划是党和政府为群众办实事的项目，所列项目的社会效益十分显著，主要体现在以下几个方面。

⑴保障了人民生命和财产的防洪安全，为经济社会的安全运行和稳定发展提供了保障。

⑵满足了城乡人民生活用水要求，带动了老百姓思想观念的改变，提高了农

⑶满足了国民经济建设用水要求。

⑷加强基础与管理系统建设，全面提高了防汛抗旱和水资源调配能力。

综上所述，“十二五”规划的实施，可为保证防洪安全、供水安全、粮食安全、水环境安全，不断提高城乡居民的生活质量，改善人居环境和生产条件，提供水利支撑和保障，有力地促进工农业生产和社会经济的稳定发展，促进达州市可持续发展战略的稳步实施，其社会效益十分显著。

- 7.4.6生态环境效果评价

“十二五”规划实施后，使水土流失得到有效控制，加之灌溉湿度提高，从而促进林木及草本的生长，利于人、畜的生存与发展，大大改善了生态环境。

随着“十二五”规划的实施，水源得到了保护，减少了水源污染，改善了水质条件及生态环境。

“十二五”规划实施后，“以电代柴”，以电节煤“，改善农村能源结构，保护森林植被，净化空气，改善气候，促进生态良性循环。

综上所述，“十二五”规划实施后，减少了水土流失，促进了生态良性循环，大大改善了生态环境，具有显著的生态效益。

| 国 民 经 济 效 益 费 用 流 量 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位:万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 年份 项目 | 建 设 期 |  |  |  |  | 运行期 |  |  | 合计 |
|  |  | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第7-34年 | 第35年 |  |
| 1 | 效益流量 | 0 | 350817.88 | 359804.75 | 375425.6 | 387475.14 | 185167.68 | 185167.68 | 314304.68 | 7157690.77 |
| 1.1 | 项目各功能的效益 |  | 350817.88 | 359804.75 | 375425.6 | 387475.14 | 185167.68 | 185167.68 | 185167.68 | 7028553.77 |
| 1.1.1 | 防洪工程效益 |  | 126542.1 | 128471.23 | 129052.81 | 120240.5 | 35370.5 | 35370.5 | 35370.5 | 1565421.64 |
| 1.1.2 | 民生水利 |  | 98725.6 | 96754.21 | 98547.52 | 95741.52 | 60194.06 | 60194.06 | 60194.06 | 2195590.65 |
| 1.1.3 | 水资源开发利用 |  | 118960.75 | 127494.82 | 136074.2 | 158765.52 | 79250.65 | 79250.65 | 79250.65 | 2918814.79 |
| 1.1.4 | 水资源节约保护工程 |  | 1432.65 | 2413.67 | 2876.53 | 2986.68 | 4567.85 | 4567.85 | 4567.85 | 146745.03 |
| 1.1.5 | 水土保持与河湖生态修复工程 |  | 5156.78 | 4670.82 | 8874.54 | 9740.92 | 5784.62 | 5784.62 | 5784.62 | 201981.66 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  | 120827 | 120827 |
| 1.3 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |  | 8310 | 8310 |
| 2 | 费用流量 | 514143 | 332840.33 | 384259.62 | 307999 | 292111.52 | 2800 | 2800 | 2800 | 1915353.47 |
| 2.1 | 固定资产投资 | 505065 | 331000 | 382700 | 306200 | 290535 |  |  |  | 1815500 |
| 2.2 | 流动资金 | 9078 |  |  |  |  |  |  |  | 9078 |
| 2.3 | 年运行费用 |  | 1840.33 | 1559.62 | 1799 | 1576.52 | 2800 | 2800 | 2800 | 90775 |
| 3 | 净效益流量 | -514143 | 17977.55 | -24454.87 | 67426.6 | 95363.62 | 182367.68 | 182367.68 | 311504.68 | 5242337.3 |
| 4 | 累计净效益流量 | -514143 | -496165.45 | -520620.32 | -453193.72 | -357830.1 | -175462.42 | 6905.26 | 318409.94 |  |

8  保障措施

- 8.1 加强组织领导，落实各级责任

水务部门将切实担承起本区域水利工作的第一直接责任单位的职责。加强组织领导，宣传发动干部群众积极投身水利建设，掀起水利建设新高潮。深入基层调研，广泛听取基层水利职工和群众的意见建议，不断优化工作措施，促进水利项目顺利实施。围绕全市总体发展规划和总体水利规划，做到顾全大局，局部服从整体、下级服从上级，层层落实责任，以高度的责任感和使命感贯彻执行总体部署。密切与上级主管部门及发改、建设、财政等相关职能部门的工作联系，多方借力推动水利工作开展。在全面统抓水利各项任务的同时，因地制宜进行有益探索，根据本地水利发展特点，发展地方特色水利项目，争取产精品出典型。

- 8.2科学制定规划，抓好前期工作

对接中央投资方向和方针政策，建立起符合全市市情水情的水利科学规划体系。根据全市国民经济和社会发展规划布局、水资源分布特点、开发条件及利用现状、区域社会经济发展的要求，合理配置水资源，重点做好骨干水源项目的规划工作，扎实开展前期工作；注重规划管理，明确规划在水资源开发中的核心地位，强化水利规划的指导和约束作用，保证规划的接续性。

- 8.3拓宽投入渠道，保障投资需求

水利发展，投入是关键。最大限度争取中央和省对全市水利重点项目支持和资金投入；用好水利建设基金，加大规费征收力度，全额用于水利建设；加大整合项目资金力度。在政府的统一领导下，把涉农项目纳入水利建设统一规划中，整合涉农项目资金，捆绑使用项目资金，提高资金使用率。加大社会投资水利力度。创新融资机制，把经营性水利项目按照“谁投资、谁所有、谁受益”的原则全面推向市场，鼓励各类资金资兴办水利；采取政策引导、资金补助等方式，鼓励农民投资投劳修建小型水利设施。

- 8.4加强监督管理，提高工作效率

加强水资源管理。严格执行水资源论证和环境评估制度严格执行水功能区水资源质量管理制度和新（改、扩）建排污口论证审批制度。全面落实入河排污设置审查和排污总量控制制度。深化改革，加快建立权威、高效、协调的水资源统一管理体制；加强水利工程管理。加强已有水利工程设施管理，完善水利工程确权划界。深化小型水利工程产权制度改革；加强水利建设管理。按照水利工程建设分级管理的原则，坚持项目建设五项制度（项目法人制、招投标制、建设监理制、合同管理制、责任追究制），健全项目建设单位信用档案，规范水利工程建设市场；加快节水型社会建设。采取行政、经济、技术手段，建立政府引导，公众参与的节水型社会管理体系；扩大先进节水技术和节水器具，大力发展节水农业，提高农业灌溉用水利用率。

| 达州市水利发展“十二五” 规划主要指标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 发 展 指 标 |  | 单位 | 2009年达到 | 十一五预计完成 | 十一五末达到 | 十二五规划目标 | 十二五末规划达到 | 2020年规划达到 |
| 甲 | 乙 |  | 丙 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 1、防洪抗旱除涝 | 堤防长度 | 新修 | km | 276.272 | 17.12 | 280.022 | 107.365 | 398.287 |  |
|  |  | 加高加固 | km |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中Ⅲ级以上堤防 | 长度 | km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 达标率 | % |  |  |  |  |  |  |
|  | 防洪控制性水库 | 总座数 | 座 |  |  |  |  | 2 | 3 |
|  |  | 总库容 | 亿m3 |  |  |  |  | 3.21 | 4.57 |
|  |  | 防洪库容 | 亿m3 |  |  |  |  | 1.83 | 2.68 |
|  | 城市防洪达标 | 总数 | 座 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 达标数 | 座 |  |  |  | 3 | 3 | 7 |
|  | 洪涝灾害损失率 |  | % |  |  |  |  |  |  |
|  | 山洪灾害防治 | 防治达标率 | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 治理县数 | 个 |  | 1 | 1 | 6 | 7 |  |
|  | 抗旱水源工程 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旱情监测点 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 2、民生水利 | 农村饮水安全 | 解决人口数 | 万人 | 70.04 | 103.14 | 103.14 | 123.59 | 226.73 |  |
|  | 大型灌区改造 | 骨干工程配套率 | % | 74 | 75 | 75 | 85 | 90 | 100 |
|  |  | 渠系水利用系数 | % | 0.55 |  | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.65 |
|  | 病险水库除险加固 |  | 座 | 91 | 6 | 85 | 85 | 0 | 0 |
|  | 大中型病险水闸除险加固 |  | 座 |  |  |  |  |  |  |
|  | 农田水利 | 新增有效灌溉面积 | 万亩 | 236.7 | 18 | 241.6 | 45.65 | 287.25 | 320 |
|  |  | 新增节水灌溉面积 | 万亩 | 88.43 | 21 | 94.1 | 50 | 144.1 | 190 |
|  |  | 灌溉水利用系数 | % | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.6 |
|  | 农村水电 | 新增农村水电装机容量 | 万千瓦 | 3.3 | 7.52 | 16.12 | 8.86 | 12.15 | 15.05 |
|  |  | 解决无电人口 | 万人 | 0.2 | 0.45 | 0.45 | 0.75 | 0.75 | 0.06 |
|  |  | 水电新农村电气化县 | 个 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|  | 牧区水利 | 新增饲草饲料地灌溉面积 | 万亩 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新增节水灌溉面积 | 万亩 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水利血防 | 传播控制率 | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传播阻断率 | % |  |  |  |  |  |  |
|  | 水产养殖 | 年产量 | 万吨 | 7.02 | 7.45 | 33.38 | 9.85 | 43.7 | 13.18 |
|  |  | 年产值 | 亿元 | 7.62 | 8.34 | 36.4 | 9.72 | 48.93 | 13 |
| 3、水资源开发利用 | 供水水库 | 总库容 | 亿m3 | 0.1989 | 0.041 | 0.1989 | 0.3563 | 0.5552 | 0.5756 |
|  |  | 其中有效库容 | 亿m3 | 0.1245 | 0.0218 | 0.1245 | 0.2095 | 0.334 | 0.0137 |
|  |  | 座数 | 座 | 17 | 5 | 17 | 8 | 25 | 31 |
|  | 总供水能力 | 新增总能力 | 亿m3 | 0.05 |  |  | 0.2249 | 0.2254 | 0.2434 |
|  |  | 其中：常规水源工程 | 亿m3 | 0.04 |  |  | 0.2222 | 0.2226 | 0.2381 |
|  |  | 其它水源工程 | 亿m3 | 0.01 |  |  | 0.0027 | 0.0028 | 0.0053 |
|  | 城市供水能力 | 生活 | 亿m3 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0.90 | 0.90 | 1.2 |
|  |  | 工业 | 亿m3 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
|  |  | 其它 | 亿m3 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| 4、水资源节约保护 | 用水总量 |  | 亿m3/年 | 17.86 | 18.00 | 20 | 25.00 | 28.00 | 32.00 |
|  | 万元GDP用水量 |  | m3 | 250 | 250.00 | 230 | 220 | 220 | 200 |
|  | 万元工业增加值用水量 |  | m3 | 220 | 200.00 | 170 | 150 | 120 | 100 |
|  | 城市节水器具普及率 |  | % | 50 | 55.00 | 70 | 95.0 | 98.0 | 100 |
|  | 城市供水管网漏损率 |  | % | 21 | 21.00 | 20 | 12.00 | 15.00 | 5.00 |
|  | 工业用水重复利用率 |  | % | 45 | 50.00 | 70 | 75.00 | 85.00 | 90.00 |
|  | 入河污染物限排总量 |  | 万t/年 | 4.8 | 4.50 | 4.5 | 3.50 | 3.50 | 3.00 |
|  | 水功能区达标率 |  | % | 80 | 80 | 80 | 90 | 95.00 | 100.00 |
|  | 城市饮用水源地水质达标率 |  | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 城市污水处理达标率 |  | % | 75 | 75.00 | 80 | 90 | 95.0 | 100 |
|  | 城市污水处理再生利用率 |  | % | 0 | 5.00 | 5 | 15.00 | 18.0 | 25.0 |
| 5、水土保持与河湖生态修复 | 新增治理水土流失面积 |  | km2 | 600 | 700 | 700 | 850 | 850 | 1200 |
|  | 新增河湖生态修复面积 |  | km2 |  |  |  |  |  |  |

达州市水利发展“十二五”规划续建重点项目表

附表2

| 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容和规模 | 项目总投资(亿元) |  |  |  | "十一五"前累计完成投资 |  |  |  | "十二五"规划投资 |  |  |  | 投资分年度安排计划 |  |  |  |  | 转结2015年以后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央 | 省 | 地方 | 小计 | 中央 | 省 | 地方 | 小计 | 中央 | 省 | 地方 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 小计 |
| 合 计 |  |  | 23.28 | 11.22 | 4.87 | 7.20 | 4.45 | 2.59 | 0.37 | 1.49 | 18.76 | 8.30 | 4.52 | 5.94 | 5 | 3.98 | 4.82 | 3.72 | 1.31 | 0.07 |
| 1、防洪减灾工程 |  |  | 2.02 | 1.49 | 0.11 | 0.42 | 0.68 | 0.29 | 0.00 | 0.39 | 1.34 | 1.15 | 0.10 | 0.09 | 0.56 | 0.51 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1大江大河堤防 |  |  | 0.95 | 0.64 | 0.00 | 0.32 | 0.65 | 0.29 | 0.00 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 渠江达州城区防洪整治近期工程 | 达州市城区 | 新建堤防护岸9.83公里 | 0.9534 | 0.6356 |  | 0.3178 | 0.6453 | 0.2865 |  | 0.3588 | 0.3081 | 0.3081 |  | 0 | 0.16 | 0.1071 |  |  |  |  |
| 1-2防洪控制性枢纽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 重点地区中小河流治理 |  |  | 0.71 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.69 | 0.56 | 0.07 | 0.06 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大竹县东柳河堤防工程 | 大竹县 | 新建堤防3.2公里 | 0.182 | 0.1456 | 0.0182 | 0.0182 | 0.003 |  |  | 0.003 | 0.179 | 0.14499 | 0.0179 | 0.01611 | 0.06 | 0.06 | 0.059 |  |  |  |
| 达县明月江亭子镇堤防工程 | 达县 | 新建堤防3公里，清淤1.2公里 | 0.116 | 0.0928 | 0.0116 | 0.0116 | 0.003 |  |  | 0.003 | 0.113 | 0.09153 | 0.0113 | 0.01017 | 0.038 | 0.038 | 0.037 |  |  |  |
| 渠县流江河渠江镇防洪工程 | 渠县 | 新建堤防1.5公里 | 0.09 | 0.072 | 0.009 | 0.009 | 0.003 |  |  | 0.003 | 0.087 | 0.07047 | 0.0087 | 0.00783 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |  |  |  |
| 开江县新宁镇新宁河防洪工程 | 开江县 | 新建堤防0.8公里，清淤6.22公里 | 0.118 | 0.0944 | 0.0118 | 0.0118 | 0.003 |  |  | 0.003 | 0.115 | 0.09315 | 0.0115 | 0.01035 | 0.038 | 0.038 | 0.039 |  |  |  |
| 宣汉县土黄镇前河防洪工程 | 宣汉县 | 新建堤防1.7公里，清淤5.86公里 | 0.102 | 0.0816 | 0.0102 | 0.0102 | 0.003 |  |  | 0.003 | 0.099 | 0.08019 | 0.0099 | 0.00891 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |  |  |  |
| 万源市后河太平镇堤防工程 | 万源市 | 新建堤防2.5公里 | 0.097 | 0.0776 | 0.0097 | 0.0097 | 0.003 |  |  | 0.003 | 0.094 | 0.07614 | 0.0094 | 0.00846 | 0.031 | 0.031 | 0.032 |  |  |  |
| 1-4 山洪灾害防治 |  |  | 0.36 | 0.29 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.35 | 0.29 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 通川区山洪防治建设 | 通川区 | 预测、预报、预警设施建设 | 0.06 | 0.048 | 0.006 | 0.006 | 0.002 |  |  | 0.002 | 0.058 | 0.048 | 0.006 | 0.004 | 0.029 | 0.029 |  |  |  |  |
| 达县山洪防治建设 | 达县 | 预测、预报、预警设施建设 | 0.06 | 0.048 | 0.006 | 0.006 | 0.002 |  |  | 0.002 | 0.058 | 0.048 | 0.006 | 0.004 | 0.029 | 0.029 |  |  |  |  |
| 开江县山洪防治建设 | 开江县 | 预测、预报、预警设施建设 | 0.06 | 0.048 | 0.006 | 0.006 | 0.002 |  |  | 0.002 | 0.058 | 0.048 | 0.006 | 0.004 | 0.029 | 0.029 |  |  |  |  |
| 万源市山洪防治建设 | 万源市 | 预测、预报、预警设施建设 | 0.06 | 0.048 | 0.006 | 0.006 | 0.002 |  |  | 0.002 | 0.058 | 0.048 | 0.006 | 0.004 | 0.029 | 0.029 |  |  |  |  |
| 大竹县山洪防治建设 | 大竹县 | 预测、预报、预警设施建设 | 0.06 | 0.048 | 0.006 | 0.006 | 0.002 |  |  | 0.002 | 0.058 | 0.048 | 0.006 | 0.004 | 0.029 | 0.029 |  |  |  |  |
| 渠县山洪防治建设 | 渠县 | 预测、预报、预警设施建设 | 0.06 | 0.048 | 0.006 | 0.006 | 0.002 |  |  | 0.002 | 0.058 | 0.048 | 0.006 | 0.004 | 0.029 | 0.029 |  |  |  |  |
| 1-5非工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、民生水利工程 |  |  | 5.72 | 1.35 | 0.60 | 3.76 | 0.94 | 0.05 | 0.01 | 0.88 | 4.70 | 1.04 | 0.59 | 3.07 | 1.86 | 1.25 | 0.78 | 0.45 | 0.38 | 0.07 |
| 2-1农村饮水安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2已成灌区渠系配套与节水改造 |  |  | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农发忠心水库灌区渠道配套与节水改造项目 | 凉风乡 | 干渠整治14.851公里、续建4.938公里 | 0.16 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |  | 0.05 | 0.06 |  |  |  |  |
| 2-3病险水库除险加固 |  |  | 0.71 | 0.57 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.57 | 0.00 | 0.14 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小《一》型 | 19座 |  | 0.71 | 0.57 |  | 0.14 |  |  |  |  | 0.71 | 0.57 |  | 0.14 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 2-4大中型病险水闸除险加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-5大中型灌排泵站更新改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-6农田水利设施 |  |  | 1.0598 | 0.2999 | 0.483 | 0.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0598 | 0.2999 | 0.483 | 0.2769 | 0.2999 | 0.483 | 0.2769 |  |  |  |
| 小农水重点县建设 | 达县、大竹县、宣汉县 | 新建渠道648.82公里、整治渠道394.63公里、整治山平塘783口、新建蓄水池1610口、改造泵站28处，新建渠系建筑物44座、整治石河堰11处 | 1.0598 | 0.2999 | 0.483 | 0.2769 |  |  |  |  | 1.0598 | 0.2999 | 0.483 | 0.2769 | 0.2999 | 0.483 | 0.2769 |  |  |  |
| 2-7应急抗旱水源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-8农村水电 |  |  | 3.46 | 0.22 | 0.00 | 3.24 | 0.87 | 0.02 | 0.00 | 0.85 | 2.59 | 0.01 | 0.00 | 2.58 | 0.73 | 0.64 | 0.46 | 0.41 | 0.36 | 0.00 |
| 电源工程站 |  |  | 2.94 | 0.22 | 0.00 | 2.72 | 0.71 | 0.02 | 0.00 | 0.69 | 2.23 | 0.01 | 0.00 | 2.22 | 0.44 | 0.57 | 0.46 | 0.41 | 0.36 | 0.00 |
| 达县九节滩水电站 | 石梯镇 | 装机2×19500KW | 3.03 |  |  |  | 2.80 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 万源长滩河水电站 | 竹峪镇 | 装机2×3200KW | 0.67 | 0.13 |  | 0.54 | 0.10 |  |  | 0.10 | 0.57 |  |  | 0.57 | 0.21 | 0.23 | 0.13 |  |  |  |
| 万源檀香园水电站 | 太平镇 | 装机2×1250KW | 0.24 | 0.09 |  | 0.15 | 0.08 | 0.02 |  | 0.06 | 0.16 | 0.01 |  | 0.15 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 渠县石佛滩电站 | 渠县三汇镇 | 装机3×8000KW | 2.03 |  |  | 2.03 | 0.53 |  |  | 0.53 | 1.50 |  |  | 1.50 | 0.15 | 0.26 | 0.33 | 0.41 | 0.36 |  |
| 输变电工程 |  |  | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.29 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北外韩家坝110kV输变电工程 | 通川区 | 2台10万千伏安8公里 | 0.40 |  |  | 0.40 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0.32 |  |  | 0.32 | 0.25 | 0.07 |  |  |  |  |
| 九节滩—复兴110kV新建线路工程 | 达县 | 20公里 | 0.12 |  |  | 0.12 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0.04 |  |  | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 2-9牧区水利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-10水利血防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-11水产 |  |  | 0.32 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.23 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
|  | 大竹县二郎乡鳝鳅藕生态基地 | 5000亩 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.005 | 0.00 | 0.00 | 0.005 | 0.125 | 0.030 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
|  | 新宁镇明月坝村、回龙镇陈家沟村 | 开江县小龙虾养殖基地：主养小龙虾，发展休闲渔业，面积300亩 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 0.00 | 0.00 | 0.006 | 0.030 | 0.020 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |  |  |  |
|  | 永兴镇姚家坝村，任市镇龙王沟村 | 开江县永兴镇鑫鑫特种水产养殖基地：主养优质鲤、鲫、鳝鱼，面积800亩 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.010 | 0.00 | 0.00 | 0.010 | 0.074 | 0.042 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |  |
| 3、水资源开发利用工程 |  |  | 12.71 | 6.36 | 3.81 | 2.54 | 0.85 | 0.80 | 0.02 | 0.03 | 11.86 | 5.56 | 3.79 | 2.51 | 2.10 | 2.10 | 3.60 | 3.20 | 0.86 | 0.00 |
| 3-1大型水库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2新建大中型灌区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-3中型水库 |  |  | 12.71 | 6.36 | 3.81 | 2.54 | 0.85 | 0.80 | 0.02 | 0.03 | 11.86 | 5.56 | 3.79 | 2.51 | 2.10 | 2.10 | 3.60 | 3.20 | 0.86 | 0.00 |
| 白岩滩水库 | 宣汉县凤林乡 | 库容6557万方 | 12.71 | 6.36 | 3.81 | 2.54 | 0.85 | 0.8 | 0.02 | 0.03 | 11.86 | 5.56 | 3.79 | 2.51 | 2.1 | 2.1 | 3.6 | 3.20 | 0.86 |  |
| 3-4城市供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-5其它水源工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 4、水资源节约保护 |  |  | 2.71 | 1.95 | 0.32 | 0.44 | 1.92 | 1.43 | 0.31 | 0.18 | 0.79 | 0.52 | 0.01 | 0.26 | 0.37 | 0.11 | 0.21 |  |  |  |
| 4-1节水型社会示范区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.040 | 0.043 |  |
| 4-2水源地保护 |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |  |  |
|  | 宣汉县东乡镇、南坝镇、丰城镇 | 建立保护区 | 0.02 | 0.01 | 0.006 | 0.002 |  |  |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4-3水库水质治理 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |  |  |  |
|  | 宣汉县大城镇、凉风乡、柳池乡 | 取缔网箱养育、设立保护区、库区环境治理 | 0.012 | 0.007 | 0.004 | 0.001 |  |  |  |  | 0.012 | 0.007 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.05 | 0.05 |  |
| 4-4污水处理及排污工程 |  |  | 2.68 | 1.93 | 0.31 | 0.44 | 1.92 | 1.43 | 0.31 | 0.18 | 0.76 | 0.50 | 0.00 | 0.26 | 0.36 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.05 |  |
| 达县污水处理工程 | 达县南城 | 洁污管道等 | 2.00 | 1.80 | 0.10 | 0.10 | 1.50 | 1.30 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |  |  |  |
| 宣汉县城污水处理工程 | 东乡镇 | 建污水处理厂，铺设污水搜集管网 | 0.68 | 0.13 | 0.21 | 0.34 | 0.42 | 0.13 | 0.21 | 0.08 | 0.26 |  |  | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 5、水土保持与河湖生态修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1水土保持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-2河湖生态修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |
| 6、行业能力建设 |  |  | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| 6-1水文设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.010 | 0.010 |  |
| 6-2水资源管理及监测设施 |  |  | 0.126 | 0.072 | 0.026 | 0.028 | 0.060 | 0.020 | 0.025 | 0.010 | 0.061 | 0.029 | 0.019 | 0.013 | 0.007 | 0.008 | 0.007 |  |  |  |
| 渠县水务局 | 三汇镇生活水源点 | 河流水质自然监测设施 | 0.085 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.030 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.004 | 0.004 |  |
| 达县水务局 | 石梯镇 | 水质在线监测 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.015 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.001 |  |
| 宣汉水务局 | 机关 | 配备设施设备、队伍建设 | 0.005 | 0.002 | 0.0025 | 0.0005 |  |  |  |  | 0.005 | 0.002 | 0.0025 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |  |  |  |
| 达州市水务局 | 机关 | 配备设施设备、队伍建设 | 0.006 | 0.002 | 0.0025 | 0.001 |  |  |  |  | 0.006 | 0.002 | 0.0025 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |  |  |
| 6-3水土保持监测能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-4水利信息化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-5水利应急管理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-6水利科技基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-7水政执法能力基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-8厅直属单位基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 达州市水利发展“十二五”规划拟建重点项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建设地点 | 前期工 作阶段 | 主要建设内容和规模 | 项目总投资(亿元) |  |  |  | "十二五"规划投资 |  |  |  | 投资分年度安排计划 |  |  |  |  | 转结2015年以后 |
|  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省 | 地方 | 小计 | 中央 | 省 | 地方 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 小计 |
| 合 计 |  |  |  | 204.71 | 73.18 | 49.07 | 82.45 | 181.55 | 56.21 | 43.31 | 82.03 | 21.92 | 34.50 | 40.12 | 41.01 | 44.01 | 23.16 |
| 1、防洪减灾工程 |  |  |  | 77.77 | 27.22 | 21.15 | 29.40 | 67.39 | 20.22 | 17.86 | 29.31 | 6.81 | 11.48 | 11.22 | 14.56 | 23.32 | 10.38 |
| 1-1大江大河堤防 |  |  |  | 7.80 | 2.73 | 1.10 | 3.97 | 5.80 | 1.74 | 0.34 | 3.72 | 0.58 | 0.99 | 1.28 | 1.57 | 1.39 | 2.00 |
| 达州城区二期堤防程 | 达州市 | 规划 | 新建8.38km改建1.1km | 3.68 | 1.29 | 1.10 | 1.29 | 1.68 | 0.50 | 0.34 | 0.84 | 0.17 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.40 | 2.00 |
| 渠江渠县城区堤防工程 | 渠江渠县城区 | 规划 | 新建堤防7.2km | 1.86 | 0.65 |  | 1.21 | 1.86 | 0.56 |  | 1.30 | 0.19 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.45 |  |
| 后河万源城区堤防工程 | 后河万源城区 | 规划 | 新建堤防6.25km | 0.31 | 0.11 |  | 0.20 | 0.31 | 0.09 |  | 0.22 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |  |
| 州河宣汉城区堤防工程 | 州河宣汉城区 | 规划 | 新建堤防2.88km | 0.30 | 0.11 |  | 0.20 | 0.30 | 0.09 |  | 0.21 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |  |
| 开江县“两河”治理二期工程 | 开江县城区 | 规划 | 新建堤防1.65km | 0.05 | 0.02 |  | 0.03 | 0.05 | 0.02 |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| 大竹县护城河堤防工程 | 大竹县城区 | 规划 | 新建堤防9km | 0.40 | 0.14 |  | 0.26 | 0.40 | 0.12 |  | 0.28 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |  |
| 通川区张家坝堤防 | 通川区张家坝 | 规划 | 新建堤防3km | 1.20 | 0.42 |  | 0.78 | 1.20 | 0.36 |  | 0.84 | 0.12 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.29 |  |
| 1-2防洪控制性枢纽 |  |  |  | 59.84 | 20.94 | 17.95 | 20.94 | 51.46 | 15.44 | 15.44 | 20.58 | 5.15 | 8.75 | 7.72 | 10.29 | 19.55 | 8.38 |
| 宣汉县土溪口水库 | 宣汉县樊哙镇 | 规划 | 水库新建，库容17410万立方米，干、支渠335km，电站装机6.9万千瓦 | 27.54 | 9.64 | 8.26 | 9.64 | 23.68 | 7.10 | 7.10 | 9.47 | 2.37 | 4.03 | 3.55 | 4.74 | 9.00 | 3.86 |
| 万源市固军水库 | 万源市固军镇 | 规划 | 水库新建，库容14703万立方米，电站装机1.35万千瓦 | 17 | 5.95 | 5.10 | 5.95 | 14.62 | 4.39 | 4.39 | 5.85 | 1.46 | 2.49 | 2.19 | 2.92 | 5.56 | 2.38 |
| 万源市鲜家湾水库 | 万源市长坝乡 | 规划 | 水库新建，库容13634万立方米，电站装机1.35万千瓦 | 15.3 | 5.36 | 4.59 | 5.36 | 13.16 | 3.95 | 3.95 | 5.26 | 1.32 | 2.24 | 1.97 | 2.63 | 5.00 | 2.14 |
| 1-3 重点地区中小河流治理 |  |  |  | 10.13 | 3.54 | 2.09 | 4.49 | 10.13 | 3.04 | 2.09 | 5.00 | 1.08 | 1.74 | 2.23 | 2.70 | 2.38 | 0.00 |
| 通川区中小河流治理一期 | 东岳乡.双龙镇.罗江镇.复兴镇.魏兴镇 | 规划 | 新建堤防 12.3km | 2.00 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 2.00 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 0.34 | 0.44 | 0.54 | 0.48 |  |
| 达县中小河流治理二期 | 明月江、铜钵河、明星河、长滩河等 | 规划 | 新建堤防7km | 0.69 | 0.24 | 0.17 | 0.28 | 0.69 | 0.21 | 0.17 | 0.31 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |  |
| 宣汉县中小河流治理二期 | 宣汉县城及5个乡镇 | 规划 | 新建县城州河堤防及5个乡镇堤防9.0km | 1.25 | 0.44 | 0.18 | 0.63 | 1.25 | 0.38 | 0.18 | 0.70 | 0.13 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.30 |  |
| 开江县中小河流治理二期 | 新宁河未治理河段 | 规划 | 新建堤防13km | 1.44 | 0.50 | 0.29 | 0.65 | 1.44 | 0.43 | 0.29 | 0.72 | 0.14 | 0.24 | 0.32 | 0.39 | 0.35 |  |
| 万源市中小河流治理二期 | 万源市 | 规划 | 新建堤防7.705km | 0.97 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.97 | 0.29 | 0.29 | 0.39 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.23 |  |
| 大竹县中小河流治理二期 | 黄家乡、妈妈乡、团坝等场镇河道整治 | 规划 | 修建堤防12km | 2.50 | 0.88 | 0.50 | 1.13 | 2.50 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 0.25 | 0.43 | 0.55 | 0.68 | 0.60 |  |
| 渠县中小河流治理二期 | 静边镇中滩乡贵福镇涌兴镇 | 规划 | 新建堤防 11km | 1.28 | 0.45 | 0.26 | 0.57 | 1.28 | 0.38 | 0.26 | 0.64 | 0.13 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.31 |  |
| 1-4 山洪灾害防治 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-5非工程措施 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、民生水利工程 |  |  |  | 59.24 | 20.73 | 9.00 | 29.51 | 51.36 | 15.41 | 7.42 | 28.53 | 6.89 | 12.55 | 15.35 | 10.34 | 6.23 | 7.88 |
| 2-1农村饮水安全 |  |  | 解决183.46万人的饮水安全 | 9.17 | 3.21 | 0.00 | 5.96 | 9.17 | 2.75 | 0.00 | 6.42 | 1.49 | 1.50 | 3.41 | 1.38 | 1.39 | 0.00 |
| 通川区农村饮水安全项目 | 通川区 | 可研 | 解决5.75万人的饮水安全 | 0.29 | 0.10 |  | 0.19 | 0.29 | 0.09 |  | 0.20 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |  |  |  |
| 达县农村饮水安全项目 | 达县 | 可研 | 解决35.07万人的饮水安全 | 1.75 | 0.61 |  | 1.14 | 1.75 | 0.53 |  | 1.23 | 0.30 | 0.30 | 0.79 | 0.18 | 0.18 |  |
| 宣汉县农村饮水安全项目 | 宣汉县 | 可研 | 解决35.2万人的饮水安全 | 1.76 | 0.62 |  | 1.14 | 1.76 | 0.53 |  | 1.23 | 0.30 | 0.30 | 0.97 | 0.09 | 0.10 |  |
| 大竹县农村饮水安全项目 | 大竹 | 可研 | 解决32.65万人的饮水安全 | 1.63 | 0.57 |  | 1.06 | 1.63 | 0.49 |  | 1.14 | 0.26 | 0.30 | 0.75 | 0.16 | 0.16 |  |
| 开江县农村饮水安全项目 | 开江县 | 可研 | 解决17.44万人的饮水安全 | 0.87 | 0.30 |  | 0.57 | 0.87 | 0.26 |  | 0.61 | 0.13 | 0.08 | 0.39 | 0.13 | 0.14 |  |
| 万源市农村饮水安全项目 | 万源市 | 可研 | 解决22.24万人的饮水安全 | 1.11 | 0.39 |  | 0.72 | 1.11 | 0.33 |  | 0.78 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.37 | 0.36 |  |
| 渠县农村饮水安全项目 | 渠县 | 可研 | 解决35.11万人的饮水安全 | 1.76 | 0.62 |  | 1.14 | 1.76 | 0.53 |  | 1.23 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.45 | 0.45 |  |
| 2-2已成灌区渠系配套与节水改造 |  |  |  | 4.50 | 1.58 | 1.35 | 1.58 | 4.50 | 1.35 | 1.35 | 1.80 | 0.45 | 0.77 | 0.99 | 1.22 | 1.08 | 0.00 |
| 石莲花灌区 | 通川区 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| 沙滩河水库灌区 | 达县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.48 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.48 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.11 |  |
| 明星水库灌区 | 达县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.25 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |  |
| 五四高桥水库灌区 | 达县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| 响水洞水库灌区 | 达县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| 深沟子水库灌区 | 达县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| 金窝-高桥水库灌区 | 达县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| 友谊引水渠灌区 | 达县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| 忠心水库灌区 | 宣汉县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.25 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |  |
| 明月灌区 | 宣汉县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| 石河灌区 | 宣汉县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  |
| 凉水井灌区 | 宣汉县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| 秧田灌区 | 宣汉县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  |
| 团结灌区 | 宣汉县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| 胡家沟灌区 | 宣汉县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  |
| 观音岩灌区 | 宣汉县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  |
| 宝石桥水库灌区 | 开江县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.49 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.49 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |  |
| 白花大堰灌区 | 万源市 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| 乌木滩水库灌区 | 大竹县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.50 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.50 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |  |
| 龙潭水库灌区 | 大竹县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.25 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |  |
| 同心桥水库灌区 | 大竹县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |  |
| 九龙水库灌区 | 大竹县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| 柏林灌区 | 渠县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.25 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |  |
| 龙潭堰灌区 | 渠县 | 规划 | 配套灌区渠道 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| 2-3病险水库除险加固 |  |  |  | 2.61 | 0.9135 | 0.26 | 1.4365 | 2.61 | 0.783 | 0.26 | 1.567 | 0.8 | 1.2 | 0.61 |  |  |  |
| 小《二》型 |  |  |  | 2.61 | 0.9135 | 0.26 | 1.4365 | 2.61 | 0.783 | 0.26 | 1.567 | 0.8 | 1.2 | 0.61 |  |  |  |
| 整治小二型病险水库100座 | 各县（市、区） | 初步设计 | 整治水库三大件 | 2.61 | 0.91 | 0.26 | 1.44 | 2.61 | 0.78 | 0.26 | 1.57 | 0.8 | 1.2 | 0.61 |  |  |  |
| 2-4大中型病险水闸除险加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-5大中型灌排泵站更新改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-6农田水利设施 |  |  |  | 5.00 | 1.75 | 3.00 | 0.25 | 5.00 | 1.50 | 3.00 | 0.50 | 0.00 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 1.00 |  |
| 小农水重点项目 | 宣汉县、大竹县、渠县、达县 | 规划 | 灌区配套建设 | 5.00 | 1.75 | 3.00 | 0.25 | 5.00 | 1.50 | 3.00 | 0.50 |  | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 1.00 |  |
| 2-7应急抗旱水源 |  |  |  | 3.57 | 1.25 | 1.07 | 1.25 | 3.57 | 1.07 | 1.07 | 1.43 | 0.00 | 0.53 | 1.32 | 1.09 | 0.63 | 0.00 |
| 石门水库 | 通川区 | 项建 | 小(2)型水库 | 0.20 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |  | 0.030 | 0.080 | 0.060 | 0.030 |  |
| 望月湖水库 | 通川区 | 项建 | 小(1)型水库 | 0.21 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |  | 0.030 | 0.090 | 0.060 | 0.030 |  |
| 盘龙湖水库 | 通川区 | 项建 | 小(1)型水库 | 0.23 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |  | 0.030 | 0.090 | 0.070 | 0.040 |  |
| 三清庙水库 | 达县 | 项建 | 小(1)型水库 | 0.35 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.35 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |  | 0.050 | 0.120 | 0.100 | 0.080 |  |
| 红旗水库 | 达县 | 项建 | 小(2)型水库 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |  | 0.020 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |  |
| 林口岩水库扩建 | 宣汉县 | 项建 | 小(1)型水库 | 0.28 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.28 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |  | 0.040 | 0.100 | 0.080 | 0.060 |  |
| 曹家沟水库扩建 | 宣汉县 | 项建 | 小(1)型水库 | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |  | 0.030 | 0.070 | 0.050 | 0.030 |  |
| 老鱼池水库扩建 | 宣汉县 | 项建 | 小(2)型水库 | 0.19 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |  | 0.030 | 0.070 | 0.060 | 0.030 |  |
| 黄山沟水库 | 开江县 | 项建 | 小(1)型水库 | 0.32 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.32 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |  | 0.050 | 0.110 | 0.090 | 0.070 |  |
| 佛爷山水库 | 万源市 | 项建 | 小(1)型水库 | 0.43 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.43 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |  | 0.070 | 0.150 | 0.140 | 0.070 |  |
| 元坝子水库 | 万源市 | 项建 | 小(1)型水库 | 0.35 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.35 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |  | 0.050 | 0.120 | 0.100 | 0.080 |  |
| 石板沟水库扩建 | 大竹县 | 项建 | 小(1)型水库 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |  | 0.020 | 0.060 | 0.050 | 0.020 |  |
| 铁峰水库 | 大竹县 | 项建 | 小(2)型水库 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |  | 0.020 | 0.040 | 0.020 | 0.010 |  |
| 巴子沟水库 | 渠县 | 项建 | 小(1)型水库 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |  | 0.020 | 0.060 | 0.060 | 0.020 |  |
| 白鹤水库扩建 | 渠县 | 项建 | 小(1)型水库 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |  | 0.020 | 0.060 | 0.060 | 0.020 |  |
| 杜家沟水库扩建 | 渠县 | 项建 | 小(1)型水库 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |  | 0.020 | 0.060 | 0.060 | 0.020 |  |
| 2-8农村水电 |  |  |  | 22.76 | 7.96 | 0.96 | 13.83 | 19.95 | 5.98 | 0.40 | 13.56 | 3.02 | 5.85 | 6.18 | 3.71 | 1.20 | 2.81 |
| 电源工程站 |  |  |  | 13.49 | 4.72 | 0.96 | 7.80 | 10.68 | 3.20 | 0.40 | 7.07 | 1.50 | 3.04 | 3.43 | 2.09 | 0.61 | 2.81 |
| 万源磴子河 | 河口镇 | 规划 | 装机12600kw | 1.75 | 0.61 |  | 1.14 | 1.75 | 0.53 |  | 1.23 | 0.25 | 0.55 | 0.68 | 0.27 |  |  |
| 万源白果 | 白果乡 | 规划 | 装机15000kw | 1.55 | 0.54 |  | 1.01 | 1.55 | 0.47 |  | 1.09 | 0.23 | 0.35 | 0.53 | 0.44 |  |  |
| 万源岔溪口 | 钟亭乡 | 规划 | 装机22000kw | 2.10 | 0.74 |  | 1.37 | 2.10 | 0.63 |  | 1.47 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 0.50 |  |  |
| 大竹高洞电站技改扩容工程 | 四合 | 规划 | 扩容2×800KW | 0.16 | 0.06 |  | 0.10 | 0.16 | 0.05 |  | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.06 |  |  |  |
| 渠县南阳滩电站扩建工程 | 渠县河东乡 |  | 扩建2×5500kw | 1.00 | 0.35 | 0.20 | 0.45 | 1.00 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.24 |  |
| 渠县舵石鼓电站扩建工程 | 渠县汇南乡 |  | 增容6300KW | 0.44 | 0.15 |  | 0.29 | 0.44 | 0.13 |  | 0.31 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.00 |
| 渠县风洞子电站工程 | 渠江镇 | 已完成初设 | 3×6300KW | 3.81 | 1.33 | 0.76 | 1.71 | 1.00 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.24 | 2.81 |
| 渠县关门石电站扩建工程 | 渠县静边镇 | 规划 | 增容3×400KW | 0.10 | 0.04 |  | 0.07 | 0.10 | 0.03 |  | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 宣汉平溪口电站 | 宣汉县 | 已完成可研 | 装机2×3000KW | 0.72 | 0.25 |  | 0.47 | 0.72 | 0.22 |  | 0.50 |  | 0.20 | 0.40 | 0.12 |  |  |
| 宣汉马家滩 | 宣汉县 | 已完成可研 | 装机2×3200KW | 0.77 | 0.27 |  | 0.50 | 0.77 | 0.23 |  | 0.54 |  | 0.30 | 0.40 | 0.07 |  |  |
| 宣汉小河口 | 宣汉县 | 已完成初设 | 装机2×2000KW | 0.48 | 0.17 |  | 0.31 | 0.48 | 0.14 |  | 0.34 | 0.20 | 0.28 |  |  |  |  |
| 宣汉大河坝 | 宣汉县 | 已完成初设 | 装机2×2500KW | 0.60 | 0.21 |  | 0.39 | 0.60 | 0.18 |  | 0.42 | 0.25 | 0.35 |  |  |  |  |
| 输变电工程 |  |  |  | 9.27 | 3.24 | 0.00 | 6.03 | 9.27 | 2.78 | 0.00 | 6.49 | 1.52 | 2.81 | 2.75 | 1.62 | 0.59 | 0.00 |
| 万源城东变至罗文变110千伏线路工程 | 罗文镇 | 规划 | 50km | 0.60 | 0.21 |  | 0.39 | 0.60 | 0.18 |  | 0.42 | 0.08 | 0.18 | 0.21 | 0.13 |  |  |
| 万源城东变至旧院变110千伏线路工程 | 旧院镇 | 规划 | 36km | 0.43 | 0.15 |  | 0.28 | 0.43 | 0.13 |  | 0.30 | 0.11 | 0.20 | 0.12 |  |  |  |
| 万源城东变至岔溪口电站110千伏线路工程 | 钟亭乡 | 规划 | 66km | 0.79 | 0.28 |  | 0.51 | 0.79 | 0.24 |  | 0.55 | 0.09 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |  |  |
| 万源35千伏变电站及线路 | 万源市 | 规划 | 6座12台12.5万千伏安161km | 1.10 | 0.39 |  | 0.72 | 1.10 | 0.33 |  | 0.77 | 0.13 | 0.46 | 0.40 | 0.11 |  |  |
| 河市南（金垭）-石佛滩-渠县110kV线路工程 | 达县渠县 | 规划 | 30km | 0.18 | 0.06 |  | 0.12 | 0.18 | 0.05 |  | 0.13 | 0.15 | 0.03 |  |  |  |  |
| 达州斌郎变电站---开江万年变电站110kV线路工程 | 达县开江 | 规划 | 45km | 0.31 | 0.11 |  | 0.20 | 0.31 | 0.09 |  | 0.22 | 0.05 | 0.18 | 0.08 |  |  |  |
| 通川区达县35千伏变电站及线路 | 达县通川区 | 可研阶段 | 4座8台20万千伏安126km | 1.10 | 0.39 |  | 0.72 | 1.10 | 0.33 |  | 0.77 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.12 | 0.09 |  |
| 开江万年110KV输变电工程 | 开江 | 可研阶段 | 2×5万千伏安 | 0.68 | 0.24 |  | 0.44 | 0.68 | 0.20 |  | 0.48 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | 0.14 | 0.02 |  |
| 开江35千伏变电站及线路 | 开江 | 可研阶段 | 4座8台5.3万千伏安63km | 0.41 | 0.14 |  | 0.27 | 0.41 | 0.12 |  | 0.29 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |  |  |
| 大竹乌木110KV输变电工程 | 乌木 | 可研阶段 | 2×5万千伏安 | 0.40 | 0.14 |  | 0.26 | 0.40 | 0.12 |  | 0.28 |  | 0.18 | 0.13 | 0.10 |  |  |
| 大竹双碑110KV输变电工程 | 竹阳 | 可研阶段 | 2×4万千伏安 | 0.39 | 0.14 |  | 0.25 | 0.39 | 0.12 |  | 0.27 |  |  | 0.18 | 0.12 | 0.09 |  |
| 大竹余家至云东110KV线路输变电工程 | 余家竹北东柳 | 省发改委已核准 | 15km | 0.15 | 0.05 |  | 0.10 | 0.15 | 0.05 |  | 0.11 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 大竹35千伏变电站及线路 | 大竹 | 准备前期工作 | 6座8台12.8万千伏安86km | 0.92 | 0.32 |  | 0.60 | 0.92 | 0.28 |  | 0.64 | 0.15 | 0.28 | 0.31 | 0.12 | 0.06 |  |
| 渠县南阳滩110KV输变电工程 | 渠县李馥乡 | 已立项 | 2台1万千伏安 | 0.31 | 0.11 |  | 0.20 | 0.31 | 0.09 |  | 0.22 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.00 |
| 渠县马鞍山至大竹云东变电站110千伏送电线路工程 | 渠县、大竹 | 已立项 | 2台1万千伏安 | 0.65 | 0.23 |  | 0.42 | 0.65 | 0.20 |  | 0.46 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.05 | 0.00 |
| 渠县35千伏变电站及线路 | 渠县 | 规划 | 6座12台7.1万千伏安254km | 0.85 | 0.30 |  | 0.55 | 0.85 | 0.26 |  | 0.60 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.20 |  |
| 2-9牧区水利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-10水利血防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-11水产 |  |  |  | 11.63 | 4.07 | 2.36 | 5.21 | 6.56 | 1.97 | 1.34 | 3.26 | 1.13 | 1.50 | 1.44 | 1.55 | 0.94 | 5.07 |
| 通川区水产苗种繁殖基地 | 通川区 | 规划 | 200亩水产苗种繁殖 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |  |
| 达县名优水产品基地 | 达县 | 规划 | 发展合作经济组织5个，发展名优商品鱼基地10个（处）面积3000亩，建立水生动物检测站1个，配套监测中心15个，建设渔船渔港码头5个 | 8.87 | 3.10 | 1.78 | 3.99 | 3.80 | 1.14 | 0.76 | 1.90 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 5.07 |
| 改扩建县鱼种站 | 宣汉县 | 规划 | 租地100亩，扩建鱼池80亩，建成国家级水产良种场 | 0.08 | 0.03 |  | 0.05 | 0.08 | 0.02 |  | 0.06 | 0.05 | 0.03 |  |  |  |  |
| 省级水产科技示范园 | 宣汉县 | 规划 | 占地60亩,修建规范标准示范池,设施48亩 | 0.05 | 0.02 |  | 0.03 | 0.05 | 0.02 |  | 0.04 | 0.03 | 0.02 |  |  |  |  |
| 宝石桥水产培育基地 | 开江县 | 规划 | 开江县宝石桥水库水产良种培育基地建设项目：繁育优质鲤鱼品种，新建亲鱼池，20亩，鱼种池50亩，旧池改造 25亩,新建生产用房600m2,孵化池及产卵池25亩,购置水质环境监测仪器一套以及附属配套设施 | 0.0280 | 0.01 |  | 0.02 | 0.0280 | 0.01 |  | 0.02 | 0.0200 | 0.0040 | 0.0040 |  |  |  |
| 开江县水生动物疫病防治站 | 开江县 | 规划 | 开江县水生动物疫病防治站：改建实验室80m2,办公辅助用房560m2,新建污水处理池30m3,购置实验仪器设备12台（套），采样车1辆 | 0.0200 | 0.01 |  | 0.01 | 0.0200 | 0.01 |  | 0.01 | 0.0180 | 0.0020 |  |  |  |  |
| 开江县水产健康养殖产业化示范基地 | 开江县任市镇龙王沟、黄泥塝、新宁镇桥亭、宝石乡雁鹅坝 | 规划 | 开江县水产健康养殖产业化示范基地：主要养殖推广优质鲤鱼品种，同时发展鲫鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、长吻鮠等品种的养殖。项目总面积600亩，发展养殖户600户，新建进水渠道5200米，排水管道300米 | 0.0220 | 0.01 |  | 0.01 | 0.0220 | 0.01 |  | 0.02 | 0.0100 | 0.0060 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0010 |  |
| 新宁镇瓦店子村 | 开江县 | 规划 | 开江县微流水养殖建设项目：发展叉尾鮰、中华倒刺鲃、金鳟、长吻鮠、黄颡鱼、岩原鲤、南方大口鲶等新品种养殖，面积150亩 | 0.0375 | 0.01 |  | 0.02 | 0.0375 | 0.01 |  | 0.03 | 0.0180 | 0.0070 | 0.0060 | 0.0035 | 0.0030 |  |
| 万源市水产养殖基地 | 万源市 | 规划 | 建设4个水产养殖基地 | 0.21 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |  |
| 柳木水产产业化园区 | 大竹县 | 规划 | 10000亩 | 2.00 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 2.00 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.20 |  |
| 渠县水产站良种场 | 渠县贵福镇 | 规划 | 新建渠县水产站良种场 | 0.1500 | 0.05 | 0.0300 | 0.07 | 0.1500 | 0.05 | 0.0300 | 0.08 |  | 0.0450 | 0.0450 | 0.0600 |  |  |
| 渠县水产站良种场 | 渠县定远乡 | 规划 | 新建渠县水产站良种场 | 0.0150 | 0.01 | 0.0030 | 0.01 | 0.0150 | 0.00 | 0.0030 | 0.01 |  | 0.0045 | 0.0105 |  |  |  |
| 3、水资源开发利用工程 |  |  |  | 59.576 | 20.851 | 17.402 | 21.322 | 54.676 | 16.403 | 16.502 | 21.771 | 5.977 | 8.549 | 11.893 | 14.667 | 13.580 | 4.900 |
| 3-1大型水库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2新建大中型灌区 |  |  |  | 14.36 | 5.03 | 3.69 | 5.64 | 9.46 | 2.84 | 2.79 | 3.83 | 0.41 | 0.69 | 1.20 | 3.00 | 4.16 | 4.90 |
| 宝明灌区渠系续建配套与节水改造 | 开江县、达县 | 规划 | 改造宝石桥水库后厢干渠34.19公里，支渠8.27公里；改造明星水库干渠20公里，支渠24公里；改造宝石桥水库前厢取水隧洞5.33公里，改造前厢左干渠1.49公里，续建前厢左干渠2.51公里，檀木支渠14.68公里，麻柳支渠17.67公里，续建前厢右干渠5.19公里，新建白岩支渠取水隧洞398米，配套渠道17.33公里 | 4.07 | 1.42 | 1.22 | 1.42 | 4.07 | 1.22 | 1.22 | 1.63 | 0.41 | 0.69 | 0.90 | 1.10 | 0.97 |  |
| 固军水库灌区 | 万源市 | 规划 | 配套建设干支渠 | 3.10 | 1.09 | 0.58 | 1.44 | 1.40 | 0.42 | 0.28 | 0.70 |  |  |  | 0.50 | 0.90 | 1.70 |
| 土溪口水库灌区 | 宣汉县 | 规划 | 配套建设干支渠 | 4.00 | 1.40 | 1.00 | 1.60 | 1.50 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |  |  |  | 0.50 | 1.00 | 2.50 |
| 刘家拱桥水库灌区 | 渠县 | 初设 | 配套建设干支渠 | 1.59 | 0.56 | 0.49 | 0.54 | 1.59 | 0.48 | 0.49 | 0.62 |  |  | 0.30 | 0.60 | 0.69 |  |
| 土地滩水库灌区 | 大竹县 | 规划 | 配套建设干支渠 | 1.60 | 0.56 | 0.40 | 0.64 | 0.90 | 0.27 | 0.30 | 0.33 |  |  |  | 0.30 | 0.60 | 0.70 |
| 3-3中型水库 |  |  |  | 37.31 | 13.06 | 11.19 | 13.06 | 37.31 | 11.19 | 11.19 | 14.92 | 3.73 | 6.34 | 8.95 | 10.07 | 8.21 | 0.00 |
| 刘家拱桥水库 | 渠县 | 初步设计 | 新建中型水库 | 3.61 | 1.26 | 1.08 | 1.26 | 3.61 | 1.08 | 1.08 | 1.44 | 0.36 | 0.61 | 0.87 | 0.97 | 0.79 |  |
| 寨子河水库 | 万源市 | 初步设计 | 新建中型水库 | 4.18 | 1.46 | 1.25 | 1.46 | 4.18 | 1.25 | 1.25 | 1.67 | 0.42 | 0.71 | 1.00 | 1.13 | 0.92 |  |
| 土地滩水库 | 大竹县 | 项目建议书 | 新建中型水库 | 4.71 | 1.65 | 1.41 | 1.65 | 4.71 | 1.41 | 1.41 | 1.88 | 0.47 | 0.80 | 1.13 | 1.27 | 1.04 |  |
| 双河口水库 | 通川区 | 项目建议书 | 新建中型水库 | 4.92 | 1.72 | 1.48 | 1.72 | 4.92 | 1.48 | 1.48 | 1.97 | 0.49 | 0.84 | 1.18 | 1.33 | 1.08 |  |
| 李家梁水库 | 万源市 | 项目建议书 | 新建中型水库 | 4.05 | 1.42 | 1.22 | 1.42 | 4.05 | 1.22 | 1.22 | 1.62 | 0.41 | 0.69 | 0.97 | 1.09 | 0.89 |  |
| 石峡子水库 | 达县 | 项目建议书 | 新建中型水库 | 5.22 | 1.83 | 1.57 | 1.83 | 5.22 | 1.57 | 1.57 | 2.09 | 0.52 | 0.89 | 1.25 | 1.41 | 1.15 |  |
| 白兔水库 | 渠县 | 项目建议书 | 新建中型水库 | 3.95 | 1.38 | 1.19 | 1.38 | 3.95 | 1.19 | 1.19 | 1.58 | 0.40 | 0.67 | 0.95 | 1.07 | 0.87 |  |
| 大义水库 | 渠县 | 项目建议书 | 新建中型水库 | 4.51 | 1.58 | 1.35 | 1.58 | 4.51 | 1.35 | 1.35 | 1.80 | 0.45 | 0.77 | 1.08 | 1.22 | 0.99 |  |
| 斑竹沟水库 | 达县 | 项目建议书 | 新建中型水库 | 2.16 | 0.76 | 0.65 | 0.76 | 2.16 | 0.65 | 0.65 | 0.86 | 0.22 | 0.37 | 0.52 | 0.58 | 0.48 |  |
| 3-4城市供水工程 |  |  |  | 6.98 | 2.44 | 2.24 | 2.29 | 6.98 | 2.09 | 2.24 | 2.64 | 1.74 | 1.35 | 1.53 | 1.35 | 1.00 | 0.00 |
| 引渠入竹供水工程 | 大竹县 | 项建 |  | 3.46 | 1.21 | 1.04 | 1.21 | 3.46 | 1.04 | 1.04 | 1.38 | 0.35 | 0.59 | 0.76 | 0.93 | 0.83 |  |
| 开江县城区供水管网改造 | 开江县 | 规划 | 宝石水库至明月水库输水管16km | 0.5200 | 0.18 | 0.4450 | (0.11) | 0.5200 | 0.16 | 0.4450 | (0.08) | 0.4000 | 0.1200 |  |  |  |  |
| 万源城区供水管网改造 | 太平镇 | 规划 | 管网改造45km | 0.3825 | 0.13 | 0.20 | 0.05 | 0.3825 | 0.11 | 0.20 | 0.07 | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 白沙镇供水管网改造 | 白沙镇 | 规划 | 管网改造12km | 0.102 | 0.04 |  | 0.07 | 0.102 | 0.03 |  | 0.07 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 达州市主城区供水管网改造工程 | 达州城区 | 可研待批 | 改造供水管网42km | 1.7233 | 0.60 | 0.4 | 0.72 | 1.7233 | 0.52 | 0.4 | 0.81 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2233 |  |  |
| 通川区蒲家镇后备供水工程 | 蒲家镇 | 规划 | 厂房、设备、管道 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |  |
| 宣汉县城供水工程 | 东乡镇 | 规划、 初设 | 新建取水工程，管网改造92.5km | 0.64 | 0.22 | 0.13 | 0.29 | 0.64 | 0.19 | 0.13 | 0.32 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.15 |  |
| 3-5其它水源工程 |  |  |  | 0.93 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.93 | 0.28 | 0.28 | 0.37 | 0.10 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.00 |
| 忠心水库借水工程 | 宣汉县 | 初设 |  | 0.06 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.015 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |  |  |
| 长虹引水渠 | 达县 | 项建 |  | 0.30 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.30 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |  |
| 石莲花水库借水工程 | 通川区 | 可研 |  | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |  |
| 南阳滩泵站 | 渠县 | 可研 |  | 0.41 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.41 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |  |
| 4、水资源节约保护 |  |  |  | 4.12 | 1.42 | 1.06 | 1.63 | 4.12 | 1.23 | 1.06 | 1.82 | 1.34 | 1.08 | 0.89 | 0.70 | 0.13 | 0.00 |
| 4-1节水型社会示范区 |  |  |  | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 开江县永兴镇节水灌溉工程 | 永兴糖房坝、广福兰家塝 | 规划 | 喷灌：糖房坝1500亩，兰家塝1000亩 | 0.0550 | 0.01 | 0.0385 | 0.01 | 0.0550 | 0.01 | 0.0385 | 0.01 |  | 0.0350 | 0.0200 |  |  |  |
| 渠县三板乡节水灌溉工程 | 三板乡 | 规划 | 农业节水灌溉 | 0.03 | 0.01 | 0.012 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.012 | 0.01 | 0.010 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 渠县巨光乡节水灌溉工程 | 巨光乡 | 规划 | 农业节水灌溉 | 0.06 | 0.02 | 0.012 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.012 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 通川区东岳乡节水示范区 | 东岳乡 | 规划 | 渠系、管道 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| 万源农业节水渠系改造 | 万源旧院镇 | 规划 | 新建渠道3.8km | 0.01 |  | 0.01 | 0.00 | 0.01 |  | 0.01 | 0.00 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 4-2水源地保护 |  |  |  | 1.61 | 0.56 | 0.39 | 0.66 | 1.61 | 0.48 | 0.39 | 0.74 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.02 | 0.00 |
| 渠县县城水源保护工程 | 渠县县城 | 规划 | 水源保护工程 | 0.39 | 0.14 | 0.078 | 0.18 | 0.39 | 0.12 | 0.078 | 0.20 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |  |
| 三层岩水库保护工程 | 东岳乡 |  | 水库 、渠系 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 达州市罗江口饮用水源地保护工程 | 通川区罗江镇 | 规划 | 污水整治、水源涵养、水质监测设备、应急水源处理、保护区护栏等 | 1.2 | 0.42 | 0.3 | 0.48 | 1.2 | 0.36 | 0.3 | 0.54 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |
| 4-3水库水质治理 |  |  |  | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 莲花湖治理工程 | 莲花湖管委会 | 规划 | 水库面源治理 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 1、红星水库 | 万源市 | 规划 | 水库治污，环境保护 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 2、金山水库 | 万源市 | 规划 | 水库治污，环境保护 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 3、金鹅池水库 | 万源市 | 规划 | 水库治污，环境保护 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 4、刘家梁水库 | 万源市 | 规划 | 水库治污，环境保护 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 4-4污水处理及排污工程 |  |  |  | 2.23 | 0.78 | 0.56 | 0.89 | 2.23 | 0.67 | 0.56 | 1.00 | 0.80 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.10 | 0.00 |
| 渠县城区污水处理厂 | 渠县县城 |  | 二期管网 | 0.24 | 0.08 | 0.048 | 0.11 | 0.24 | 0.07 | 0.048 | 0.12 | 0.100 | 0.1 | 0.03 | 0.010 |  |  |
| 通川区污水处理厂 | 塔沱社区 |  | 厂房、设备 | 0.50 | 0.18 | 0.01 | 0.32 | 0.50 | 0.15 | 0.01 | 0.34 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |  |
| 宣汉县普光镇污水处理工程 | 普光镇 | 规划 | 污水处理厂 | 0.85 | 0.30 | 0.3 | 0.25 | 0.85 | 0.26 | 0.3 | 0.30 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.15 |  |  |
| 宣汉县南坝镇污水处理工程 | 南坝镇 | 规划、可研 | 污水处理厂 | 0.64 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.64 | 0.19 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.11 |  |  |
| 5、水土保持与河湖生态修复 |  |  |  | 3.33 | 2.56 | 0.26 | 0.51 | 3.33 | 2.56 | 0.26 | 0.51 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.00 |
| 5-1水土保持 |  |  | 治理水土流失1025平方公里 | 3.328 | 2.560 | 0.256 | 0.512 | 3.328 | 2.560 | 0.256 | 0.512 | 0.601 | 0.633 | 0.666 | 0.698 | 0.731 |  |
| 通川区水土保持工程 | 魏兴镇、磐石乡、北外镇、罗江镇、蒲家镇 | 规划 | 治理水土流失70平方公里 | 0.222 | 0.17 | 0.017 | 0.035 | 0.222 | 0.17 | 0.017 | 0.035 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |  |
| 达县水土保持工程 | 罐子、大堰、管村、金垭、河市、申家、双庙、赵家、马家、百节、石板 | 规划 | 治理水土流失面积160平方公里 | 0.520 | 0.40 | 0.04 | 0.08 | 0.520 | 0.40 | 0.04 | 0.08 | 0.091 | 0.098 | 0.104 | 0.114 | 0.114 |  |
| 宣汉县水土保持工程 | 下八乡、黄石乡、三河乡、、清溪镇、普光镇、黄金镇 | 规划 | 治理水土流失面积180平方公里 | 0.585 | 0.45 | 0.045 | 0.09 | 0.585 | 0.45 | 0.045 | 0.09 | 0.104 | 0.117 | 0.117 | 0.124 | 0.124 |  |
| 开江县水土保持工程 | 梅家乡、宝石乡、永兴镇、新太乡、灵岩乡、靖安乡、任市镇 | 规划 | 治理水土流失面积180平方公里 | 0.585 | 0.45 | 0.045 | 0.09 | 0.585 | 0.45 | 0.045 | 0.09 | 0.104 | 0.117 | 0.117 | 0.1235 | 0.1235 |  |
| 万源市水土保持工程 | 茶垭乡、白羊乡、旧院镇、铁矿乡、太平镇 | 规划 | 治理水土流失面积135平方公里 | 0.441 | 0.34 | 0.034 | 0.067 | 0.441 | 0.34 | 0.034 | 0.067 | 0.075 | 0.075 | 0.088 | 0.098 | 0.105 |  |
| 大竹县水土保持工程 | 竹北、人和、杨家、清河、李家、柏林、石河、双拱、东柳、黄家、中华 | 规划 | 治理水土流失面积151平方公里 | 0.493 | 0.38 | 0.038 | 0.075 | 0.493 | 0.38 | 0.038 | 0.075 | 0.091 | 0.091 | 0.098 | 0.098 | 0.114 |  |
| 渠县水土保持工程 | 定远、有庆、中滩、渠南、天星、双土、卷硐、龙潭、青龙、望江、和乐、鹤林、渠北、板桥、三板、岩峰、贵福、涌兴、报恩 | 规划 | 治理水土流失面积149平方公里 | 0.482 | 0.37 | 0.037 | 0.075 | 0.482 | 0.37 | 0.037 | 0.075 | 0.091 | 0.091 | 0.097 | 0.097 | 0.107 |  |
| 5-2河湖生态修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、行业能力建设 |  |  |  | 0.68 | 0.39 | 0.21 | 0.08 | 0.68 | 0.39 | 0.21 | 0.08 | 0.30 | 0.21 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 6-1水文设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-2水资源管理及监测设施 |  |  |  | 0.51 | 0.30 | 0.15 | 0.06 | 0.51 | 0.30 | 0.15 | 0.06 | 0.22 | 0.16 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 达县水资源管理监测中心 | 达县 | 规划 | 在线量水设施、污在线监测系统、便携式水质监测仪等 | 0.051 | 0.036 | 0.01 | 0.005 | 0.051 | 0.036 | 0.01 | 0.005 | 0.021 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |  |
| 大竹县水资源管理监测中心 | 大竹县 | 规划 | 完善水资源管理及调度决策系统 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| 开江县水资源管理监测中心 | 开江县 | 规划 | 水库、河流水质监测设施 | 0.0500 | 0.0250 | 0.0200 | 0.0050 | 0.0500 | 0.0250 | 0.0200 | 0.0050 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0100 |  |  |  |
| 渠县水资源管理监测中心 | 渠县 | 规划 | 在线量水设施、污在线监测系统、便携式水质监测仪等 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.050 | 0.06 | 0.03 | 0.010 |  |  |
| 通川区水资源管理监测中心 | 通川区 | 规划 | 办公点、设备 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |  | 0.06 | 0.04 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 | 0.01 |  |  |  |
| 万源市水资源管理监测中心 | 万源市 | 规划 | 设备及管理配套 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 宣汉县水资源管理监测中心 | 宣汉县水务局 | 规划 | 在线量水设施、污水在线监测系统、便携式水质监测仪等 | 0.051 | 0.036 | 0.01 | 0.005 | 0.051 | 0.036 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 水资源管理系统建设 | 达州市水务局 | 规划 | 取水、用水、退水在线监测系统 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |  |  |  |  |
| 水政执法能力基础设施建设 | 达州市水务局 | 规划 | 购置现代化执法专用设施设备 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.003 |  |  |  |  |
| 6-3水土保持监测能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-4水利信息化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-5水利应急管理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-6水利科技基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-7水政执法能力基础设施 |  |  |  | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 大竹县水政执法能力基础设施建设 | 大竹县 | 规划 | 办公房、设施设备 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 开江县水政执法能力基础设施建设 | 开江县 | 规划 | 购置先进的执法设施设备 | 0.0300 | 0.0150 | 0.0100 | 0.0050 | 0.0300 | 0.0150 | 0.0100 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |  |  |  |
| 渠县水政执法能力基础设施建设 | 渠县 | 规划 | 购置先进的执法设施设备 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.020 | 0.02 | 0.005 | 0.005 |  |  |
| 通川区水政执法基础设施 | 通川区 | 规划 | 车辆、设备 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 万源市水政执法基础设施 | 万源市 | 规划 | 设备及管理配套 | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.020 |  |  |  |  |  |
| 宣汉县水政执法基础设施 | 宣汉县 | 规划 | 购置先进的执法设施设备 | 0.0071 | 0.006 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0071 | 0.006 | 0.0008 | 0.0003 | 0.006 | 0.0008 | 0.0003 |  |  |  |

| 达州市水利发展“十二五”规划储备重点项目表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建设地点 | 前期工作阶段 | 主要建设内容和规模 | 项目总投资(亿元) |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省 | 地方 |
| 合 计 |  |  |  | 62.66 | 26.625 | 9.580 | 26.455 |
| 1、防洪减灾工程 |  |  |  | 6.16 | 3.14 | 1.27 | 1.75 |
| 1-1大江大河堤防 |  |  |  | 4.06 | 2.09 | 0.85 | 1.12 |
| 巴河达县江陵镇段堤防工程 | 达县江陵镇 | 规划 | 新建堤防1.4公里 | 0.56 | 0.34 | 0.15 | 0.07 |
| 渠县三汇、临巴、土溪堤防工程 | 渠县三汇、临巴、土溪场镇 | 规划 | 新建堤防9.5公里 | 3.5 | 1.75 | 0.7 | 1.05 |
| 1-2防洪控制性枢纽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 重点地区中小河流治理 |  |  |  | 2.10 | 1.05 | 0.42 | 0.63 |
| 大竹县中小河流治理三期 | 大竹县牌坊、东柳等场镇河道整治 | 规划 | 整治河道5公里，修建河堤10公里 | 0.60 | 0.30 | 0.12 | 0.18 |
| 渠县中小河流治理三期 | 渠县静边镇、中滩乡、贵福镇、涌兴乡等场镇堤防 | 规划 | 新建堤防2公里，护岸5.23公里，河道疏浚8.42公里 | 1.50 | 0.75 | 0.30 | 0.45 |
| 1-4 山洪灾害防治 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5非工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、民生水利工程 |  |  |  | 14.95 | 2.71 | 0.00 | 12.24 |
| 2-1农村饮水安全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2已成灌区渠系配套与节水改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3病险水库除险加固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-4大中型病险水闸除险加固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-5大中型灌排泵站更新改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-6农田水利设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-7应急抗旱水源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-8农村水电 |  |  |  | 14.95 | 2.71 | 0.00 | 12.24 |
| 电源工程 |  |  |  | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| 万源大竹河 | 大竹镇 | 规划 | 装机14000kw | 1.40 |  |  | 1.40 |
| 平滩抽水蓄能电站建设工程 | 渠县平滩乡 | 规划 | 2×500KW | 0.06 |  |  | 0.06 |
| 输变电工程 |  |  |  | 13.49 | 2.71 | 0.00 | 10.78 |
| 万源110千伏输变电 | 万源市 | 规划 | 2座4台10万千伏安75公里 | 0.92 | 0.19 |  | 0.73 |
| 达州市220kV输变电工程。 | 达州市 | 前期工作 | 1座2台30万千伏安15公里 | 1.20 | 0.24 |  | 0.96 |
| 开江110千伏输变电 | 开江 | 前期工作 | 1座2台8万千伏安35公里 | 0.40 | 0.08 |  | 0.32 |
| 大竹110千伏输变电 | 大竹 | 前期工作 | 3座5台24万千伏安109公里 | 3.12 | 0.63 |  | 2.49 |
| 渠县110千伏输变电 | 渠县 | 前期工作 | 6座14台28万千伏安245.5公里 | 7.85 | 1.57 |  | 6.28 |
| 3、水资源开发利用工程 |  |  |  | 41.55 | 20.78 | 8.31 | 12.47 |
| 3-1大型水库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2新建大中型灌区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-3中型水库 |  |  |  | 41.55 | 20.78 | 11.88 | 8.89 |
| 张家蹬子水库 | 渠县宋家乡 | 规划 | 新建（中型） | 4.25 | 2.13 | 0.85 | 1.28 |
| 九龙水库 | 渠县有庆镇 | 规划 | 扩建（中型） | 1.58 | 0.79 | 0.32 | 0.47 |
| 长滩河水库 | 达县 | 规划 | 新建（中型） | 3.50 | 1.75 | 1.05 | 0.70 |
| 连珠峡水库 | 达县 | 规划 | 新建（中型） | 2.90 | 1.45 | 0.87 | 0.58 |
| 马滩河水库 | 达县 | 规划 | 新建（中型） | 3.45 | 1.73 | 1.04 | 0.69 |
| 三溪口水库 | 达县 | 规划 | 新建（中型） | 2.98 | 1.49 | 0.89 | 0.60 |
| 葫芦颈水库 | 宣汉县 | 规划 | 新建（中型） | 3.40 | 1.70 | 1.02 | 0.68 |
| 烟井坝水库 | 万源市 | 规划 | 新建（中型） | 4.10 | 2.05 | 1.23 | 0.82 |
| 潘家梁水库 | 万源市 | 规划 | 新建（中型） | 2.94 | 1.47 | 0.88 | 0.59 |
| 礼壶坝水库 | 万源市 | 规划 | 新建（中型） | 3.25 | 1.63 | 0.98 | 0.65 |
| 白岩洞水库 | 万源市 | 规划 | 新建（中型） | 2.78 | 1.39 | 0.83 | 0.56 |
| 石人坝水库 | 万源市 | 规划 | 新建（中型） | 3.62 | 1.81 | 1.09 | 0.72 |
| 屏西水库 | 渠县 | 规划 | 新建（中型） | 2.80 | 1.40 | 0.84 | 0.56 |